# MAPA DE RISCOS

# Dados do Processo:

Objeto:  Fornecimento, Instalação e Ancoragem de Geomembrana PEAD, Construção de Poços de Monitoramento e Água e Chorume; Construção de Lagoa de Acumulação de Chorume, Construção de Dreno de Gás no Centro de Triagem Cornélio Geminiano Nery.

# – Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

# – Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Não comparecimento de interessados

| Probabilidade |  | BAIXA | X | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA |  |  | X | ALTA |

Danos (s): Licitação deserta, necessidade de repetição, gasto a mais com materiais, atraso de outros procedimentos.

Ação(ões) Preventiva(s): Verificar se o valor condiz com o objeto pretendido pela secretaria solicitante. Divulgar o edital em jornal ou mídias sociais.

Responsável: Setor de Engenharia Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência: Mudança dos requisitos do objeto, reavaliar planilhas orçamentarias, com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que se observe a manutenção do atendimento das necessidades da área demandante.

Responsável: Setor de Engenharia

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA | X | MÉDIO |  | ALTA |

Danos (s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de mão de obra sem qualificação, que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Risco 03: Indisponibilidade financeira

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA |  | MÉDIO | X | ALTA |

Danos (s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Risco 04: contratação de empesa que não tenha capacidade de executar o contrato

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA |  | MÉDIO | X | ALTA |

Danos (s): A não execução do Objeto.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável: Comissão Permanente de Licitação

Ação(ões) de Contingência: rescisão contratual e abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e reinício do processo licitatório

#### Responsável: Comissão Permanente de Licitação

# – Fase de Analise

Gestão e Execução do Objeto

# – Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01: Atraso na contratação

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA | X | MÉDIO |  | ALTA |

Danos (s): Deficiência na entrega dos serviços e produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável: Renan Alvez Dainezi e Marcio Amado Mandeli

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas solicitadas.

#### Responsável: Assessoria Jurídica

Risco 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA | X | MÉDIO |  | ALTA |

Danos (s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Risco 03: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

| Probabilidade | X | BAIXA |  | MÉDIA |  | ALTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | BAIXA |  | MÉDIO | X | ALTA |

Danos (s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Fiscal de Contrato

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: Assessoria Jurídica

# Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e SETOR DE ENGENHARIA  são responsáveis pela elaboração do presente documento.

Querência do Norte (PR), 09 de maio de 2024

Responsável pela elaboração:

________________________________

Marcio Amado Mandelli

CRE-PR 12989 -D

________________________________

Renan Alves Dainezi

Matricula 9600393