ESTADO DO PARANÁ

Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

## TERMO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

INTRODUÇÃO

A água, um recurso natural de inestimável valor para a humanidade, sendo fundamental para a sobrevivência. Este documento descreve a necessidade de proteção das nascentes de água, com o objetivo de melhorar a qualidade de seu surgimento e fluxo. Em face da crescente preocupação com a escassez de água potável e sua contaminação, enfatiza-se a importância de intervenções eficazes como esta, visando assegurar o acesso a água de boa qualidade.

- – DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de nascentes localizadas na bacia hidrografica do  Paraná 3, no município de Vera Cruz do Oeste, estado do Paraná.

- – CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

As nascentes constituem essenciais recursos hídricos para a comunidade e para a biodiversidade. Contudo, enfrentam crescente vulnerabilidade devido à urbanização não planejada, poluição e desflorestamento.

A restauração de nascentes emerge como uma estratégia fundamental na preservação hídrica e da biodiversidade. Adicionalmente, pode promover melhorias significativas na qualidade de vida, resultando em benefícios socioeconômicos substanciais.

- – DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS:

  - Lote

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prestação de serviços para realização de recuperação de nascentes, contemplando: - Limpeza do entorno das nascentes, retirando materiais orgânicos, como: raízes, folhas, galhos etc. - Aplicação de uma massa, obtida da mistura entre cimento e argila (solo) que estabelece uma camada protetora fechando completamente a fonte, com preferência pelo uso de materiais inertes e predominantes na região, por exemplo: tubos de pvc/inox, rochas amarroadas ou tubos de concreto vasado). Está em anexo a cartilha "Proteção de Nascentes à Base de Solo-cimento" e o mapa com os pontos geográficos de cada nascente. | 20 |

  - Técnica de proteção de nascentes à base de solo-cimento

A técnica empregada para a proteção das nascentes é a utilização de uma massa de solo-cimento, reconhecida por sua eficácia na construção de estruturas rústicas. A mistura, composta por solo argiloso, cimento e água, resultando em uma substância resistente à

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

compressão, impermeável e durável. A proteção é realizada construindo-se uma caixa ao redor da nascente, utilizando pedras e a referida massa de solo-cimento.

4- EXECUÇÃO DO PROJETO

4.1- Especificações Técnicas:

Lista de materiais atualizada (Tabela 1), considerando a adoção de um sistema mais eficiente para a recuperação de nascentes. Observar as especificações quanto às variações na quantidade de cimento e pedras, conforme as dimensões da nascente.

Tabela 1 - Materiais e quantidades para a proteção e recuperação de uma nascente de porte médio. Os itens 12 e 13 da cartilha em anexo a este edital podem ser desconsiderados. Favor considerar a tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE/SACO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cimento de secagem rápida | Sc/50kg | 2,4 |
| 02 | Cano de PVC soldável 100mm | m | 1,0 |
| 03 | Cano de PVC soldável 50mm | m | 2,0 |
| 04 | Cano de PVC soldável 25mm | m | 2,0 |
| 05 | Tampão (cap) para cano PVC 100 mm | un | 1,0 |
| 06 | Tampão (cap) para cano PVC 50 mm | un | 1,0 |
| 07 | Tampão (cap) para cano PVC 25 mm | un | 2,0 |
| 08 | Tela plástica (tipo mosquiteiro) | m | 0,5 |
| 09 | Hidrocloreto de Sódio ( água sanitária) | Litro | 1,0 |
| 10 | Cal hidratada | Kg | 1,0 |
| 11 | Rachão de pedra (basalto) | m³ | 1,0 |

4.2- Localização e Preparo da Área:

Após a identificação da nascente, com os locais disponibilizados em anexo pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Vera Cruz do Oeste, deve-se proceder à limpeza do entorno da nascente. Após a abertura das valas para escoamento da água estagnada, providencia-se a remoção das estruturas pré-existentes não aproveitáveis, como raízes, troncos ou vegetação, permitindo o máximo escoamento natural da água, com sua emergência superficial sem obstruções, antes da preparação da massa de solo-cimento.

Além disso, a empresa contratada pode solicitar o auxílio de maquinários do município quando julgar necessário para realizar o manejo no local da vertente de água, para a limpeza prévia necessária, garantindo a execução da recuperação da mina d'água com qualidade.

4.3- Preparo da Massa de Solo-Cimento:

O solo utilizado na composição do solo-cimento deve ser predominantemente argiloso, garantindo a eficácia desejada da mistura. Para obter a massa de solo-cimento, mistura-se argila e cimento na proporção de 3 a 4 partes de solo para 1 parte de cimento, adicionando água até alcançar a consistência adequada para moldagem.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

4.4- Preparo das Paredes da Nascentes

É preciso após a limpeza da região de afloramento, aplicar a massa argilosa em forma

de reboco, nas paredes do barranco ao redor da nascente, tendo o cuidado de não obstruir a região de afloramento.

  - - Construção da Barragem e Colocação dos Canos

Construa uma parede frontal, em formato de uma pequena barragem para formar a caixa de proteção, instale os canos de esgotamento, abastecimento e ladrão sobre a barragem, de maneira que os canos fiquem inclinados para a posição de fluxo de água da nascente.

4.6- Preenchimento com Pedras

Após terminar a construção da barragem, preencha o interior da caixa com pedras robustas, como rachão, que são maiores, têm formato irregular e superfície áspera, geralmente vindas de rochas como basalto, pedra-ferro ou granito. Garanta que as pedras sejam posicionadas de forma desigual para criar espaços vazios entre elas.

Em seguida, coloque verticalmente um tubo de suspiro de 50 mm sobre as pedras, pressionando-o com elas para que fique fixo até que a camada superior da caixa seja coberta com a mistura de solo-cimento. O tubo deve estar em altura adequada, nem muito curto nem muito longo, para funcionar corretamente como suspiro e permitir fácil acesso para a instalação posterior de um sistema de desinfecção.

4.7-Fechamento da caixa proteção

Fechar a caixa de proteção, aplicando a massa argilosa de solo-cimento para revestir as pedras irregulares, formando a estrutura final, mantendo o tubo de suspiro posicionado na vertical, faça o acabamento de maneira que se tenha uma superfície lisa e arredondada.

4.8- Desinfecção Inicial

Espalha-se cal hidratada sobre as pedras, adiciona-se uma camada adicional de pedras e repete-se a aplicação da cal hidratada. Aplica-se a massa de solo-cimento para formar uma caixa de proteção, que servirá como impermeabilização.

4.9- Desinfecção com água

Proceda a desinfecção com hidrocloreto de sódio, como água sanitária, despejando pelo cano suspiro.

5-  ESTIMATIVA DE VALOR

Considerando a média fornecida pela planilha de formação de valores, com base em três

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.101.821/0001-01

Município de Vera Cruz do Oeste

orçamentos, estima-se o valor de R$1.180,00 (mil cento e oitenta reais) por nascente, totalizando R$23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).

O projeto será executado conforme as diretrizes estabelecidas pelo convênio. Serão utilizados R$18.000,00 (dezoito mil reais) do instrumento de repasse N°4128559/2023. O município contribuirá com R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Caso a empresa contratada, no momento da limpeza do local da nascente, constate a necessidade de utilizar mais material do que o previsto com base na cartilha "Proteção de Nascentes à Base de Solo-cimento", zelando pela qualidade do serviço, ela poderá solicitar um realinhamento de preço. Essa solicitação será avaliada pelo município, podendo ser aprovada ou não, de acordo com os termos estabelecidos na Lei 14.133.

6- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.121 - PROTEÇÃO DE NASCENTES

125 – 3.3.90.39.00.00.00.00–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00000/  (R$: 5.600,00)

125 _ 3.3.90.39.00.00.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 01072/   (R$: 18.000,00)

7– DA VIGÊNCIA

A vigência será pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação.

8– DO PRAZO DE ENTREGA

A contratada deverá prestar os serviços de proteção de nascentes nos locais designados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos em até 3 (três) meses após o recebimento da autorização, com início após 15 (quinze) dias da autorização de fornecimento ou chamado do contratante. Em caso de atraso, a contratada deverá justificar o motivo.

Os serviços deverão ser realizados no horário compreendido entre 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

9– DO LOCAL PARA ENTREGA

Serão realizadas 20 recuperações de nascentes, distribuídas da seguinte forma: 4 nascentes na comunidade Água da Madeira, 5 nascentes no assentamento Ander Rodolfo, 1 nascente na comunidade Água Itabaiana, 1 nascente na localidade Posto Fiscal, 5 nascentes na linha Jacutinga, 2 nascentes na estrada Jangada, 1 nascente na linha Querubim e 1 na comunidade Tonico Braga. A empresa contratada deve considerar uma distância máxima de 40 km da sede da prefeitura até a nascente mais distante. Além disso, será disponibilizado o arquivo Kmz para consulta de referenciamento no Google Earth.

Tabela 2 - Coordenadas geográficas das nascentes e nomes dos proprietários.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.101.821/0001-01

Município de Vera Cruz do Oeste

| Proprietario | Quant. | Coordenadas |
| --- | --- | --- |
| Sabino José dos Santos | 01 | Latitude: 25° 4’45.29”S Longitude: 53°50’40.78”O |
| Valdecir Pedro da Silva | 02 | Latitude:25° 3’28.75’’S Longitude:53°49’29.52’’O Latitude:25°3’23.72’’S Longitude:53°49’32.75’’O |
| Fernando Henrique da Silva Pereira | 01 | Latitude:25°2’47.71’’S Longitude:53°50’23.24’’O |
| Simone Liberali | 01 | Latitude:24°57’15.97’’S Longitude:54°1’48.28’’O |
| Ataide Ribeiro da Silva | 01 | Latitude:25°0’56.15’’S Longitude:53°52’54.68’’O |
| Hilda Ribeiro Rodrigues | 01 | Latitude:25°0’9.53’’S Longitude:53°52’’44.50’’O |
| Eduardo Bemkembrock | 01 | Latitude:25°1’13.32’’S Longitude:53°50’29.96’’O |
| Odair José dos Reis | 01 | Latitude:25°4’24.63”S Longitude:53°50’54.29”O |
| Michelli Gislaine Gomes | 01 | Latitude:25°2’41.98’’S Longitude:53°54’48.50’’O |
| Joseli S. Blauseris | 01 | Latitude:24°54’35.01’’S Longitude:54°2’11.40’’O |
| Jair Tonini | 01 | Latitude:24°54’3.10’’S Longitude:54°2’26.17’’O |
| Sidney da Silva | 03 | Latitude:24°54’1.80’’S Longitude:54°2’20.40’’O Latitude: 24°54’2.53’’S Longitude: 54°2’21.31’’O Latitude: 24°54’2.64’’S Longitude: 54°2’20.19’’O |
| Alma Stuna | 01 | Latitude: 25°3’40.43”S Longitude: 53°52’15.61”O |
| Valdinei Aite de Oliveira | 02 | Latitude:25°3’37.48’’S Longitude:53°49’47.95’’O Latitude:25°3’34.45’’S Longitude:53°49’50.96’’O |
| César Augusto Forgiarine | 01 | Latitude: 25°3’46.03”S Longitude: 53°51’25.61”O |
| Nezilia Verli Raider | 01 | Latitude:24°55’58.44’’S Longitude:53°59’16.75’’O |

10– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os serviços ou materiais de consumo que não estiverem estritamente de acordo com a proposta serão recusados e deverão ser substituídos/refeitos imediatamente, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste termo de referência.

Os serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, que realizará as conferências necessárias para o cumprimento do objeto.

A contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, os serviços que vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não implicará na aceitação.

Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada serviço e material de consumo, comprometendo-se a refazer aquele que não estiver de acordo com as especificações.

A garantia mínima das peças e do serviço fica fixada em 03 (três) meses contados da data da realização do serviço.

## 11– DA GARANTIA

Não será exigido das empresas qualquer tipo de depósito caução, seguros ou garantias financeiras, antes ou após a assinatura do contrato/ata.

Será exigida uma garantia do serviço prestado por um período de 3 (três) meses, cobrindo eventuais problemas como rompimentos, rachaduras, entre outros. É importante ressaltar que essa garantia será invalidada em casos de eventos climáticos ou desastres naturais.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

## 12– DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação/execução dos serviços e emissão e entrega da Nota Fiscal pela contratada, contendo em seu corpo a descrição do objeto, quantidade, valor unitário e total, número da dispensa, número do contrato, com o atesto do responsável pelo recebimento dos mesmos.

A contratada deverá informar no corpo da nota o número da conta bancária vinculada ao CNPJ, conforme Instrução Normativa 089/13 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – art. 9.

O pagamento será realizado única e exclusivamente por meio eletrônico, e preferencialmente a contratada deverá indicar conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, conforme orientações do contratante. Caso seja indicada outra agência bancária, as despesas de transferência correrão por conta da mesma.

A contratada deverá enviar anexadas à Nota Fiscal as Certidões Negativas Federal/INSS e FGTS, vigentes, e mantê-las atualizadas durante a vigência do contrato.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

O contratante efetuará a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, quando obrigatório, conforme determina a legislação vigente.

## 13– DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As infrações e sanções administrativas são as constantes na Lei nº 14.133/2021.

## 14– DOS DEVERES DA CONTRATADA

Prestar/executar os serviços de manutenção corretiva e preventiva conforme as especificações constantes neste Termo de Referência, cumprindo o prazo estabelecido e responsabilizando-se pela quantidade e qualidade dos serviços.

Fazer a substituição das peças quando necessário, mediante autorização do contratante.

Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE, referentes às condições firmadas neste Termo de Referência.

Executar/prestar os serviços de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, bem como apresentar a respectiva Nota Fiscal contendo em seu corpo a descrição dos serviços/peças e respectivos valores.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

Notificar o CONTRATANTE, por escrito, de todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades na prestação/execução dos serviços.

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação ou qualificação, informando o contratante sobre qualquer alteração nas referidas condições.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

Observar, durante a vigência do contrato, que: é proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração; é proibida a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração.

Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante em relação ao objeto executado.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto se previamente autorizado pelo contratante.

## 15– DOS DEVERES DO CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a prestação/execução dos serviços e aplicação de peças quando for necessário.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado.

Comunicar, por escrito à contratada, quaisquer irregularidades verificadas na prestação/execução dos serviços, solicitando a substituição daqueles que não esteja de acordo com as especificações.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

Efetuar o pagamento à contratada quando os serviços estiverem de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal devidamente atestada.

Acompanhar os prazos da prestação/execução dos serviços, exigindo que a contratada tome as providências necessárias para regularização do fornecimento/execução, sob pena de infrações sanções administrativas previstas na Lei 14.133/21 e demais cominações legais.

Comunicar, por escrito, à contratada a não realização dos serviços, apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais.

Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.

Permitir que os funcionários da contratada tenham acesso aos locais para execução dos serviços solicitados.

## 16– DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a contratada ser a única responsável pela prestação/execução dos serviços, objeto deste termo, a Administração, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização ao referido objeto.

A fiscalização exercerá amplo e rigoroso controle particularmente em relação à qualidade dos serviços prestados/executados, bem como peças substituídas, a fim de possibilitar a aplicação das infrações e sanções previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto, deverão ser registradas pela Administração, através de seus prepostos no Livro de Ocorrências, produzindo esses, registros de direito.

O acompanhamento e a fiscalização dos contratos e/ou ata de registro de preços firmados com a CONTRATADA deverão estar em conformidade com o disposto no art. 117 da Lei n° 14.133/21.

O fiscal do contrato e/ou Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná

# Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

## 17– DAS CONDIÇÕES GERAIS

A prestação/execução dos serviços deverá ocorrer na quantidade total solicitada na autorização de fornecimento.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto do presente termo, isentando o Município de Vera Cruz do Oeste de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na prestação/execução será verificado o estado de cada serviço prestado/executado. Os serviços serão recebidos e conferidos pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços/servidor (a) designado (a). O serviço que não estiver de acordo, será rejeitado, obrigando-se a contratada refaze-lo de imediato, sem prejuízo para o Município de Vera Cruz do Oeste. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o efetuado, serão aplicadas à empresa vencedora as sanções previstas na legislação vigente.

No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive locomoção, transporte, alimentação, seguros, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham incidir no fornecimento e prestação dos serviços.

Vera Cruz do Oeste, 08 de julho de 2024.

MIKE EMILIANO SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

DECRETO N.º 6.881/2024

Rua Rui Barbosa, 202 – Fone/Fax (045) 3267-1131 – e-mail: administracao@veracruz.pr.gov.br - CEP 85845-000 – Vera Cruz do Oeste - Paraná