MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

# REFORMA GINÁSIO AMARELO - TUNÁPOLIS/SC SERVIÇO: REFORMA ENDEREÇO: RUA JOÃO CASTILHO, S/N. CENTRO. 89898-000 Tunápolis - Santa Catarina

Cronograma Fisico - Financeiro

|  | PARCELAS |  |  | 1ª PARCELA |  | 2ª PARCELA |  | 3ª PARCELA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIÇÃO | Total R$ | % | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ |  |
|  | REFORMA QUADRA ESCOLAR ABERTA | R$ 98.840,96 | 100,00% | 49,36% | 48.789,49 | 50,64% | 50.051,48 |  | 0,00 | 100,00% |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 2.453,45 | 2,48% | 100,00% | 2.453,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00% |
| 2 | PAREDES NOVAS | R$ 31.564,93 | 31,94% | 50,00% | 15.782,47 | 50,00% | 15.782,47 |  | 0,00 | 100,00% |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 3.715,44 | 3,76% |  | 0,00 | 100,00% | 3.715,44 |  | 0,00 | 100,00% |
| 4 | REFORMA ALAMBRADO | R$ 25.164,62 | 25,46% | 50,00% | 12.582,31 | 50,00% | 12.582,31 |  | 0,00 | 100,00% |
| 5 | PINTURA | R$ 35.942,52 | 36,36% | 50,00% | 17.971,26 | 50,00% | 17.971,26 |  | 0,00 | 100,00% |
|  | VALOR DA PARCELA (R$) | R$ 98.840,960 |  |  | 48.789,49 |  | 50.051,48 |  | 0,00 |  |
|  | PERCENTUAL DA PARCELA (%) |  |  | 49,36% |  | 50,64% |  | 0,00% |  |  |
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 98.840,96 |  | 48.789,49 |  | 98.840,96 |  | 98.840,96 |  |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (R$) |  |  | 49,36% |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |

________________________________________

JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil

CREA-SC 143410-3

1/1