ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica- se o nível de risco) e avaliados possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos, do objeto a ser licitado: Contratação de empresa para execução com fornecimento de materiais e prestação de serviços para “Execução com fornecimento de materiais e prestação de serviços para melhorias no Museu Municipal Ida Schneider”.

(X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

| RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Análise de Risco (AR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. |  |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | (X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema. |  | Não se aplica |
| 3 | Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas. |  | Leonardo Ives Massing Moreira |
| 4 | Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. |  | Naíssa Carmine Schaurich |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Contratação com preço acima da média do mercado |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | (X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Prejuízo ao erário. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Cancelamento da aquisição. |  | Naíssa Carmine Schaurich |

| RISCO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Impugnações e Mandados de Segurança |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | (X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Paralisação do processo licitatório. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Realização das especificações com ampla pesquisa. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 3 | Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado. |  | Sheila Inês Bieger |

| RISCO 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Licitação fracassada |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo (x ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Inviabilização dos objetivos do processo. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Especificações técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 3 | Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência. |  | Leonardo Ives Massing Moreira |
| 2 | Republicar a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência. |  | Sheila Inês Bieger |

| RISCO 05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Não realizar a entrega ou desistir do contrato. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Indisponibilidade dos serviços. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa. |  | Sheila Inês Bieger |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicar punição. |  | Sheila Inês Bieger |
| 2 | Realizar nova licitação. |  | Sheila Inês Bieger |

| RISCO 06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Atraso na entrega. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Indisponibilidade momentânea dos itens. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço de entrega. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Monitorar prazos após o envio da ordem de compra. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital. |  | Naíssa Carmine Schaurich |

| RISCO 07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do risco: |  | Problemas no serviço após o recebimento. |  |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | (X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1 | Indisponibilidade momentânea dos serviços. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Exigência da garantia do serviço fornecido. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Estabelecimento de sanções em casos de descumprimento das garantias. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Acionar a contratada para a solução do problema. |  | Naíssa Carmine Schaurich |
| 2 | Aplicar as sanções quando necessário. |  | Sheila Inês Bieger |

Tunápolis, SC, 12 de Agosto  de 2026.

Naíssa Carmine Schaurich

Secretária de Educação, Cultura e Esportes.