MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços especializados para execução de remanescente de obras de construção do Mirante do Morro do Zimbros

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha na definição do conteúdo do Estudo Técnico Preliminar |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( X ) Rara | ( ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( X ) Alto |  | ( ) Muito alto |  |
| DANO | Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação. Desperdício de recursos. Retrabalho. Suspensão da contratação por órgãos de controle. Atraso da contratação. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Qualificação técnica para elaboração do ETP. Padronização dos procedimentos para realização do ETP, das especificações técnicas e de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica. Capacitação acerca da legislação. Realizar ETP robusto, com ampla pesquisa de mercado. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Revisão do ETP, sanando as deficiências. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( X ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Submissão do processo à análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Comissão de Licitação/Pregoeiro. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Comissão de Licitação/Pregoeiro. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha no levantamento das soluções de mercado disponíveis |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( X ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle. Não atendimento da necessidade que originou a contratação. Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência. Restrição indevida e/ou ilegal da competição. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Definição precisa dos requisitos técnicos. Acesso a instrumentos de pesquisa de soluções de mercado. Capacitação dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Revisão dos requisitos técnicos e ampliação do levantamento das soluções de mercado disponíveis e/ou justificar a inexistência de soluções semelhantes ao desejado. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha na estimativa preliminar de preço |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( X ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação. Licitação deserta. Sobrepreço da contratação. Atraso da contratação. Superfaturamento dos valores contratados |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Elaborar cesta de preços, utilizando diferentes métodos de precificação (sistemas referenciais, fornecedores, dentre outros). Levantamento e quantificação dos serviços com cuidado e perícia. Capacitação servidores no tema. Gerenciamento de equipes para evitar sobrecarga de trabalho. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Revisão dos memoriais de cálculo. Ampliação da pesquisa para elaboração da cesta de preços. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha nas justificativas para o parcelamento ou não da solução |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( X ) Rara | ( ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( X ) Alto |  | ( ) Muito alto |  |
| DANO | Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação. Aumento dos valores contratados. Necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Planejar a contratação da solução como um todo. Capacitação da equipe técnica acerca da legislação pertinente. Integração das partes da solução. Alinhamento dos diferentes órgãos interessados de modo a não haver conflito de interesses. Submissão do processo à análise da Procuradoria Jurídica. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Readequação do ETP. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha ou ausência de avaliação da necessidade de adequação da organização |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( ) Pouco provável |  | ( X ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração. Necessidade de nova contratação. Retrabalho. Prejuízo. Aditivos ao Contrato. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Trabalho integrado entre as Unidades da Administração. Amplo levantamento de requisitos. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Gestores das Unidades. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Avaliar custos da readequação e reelaborar o ETP. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha ou ausência na definição dos requisitos de contratação |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( ) Pouco provável |  | ( X ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Interrupção do processo licitatório. Não contratação (licitações desertas ou fracassadas). Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato. Contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada. Solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação. Dano ao erário. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Elaborar documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos com base nas normativas legais. Padronização dos processos de contratação. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Reavaliar e readequar os requisitos de contratação. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Equipe técnica de Planejamento. |  |  |  |

| ( X ) Planejamento da Contratação ( ) Contratação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: Falha na elaboração dos projetos e documentação correlata |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) Rara | ( X ) Pouco provável |  | ( ) Provável |
|  | ( ) Muito provável |  | ( ) Praticamente certa |  |
| IMPACTO | ( ) Muito baixo | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |
|  | ( ) Alto |  | ( X ) Muito alto |  |
| DANO | Sobreprecificação ou subdimensionamento dos custos dos serviços. |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Precisão na definição e identificação do objeto a ser projetado. Análise de serviços similares. Capacitação da equipe técnica projetista. Gerenciamento de equipes para evitar sobrecarga de trabalho. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Projetista. Gestor da Unidade. |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Reavaliar e readequar projetos, planilha orçamentária e memoriais. |  |  |  |
| RESPONSÁVEL | Projetista. |  |  |  |

_______________________________
Wilian Leandro Paulino Auler
Engenheiro Civil
CREA/SC 159085-4