ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, em regime de empreitada por preço global, compreendendo fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e demais insumos necessários para ampliação da quadra esportiva coberta da Linha Km 19, conforme projeto de engenharia, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos.

Modalidade Pretendida: Concorrência Eletrônica

Critério de Julgamento: Menor Preço Global

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Valor Estimado: R$ 480.735,66

Prazo de Execução: 06 (seis) meses

Plano de Ação: nº 09032026-091465

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A Administração Municipal identificou a necessidade de ampliação da quadra esportiva coberta da Linha Km 19, visando proporcionar melhores condições para a realização de atividades esportivas, educacionais, recreativas e comunitárias.

2.2. A estrutura existente apresenta limitações quanto à capacidade de utilização e atendimento da população local, tornando necessária sua ampliação para atender adequadamente às demandas atuais e futuras.

2.3. A execução da obra contribuirá para:

- Incentivar a prática esportiva;

- Promover a integração comunitária;

- Melhorar as condições de utilização do espaço público;

- Ampliar a infraestrutura esportiva municipal;

- Atender às metas previstas no Plano de Ação nº 09032026-091465;

- Garantir melhores condições de conforto e segurança aos usuários.

2.4. A contratação atende ao interesse público e encontra respaldo no planejamento municipal.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA:

3.1. A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do Município para o exercício de 2026, estando alinhada com as ações de investimento em infraestrutura esportiva e comunitária.

3.2. Caso ainda não conste formalmente do PCA, deverá ser providenciada sua inclusão antes da publicação do edital, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A futura contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

4.1.1. Requisitos Técnicos:

- Possuir registro regular no CREA ou CAU;

- Comprovar capacidade técnico-operacional compatível com o objeto;

- Comprovar capacidade técnico-profissional mediante responsável técnico habilitado;

- Executar os serviços conforme projetos e especificações técnicas;

- Observar integralmente as normas da ABNT e demais legislações aplicáveis.

4.1.2. Requisitos Legais:

- Atendimento às exigências de habilitação previstas nos artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021;

- Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho.

4.1.3. Requisitos Ambientais

- Destinação adequada dos resíduos da construção civil;

- Atendimento às normas ambientais vigentes;

- Utilização racional de materiais e recursos naturais.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1. Foram avaliadas as alternativas possíveis para atendimento da necessidade pública:

5.1.1. Alternativa 1 – Execução direta pela Administração:

Não se mostra viável em razão da inexistência de estrutura técnica, equipamentos, mão de obra especializada e capacidade operacional suficientes para execução integral da obra.

5.1.2. Alternativa 2 – Contratação por empreitada por preço unitário:

Embora juridicamente possível, não representa a solução mais adequada, considerando que os quantitativos se encontram plenamente definidos nos projetos executivos e planilhas orçamentárias.

5.1.3. Alternativa 3 – Contratação por empreitada por preço global:

Mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, considerando:

- Projeto devidamente definido;

- Quantitativos previamente estabelecidos;

- Maior previsibilidade financeira;

- Melhor controle contratual;

- Redução de riscos relacionados a aditivos quantitativos.

5.2. Conclusão: A alternativa mais adequada é a contratação por empreitada por preço global.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

6.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da ampliação da quadra esportiva coberta da Linha Km 19, contemplando:

- Mobilização da obra;

- Serviços preliminares;

- Fundações;

- Estruturas;

- Ampliação da cobertura;

- Instalações elétricas;

- Serviços complementares;

- Acabamentos;

- Limpeza final;

- Entrega da obra em condições de uso.

6.2. Todos os serviços deverão seguir rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas elaborados pelo Setor de Engenharia.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

7.1. As quantidades necessárias foram definidas com base nos projetos executivos elaborados pelo Setor de Engenharia e encontram-se detalhadas nos seguintes documentos:

- Planilha Orçamentária;

- Memorial de Cálculo;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Memorial Descritivo;

- Projetos Executivos.

7.2. Os quantitativos serão aqueles constantes dos documentos técnicos que integrarão o edital.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

8.1. O orçamento elaborado pelo setor técnico municipal resultou no valor de R$ 480.735,66 (Quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

8.2. O valor foi obtido mediante composição de custos baseada em referenciais oficiais de obras públicas adotados pela Administração, observando as exigências da Lei nº 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

9.1. A contratação não deverá ser parcelada.

9.2. Justificativa:

a) A obra constitui solução única e integrada, composta por serviços tecnicamente interdependentes.

b) O parcelamento:

- Poderia comprometer a execução adequada do objeto;

- Aumentaria os riscos de incompatibilidade técnica;

- Dificultaria a gestão e fiscalização contratual;

- Poderia resultar em aumento dos custos administrativos.

9.3. Assim, a execução por única contratada é a alternativa mais eficiente e econômica.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

10. Pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Ampliação da área coberta da quadra esportiva;

- Melhoria da infraestrutura esportiva municipal;

- Maior capacidade de atendimento à comunidade;

- Segurança e conforto aos usuários;

- Atendimento das metas do Plano de Ação nº 09032026-091465;

- Aplicação eficiente dos recursos públicos;

- Entrega da obra dentro do prazo previsto.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

11.1. Para viabilizar a contratação, deverão ser adotadas as seguintes providências:

- Aprovação do presente ETP;

- Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico;

- Atualização dos documentos orçamentários;

- Emissão de parecer jurídico;

- Designação de fiscal e gestor contratual;

- Publicação do edital de licitação.

11.2. Não há necessidade de aquisição prévia de equipamentos ou adequações físicas por parte da Administração.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

12.1. Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias para a execução da presente obra.

12.2. A contratação é autônoma e suficiente para atender à necessidade identificada.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

13.1. A execução da obra poderá gerar resíduos da construção civil e consumo de recursos naturais.

13.2. Como medidas mitigadoras, deverão ser observadas:

- Destinação adequada dos resíduos gerados;

- Separação e descarte conforme legislação ambiental;

- Controle de desperdício de materiais;

- Atendimento às normas ambientais federais, estaduais e municipais;

- Utilização de práticas sustentáveis durante a execução da obra.

14. ANÁLISE DE RISCOS PRELIMINAR:

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na execução | Média | Alto | Fiscalização contínua e acompanhamento do cronograma |
| Aumento de custos pela contratada | Baixa | Médio | Projeto detalhado e contratação por preço global |
| Problemas climáticos | Média | Médio | Planejamento adequado das etapas |
| Falhas construtivas | Baixa | Alto | Fiscalização técnica permanente |
| Descumprimento contratual | Baixa | Alto | Aplicação das sanções previstas em contrato |

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

15.1. Com base nos estudos realizados, conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução da ampliação da quadra esportiva coberta da Linha Km 19 é necessária, viável e adequada ao interesse público.

15.2. A solução escolhida - contratação por meio de Concorrência Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global - apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, considerando os aspectos técnicos, econômicos e operacionais analisados.

15.3. Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Palmitinho/RS, 26 de junho de 2026

___________________________________________

ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO

DIRETOR DE ESPORTES

_____________________________________________

JONAS VOLPATTO SPONCHIADO

ENGENHEIRO

_____________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

PREFEITO MUNICIPAL

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário