ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Responsável pela elaboração: Ademir Azevedo de Castro

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de iluminação no Campo de Futebol Sete, localizado na Linha Boa Vista, mediante fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à execução integral da obra, conforme projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Modalidade pretendida: Concorrência Eletrônica.

Regime de execução: Empreitada por Preço Global.

Fundamentação legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O Campo de Futebol Sete localizado na Linha Boa Vista constitui importante espaço público destinado à prática esportiva, integração comunitária e promoção do lazer.

2.2. Atualmente, o local não dispõe de sistema de iluminação adequado para utilização no período noturno, restringindo seu uso aos horários diurnos e limitando a realização de atividades esportivas, recreativas e eventos comunitários.

2.3. A implantação do sistema de iluminação permitirá ampliar o horário de funcionamento do espaço esportivo, proporcionando melhores condições de uso pela comunidade, especialmente para trabalhadores e estudantes que somente dispõem de tempo livre no período noturno.

2.4. A necessidade está alinhada ao interesse público, ao incentivo à prática esportiva e à valorização dos espaços públicos municipais.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

3.1. A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual – PCA do exercício correspondente.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes requisitos:

A) Requisitos Técnicos:

- Execução integral conforme projeto de engenharia aprovado;

- Fornecimento de todos os materiais e equipamentos especificados;

- Instalação de postes, luminárias, quadros elétricos, condutores, eletrodutos e demais componentes previstos;

- Atendimento às normas técnicas da ABNT aplicáveis;

- Atendimento às exigências da concessionária de energia elétrica;

- Responsabilidade técnica mediante ART de execução emitida por profissional habilitado.

B) Requisitos Legais:

- Comprovação de registro da empresa junto ao CREA ou CAU, quando aplicável;

- Responsável técnico habilitado;

- Atendimento às exigências da Lei nº 14.133/2021;

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho.

C) Requisitos de Sustentabilidade:

- Utilização de equipamentos com maior eficiência energética;

- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a obra;

- Atendimento às diretrizes de sustentabilidade previstas na legislação vigente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1. Foram avaliadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade:

A) Alternativa 1 – Execução direta pelo Município:

Inviável, considerando:

- Ausência de equipe técnica especializada suficiente;

- Ausência de equipamentos adequados;

- Necessidade de aquisição de materiais e ferramentas específicas;

- Possível aumento dos prazos de execução.

B) Alternativa 2 – Contratação separada de materiais e mão de obra:

Não recomendada, pois:

- Aumenta os riscos de incompatibilidade entre fornecimento e execução;

- Amplia a complexidade da fiscalização;

- Pode gerar atrasos decorrentes de múltiplos contratos.

C) Alternativa 3 – Contratação integrada da execução da obra (empreitada global):

Alternativa considerada mais vantajosa, pois:

- Centraliza a responsabilidade pela execução;

- Permite melhor gerenciamento contratual;

- Reduz riscos de incompatibilidades;

- Possibilita maior eficiência na fiscalização;

- Favorece o cumprimento dos prazos estabelecidos.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

6.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução completa da implantação do sistema de iluminação do Campo de Futebol Sete da Linha Boa Vista, incluindo:

- Mobilização de equipe técnica;

- Fornecimento de materiais;

- Fornecimento de equipamentos;

- Instalação dos componentes elétricos;

- Montagem dos postes e luminárias;

- Execução de infraestrutura elétrica;

- Realização de testes e comissionamento;

- Entrega da obra em pleno funcionamento.

6.2. Todos os serviços deverão observar rigorosamente os documentos técnicos do projeto.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

7.1. As quantidades dos serviços e materiais encontram-se detalhadas:

- Na planilha orçamentária;

- No memorial descritivo;

- Nos projetos executivos anexos.

7.2. Os quantitativos foram definidos pelo setor técnico responsável mediante levantamento realizado no local da intervenção.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.2. O valor da contratação será obtido a partir do orçamento elaborado pelo setor de engenharia do Município, com base:

- Nas composições referenciais vigentes;

- Nos sistemas oficiais de custos de obras públicas;

- Nas especificações constantes do projeto.

8.2. Valor estimado: R$ 60.383,06, conforme planilha orçamentária anexa.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

9.1. Não se recomenda o parcelamento da contratação.

9.2. A execução do objeto possui natureza indivisível e tecnicamente integrada, uma vez que os serviços de infraestrutura elétrica, instalação dos equipamentos e testes finais dependem de coordenação única.

9.3. A contratação por lote único proporciona:

- Maior eficiência na execução;

- Responsabilização integral da contratada;

- Redução de riscos de incompatibilidades técnicas;

- Melhor gestão e fiscalização contratual.

9.4. Dessa forma, a solução deverá ser contratada por preço global.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1. Com a contratação pretende-se:

- Disponibilizar iluminação adequada para utilização noturna do campo;

- Ampliar a oferta de atividades esportivas e recreativas;

- Melhorar a infraestrutura esportiva municipal;

- Promover inclusão social e integração comunitária;

- Garantir maior segurança aos usuários;

- Valorizar o patrimônio público.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

11.1. Antes da contratação deverão ser adotadas as seguintes providências:

- Aprovação dos projetos e documentos técnicos;

- Disponibilização dos recursos orçamentários;

- Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico;

- Elaboração da Matriz de Riscos;

- Designação do fiscal e gestor do contrato;

- Definição da equipe de acompanhamento da obra.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

12.1. Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias para viabilizar a presente contratação.

12.2. Caso haja necessidade de extensão de rede elétrica ou ligação junto à concessionária, tal providência deverá ser previamente articulada pelo Município.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

13.1. Os impactos ambientais previstos são de baixa magnitude e temporários, relacionados principalmente à execução da obra.

Medidas mitigadoras:

- Correta destinação dos resíduos de construção;

- Utilização de equipamentos de maior eficiência energética;

- Observância das normas ambientais aplicáveis;

- Recuperação das áreas eventualmente afetadas durante a execução.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

14.1. Após análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a contratação de empresa especializada para implantação do sistema de iluminação do Campo de Futebol Sete da Linha Boa Vista mostra-se técnica, operacional e economicamente viável.

14.2. A solução proposta atende ao interesse público, apresenta compatibilidade com as necessidades da Administração e constitui a alternativa mais adequada para atingir os resultados pretendidos.

14.3. Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório mediante Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Palmitinho/RS, 15 de junho de 2026

_____________________________________________

ADEMIR DE CASTRO

DIRETOR DE ESPORTES

_______________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

PREFEITO MUNICIPAL