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Art. 18, I, da Lei nº. 14.133/2021   /   Município de Redentora – Poder Executivo   /   CNPJ nº 87.613.113/0001-40

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ARNALDO ROEVER.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A Praça Arnaldo Roever será submetida a um processo de revitalização abrangendo a requalificação do revestimento de pisos, a modernização do playground e a recomposição da arborização, visando à conformidade com os requisitos de acessibilidade universal. Complementarmente, o projeto prevê a adequação do sistema de iluminação pública e das instalações elétricas, considerando que, por se tratarem de redes subterrâneas, sua execução deverá preceder as etapas de revitalização das demais estruturas.


3. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
O plano de contratações anual encontra-se em fase de elaboração, razão pela qual ainda não é possível demonstrar a compatibilidade total entre a necessidade apresentada e a previsão orçamentária. Contudo, a contratação dos serviços descritos neste estudo será contemplada assim que o plano for finalizado e aprovado, com a devida inclusão nos recursos orçamentários da Secretaria responsável.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a contratação de empresa dos itens descritos, os licitantes deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e apresentar a documentação necessária à habilitação, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021 e edital de licitação.


A natureza do objeto será para a execução de obra e/ou serviços de engenharia, conforme Projeto elaborado por profissional habilitado com registro no respectivo conselho de classe CREA.


5. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE
A estimativa de quantidade baseia-se nas necessidades levantadas no local, na dotação orçamentária e recurso financeiro disponível para aplicação no referido projeto a ser executado. 

	ITEM
	QUANT.
	UND
	DESCRIÇÃO DO OBJETO

	   01
	     01
	Unitário
	Contratação de Empresa para Execução do Projeto Elétrico da Revitalização da Iluminação Pública da Praça Arnaldo Roever.
 
Especificações Técnicas constam no Projeto (Plantas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, BDI e demais documentos pertinentes ao projeto)



6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor do projeto foi baseada no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi) e cotações de mercado conforme o disposto no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, com a devida observância ao Decreto Municipal nº 3460/2023. 

A estimativa de quantidade baseia-se nas necessidades levantadas no local, na dotação orçamentária e recurso financeiro disponível para aplicação no referido projeto a ser executado. 

Os documentos que comprovam a pesquisa de mercado encontram-se anexos.
7. [bookmark: _Hlk143010936]DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
            Disponibilizar uma estrutura mais moderna, com uma iluminação melhor, inclusive com menor consumo de energia, que permita maior segurança a população que utiliza as dependências da praça.

8. PARCELAMENTO/AGRUPAMENTO DE ITENS:
A licitação será realizada no formato Preço por Empreitada Global.

9. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
A contratação visa atingir os seguintes resultados:
· Execução da Obra de Acordo com as especificações técnicas constantes no Projeto;

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
Não há necessidade de adaptação direta, pois serao enviados a contratada modelos, especificações, discritivos de cada secretaria solicitante. A administração deve assegurar que todos os recursos necessários para a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato estejam disponíveis.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS/INTERDEPENDENTES
Não há contratações interdependentes diretamente relacionadas a este objeto. 

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

 A pavimentação asfáltica, embora essencial para o desenvolvimento urbano e a mobilidade, pode gerar impactos ambientais significativos. Abaixo, estão descritos alguns desses impactos e possíveis medidas mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e resíduos, quando aplicável:

12.1 Impactos Ambientais:
· Supressão da vegetação e alteração do solo
Necessidade de abertura de valas, instalação de postes, cabos subterrâneos ou fundações.
· Geração de resíduos sólidos
Sobras de cabos, embalagens, postes danificados, materiais de construção, restos metálicos e plásticos.
· Poluição sonora e incômodo à comunidade
Ruídos de máquinas, ferramentas e veículos durante as obras.
· Poluição do ar e emissões atmosféricas
Poeira e fumaça geradas por obras civis e pelo tráfego de veículos pesados.
· Interferência na fauna local
Instalação de postes e cabos pode interferir em rotas de aves.Ruídos e movimentação da obra afugentam animais.
· Risco à segurança da população e trabalhadores
Acidentes elétricos, quedas, choque ou contato indevido com instalações provisórias.
12.2 Medidas Mitigatórias:
· Controle do solo e da vegetação
Planejar a obra para reduzir supressão vegetal.
Repor árvores removidas (compensação ambiental).
· Gestão de resíduos
Segregar resíduos recicláveis, perigosos e comuns.
Encaminhar sucata metálica e cabos para reciclagem.
Armazenar e descartar resíduos conforme legislação ambiental.
· Redução da poluição sonora
Restringir horários de obras (evitar noturno e finais de semana).
Usar equipamentos com manutenção em dia para reduzir ruídos.
· Minimização do impacto visual
Priorizar cabos subterrâneos em áreas sensíveis ou de valor paisagístico.
Utilizar postes e equipamentos compatíveis com a estética local.

· Requisitos de Baixo Consumo de Energia:

Utilização de Energias Renováveis: 
Adotar fontes de energia renovável na produção de asfalto, como energia solar ou eólica, para reduzir a pegada de carbono associada à produção do material.

· [bookmark: _GoBack]Otimização do Processo de Produção: 

Investir em tecnologias mais eficientes e processos de produção que demandem menos energia, otimizando o consumo ao longo de toda a cadeia produtiva. 
Ao apresentar esses pontos no estudo técnico preliminar, será possível destacar a conscientização ambiental e a busca por soluções sustentáveis, contribuindo para uma licitação mais responsável e alinhada com as preocupações ambientais. 
De forma a mitigar os possíveis impactos ambientais, os veículos e equipamentos deverão atender aos limites padrão de controle ambiental, em estrita observância às normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição dos mesmos e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após análise e discussões com os setores envolvidos, conclui-se que a realização de Concorrência Pública, é a mais viável e necessária para garantir uma competição ampla e mais vantajosa ao Municipio. Alem de garantir maior transparencia ao processo, uma vez que todas as etapas da licitação serão gravadas em audio e video, permitindo o registro integral de todos os atos e decisoes.
Isso tambem garante que o procedimento seja conduzido de maneira clara e sem restrições, evitando quaisqueis questionamentos futuros sobre a integridade do processo.

Redentora -RS, 12 de agosto de 2025.


   _______________________________                                  ______________________________
      Luciano André Schunemann 			              Tanise Ferrari Agnoletto
Secretario Municipal de Planejamento 	                                   Engenheira Civil 
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