ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA (CONVÊNIO) PARA REFORMA DE IMÓVEL PÚBLICO

1.0 Identificação da Necessidade da Parceria

1.1 Introdução à Necessidade Pública e Contexto Estratégico

A melhoria dos serviços de segurança pública é um pilar para a qualidade de vida e o desenvolvimento social de uma comunidade. Em Três Passos, essa necessidade fundamental se desdobra em dois desafios críticos e interligados: a infraestrutura inadequada da atual Delegacia de Polícia Civil, que limita a eficiência operacional e a qualidade do atendimento ao cidadão, e a carência de um espaço especializado, seguro e acolhedor para o atendimento a mulheres vítimas de violência. Diante deste cenário, a busca por soluções eficazes e economicamente viáveis torna-se uma prioridade para a gestão pública.

A situação atual apresenta, de um lado, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que detém a posse de um imóvel de grande potencial — o antigo prédio da Coordenadoria de Obras, doado à Polícia Civil — mas que carece de recursos financeiros imediatos para executar a reforma necessária para transformá-lo na nova delegacia. De outro lado, o Município de Três Passos busca ativamente qualificar a segurança local e ampliar o amparo social à sua comunidade, dispondo de capacidade de investimento para tal. A celebração de um Termo de Parceria emerge, portanto, como a solução estratégica que alinha os ativos do Estado (o imóvel) com a capacidade de investimento e o legítimo interesse público do Município (os recursos para a reforma), otimizando recursos públicos para um fim de alto impacto social.

1.2 Dados Gerais da Demanda

A tabela a seguir sintetiza as informações fundamentais da parceria proposta:

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Órgãos Partícipes: | Prefeitura Municipal de Três Passos/RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Secretaria de Segurança Pública). |
| Área Responsável pela Demanda: | Gabinete do Prefeito (Município) e Secretaria de Segurança Pública (Estado). |
| Objeto da Parceria: | Celebração de Termo de Parceria (Convênio) para que o Município execute a reforma do antigo prédio da Coordenadoria de Obras, cedido à Polícia Civil, viabilizando a instalação da nova Delegacia de Polícia Civil e, como contrapartida, a implantação do "Espaço das Margaridas" pelo Estado no imóvel a ser desocupado pela delegacia atual. |
| Fundamentação Legal: | A parceria encontra amparo nas legislações aplicáveis a convênios e cooperações técnicas e financeiras entre entes da federação, visando à consecução de objetivos de interesse comum. |

A identificação clara desta demanda permite, assim, a análise de seu alinhamento com os instrumentos de planejamento estratégico do município.

2.0 Alinhamento com o Planejamento

A celebração de parcerias intergovernamentais deve ser uma extensão do planejamento estratégico municipal, e não uma ação isolada. Esta iniciativa está profundamente alinhada ao Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 de Três Passos, demonstrando ser uma medida deliberada para cumprir metas e objetivos estabelecidos para o desenvolvimento da cidade. A análise do Mapa Estratégico municipal revela uma forte conexão da parceria com os eixos prioritários da gestão.

• Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura Inteligente: A reforma do prédio para abrigar a nova Delegacia de Polícia Civil alinha-se diretamente ao PROGRAMA: 0205 - CIDADE MAIS SEGURA. Melhorar a infraestrutura física das forças de segurança é um passo concreto e indispensável para fortalecer as ações de prevenção, investigação e resposta a ocorrências, contribuindo para a construção de um ambiente urbano mais seguro, resiliente e com maior percepção de proteção por parte dos cidadãos.

• Eixo 3: Saúde e Bem-Estar para todos: A implantação do "Espaço das Margaridas", como contrapartida estadual viabilizada pela desocupação da antiga delegacia, está intrinsecamente vinculada ao PROGRAMA: 0603 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Este programa visa estruturar respostas a situações de violência e violação de direitos. Um espaço dedicado, sigiloso e acolhedor para o atendimento de mulheres vítimas de violência materializa o objetivo de proteger populações vulneráveis, oferecendo um serviço essencial que fortalece a rede de apoio e promove a dignidade e a cidadania.

• Análise FOFA (SWOT): A parceria capitaliza uma das principais 'Oportunidades' identificadas na análise FOFA do município: a "Ampliação de parcerias com governo estadual, federal e setor privado". A celebração deste convênio é a materialização desta diretriz estratégica, demonstrando a capacidade da gestão municipal de articular soluções conjuntas para problemas complexos.

Portanto, a parceria proposta instrumentaliza o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, transformando objetivos estratégicos em resultados tangíveis e de alto valor para a comunidade de Três Passos. Com o alinhamento estratégico demonstrado, a próxima etapa é analisar as soluções possíveis para atender a esta necessidade.

3.0 Análise de Viabilidade e Soluções Possíveis

3.1 Avaliação Comparativa de Soluções

Antes de alocar recursos públicos em uma iniciativa, é dever da Administração analisar as alternativas disponíveis para garantir que a solução escolhida seja a mais eficiente, econômica e vantajosa para o interesse público. A tabela a seguir compara as soluções possíveis para suprir a necessidade de uma nova infraestrutura de segurança e de proteção à mulher.

| Solução | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- |
| Solução 1: O Estado aguarda recursos orçamentários próprios | Não onera o orçamento municipal. | Atraso indefinido na melhoria dos serviços; Perpetuação da infraestrutura precária; Custo social elevado pela ausência do "Espaço das Margaridas"; Risco de deterioração do imóvel não utilizado. |
| Solução 2: O Município constrói um novo prédio | Estrutura nova e projetada sob medida. | Custo financeiro muito superior (terreno e construção); Cronograma de execução mais longo; Subutilização de ativo público existente. |
| Solução 3: Celebração de Parceria para reforma (Solução Escolhida) | Otimiza ativo público existente; Custo significativamente menor; Cronograma de implementação mais rápido; atende a múltiplas necessidades (segurança e social); fortalece cooperação intergovernamental. | Exige investimento municipal em imóvel estadual (mitigado pelos benefícios diretos ao município). |

3.2 Justificativa da Solução Escolhida

Com base na análise comparativa, a Solução 3 (Celebração de Parceria para reforma do imóvel existente) se destaca como a mais eficiente, econômica e vantajosa para o Município de Três Passos e para o interesse público. Esta solução apresenta o melhor balanço custo-benefício, pois aproveita um recurso já disponível — o prédio de propriedade do Estado — e direciona o investimento municipal para a reforma, gerando um duplo impacto positivo: a qualificação da segurança pública e a viabilização de uma rede de proteção social inédita no município.

Adicionalmente, esta alternativa promove benefícios intangíveis de grande valor, como a celeridade na entrega dos serviços à população, que não precisará aguardar por longos processos de construção ou por dotações orçamentárias futuras e incertas do Estado. A parceria também fortalece as relações institucionais e a cooperação federativa, demonstrando um modelo de gestão pública moderno e colaborativo. A decisão de investir recursos municipais em um bem estadual é plenamente justificada pelo retorno direto e imediato em serviços essenciais para a comunidade local. Definida a solução, o próximo passo é detalhar os requisitos e obrigações de cada parte.

4.0 Requisitos da Parceria

Para assegurar a clareza, o equilíbrio e a segurança jurídica do convênio, esta seção detalha as obrigações e contrapartidas de cada ente público envolvido na parceria, estabelecendo um escopo claro de responsabilidades.

4.1 Obrigações do Município de Três Passos:

• Alocar os recursos orçamentários e financeiros para a execução integral da obra, cobrindo todos os custos de materiais, mão de obra e serviços associados.

• Realizar o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela reforma, bem como fiscalizar a execução do contrato para garantir o cumprimento de prazos e padrões de qualidade.

• Garantir que a reforma atenda às especificações técnicas necessárias para o funcionamento adequado da nova Delegacia de Polícia Civil.

4.2 Obrigações do Estado do Rio Grande do Sul (Secretaria de Segurança Pública):

• Elaborar ou contratar os projetos de engenharia e arquitetura necessários para a reforma completa do imóvel destinado à nova Delegacia de Polícia e doar ao município.

• Disponibilizar o imóvel (antigo prédio da Coordenadoria de Obras), livre de quaisquer ônus ou impedimentos, para a execução da reforma pelo Município.

• Após a conclusão da obra, instalar e operar a nova Delegacia de Polícia Civil, alocando efetivo e equipamentos necessários para garantir a melhoria efetiva dos serviços de segurança à comunidade.

• Implantar e manter, no espaço desocupado da antiga delegacia, o "Espaço das Margaridas", destinando equipe técnica qualificada e os recursos necessários para oferecer atendimento especializado e contínuo a mulheres vítimas de violência.

• Colaborar tecnicamente na fase de projeto, por meio de seus quadros técnicos, para garantir que as futuras instalações da nova delegacia atendam plenamente às necessidades operacionais da segurança pública.

Com as obrigações definidas, a análise de custos torna-se o próximo passo para o planejamento da execução.

5.0 Estimativa de Custos e Análise de Mercado

A boa gestão pública exige que toda iniciativa de investimento seja precedida de uma estimativa de custos criteriosa, fundamental para o planejamento orçamentário e para garantir a viabilidade da parceria. No presente estágio, este estudo não dispõe de um projeto de engenharia detalhado, o que impede a definição de um valor preciso para a reforma.

A metodologia para a definição dos custos será a seguinte:

• O valor total estimado para a reforma será definido com base no Projeto de Engenharia e Arquitetura, que deverá conter o memorial descritivo, as planilhas orçamentárias detalhadas com a composição de todos os custos diretos e indiretos (BDI), e o cronograma físico-financeiro da obra.

• Este projeto servirá como base para a pesquisa de preços de mercado, que consistirá na solicitação de propostas comerciais a, no mínimo, três empresas de construção civil especializadas. Esta cotação permitirá a definição de um valor de referência justo, realista e compatível com o mercado regional, garantindo a economicidade no futuro processo licitatório.

Valor de Referência

O valor total estimado para a contratação da reforma será de R$ [VALOR A SER INSERIDO APÓS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA], que servirá como teto para o processo licitatório.

A seguir, descreve-se a solução de forma holística, detalhando os resultados estratégicos esperados que transcendem a mera análise de custos.

6.0 Descrição da Solução como um Todo

A parceria proposta transcende a execução de uma simples obra de reforma; ela representa uma solução integrada e de alto valor social, que otimiza recursos públicos para resolver múltiplos problemas de infraestrutura e de assistência social. Trata-se da transformação de um ativo público ocioso em um polo de cidadania e segurança, gerando benefícios diretos e duradouros para a comunidade de Três Passos.

Resultados Pretendidos

• Melhoria da Infraestrutura de Segurança Pública: Proporcionar instalações modernas, funcionais e adequadas para a Polícia Civil, melhorando significativamente as condições de trabalho dos agentes e a qualidade do atendimento prestado ao cidadão.

• Fortalecimento da Rede de Proteção à Mulher: Viabilizar a criação do "Espaço das Margaridas", um serviço essencial e inédito no município, que oferecerá acolhimento, amparo psicossocial e orientação jurídica a vítimas de violência, em um ambiente seguro e especializado.

• Otimização de Ativos Públicos: Utilização eficiente de um imóvel do Estado que se encontrava sem uso adequado, evitando sua degradação, e reaproveitamento do prédio antigo da delegacia para um novo fim social, gerando duplo valor para a sociedade.

• Eficiência e Economicidade: Implementação de uma solução com custo comprovadamente inferior e prazo de execução menor em comparação a alternativas como a construção de novas edificações, representando o melhor uso dos recursos públicos.

Justificativa para o Não Parcelamento

O objeto da parceria — a reforma funcional de um único edifício para abrigar a nova Delegacia de Polícia — é, por sua natureza técnica, indivisível. A execução parcial da obra não entregaria as condições mínimas de uso e segurança necessárias para o funcionamento dos serviços policiais, comprometendo integralmente os resultados esperados e a subsequente liberação do prédio antigo para a implantação do "Espaço das Margaridas". Portanto, o parcelamento do objeto é tecnicamente inviável e economicamente desvantajoso.

7.0 Análise de Riscos

A gestão de riscos é um componente essencial do planejamento de parcerias públicas, permitindo antecipar desafios e estabelecer medidas preventivas para garantir o sucesso do projeto. A tabela abaixo mapeia os principais riscos associados a esta parceria e propõe ações de mitigação.

| Risco Identificado | Probabilidade | Ação de Mitigação Proposta |
| --- | --- | --- |
| 1. Atraso na execução da reforma pelo Município. | Média | Estabelecer no Termo de Parceria um cronograma físico-financeiro claro, com marcos de entrega definidos e cláusulas de acompanhamento conjunto da obra. |
| 2. Custos da obra excederem o valor orçado. | Média | Exigir um projeto de engenharia detalhado e completo antes do início da licitação. Prever uma reserva de contingência no orçamento municipal para a obra. |
| 3. O Estado não cumprir integralmente suas contrapartidas (ex: não implantar o "Espaço das Margaridas" ou não qualificar os serviços na nova delegacia). | Baixa | Definir no Termo de Parceria, de forma clara e objetiva, as obrigações do Estado, incluindo metas de serviço e prazos para a implantação dos novos atendimentos, com mecanismos de monitoramento. |
| 4. A reforma da nova delegacia não atender às necessidades operacionais da Polícia Civil. | Baixa | Garantir a participação de representantes técnicos da Secretaria de Segurança durante a fase de elaboração do projeto de reforma. |

8.0 Declaração de Viabilidade

Com base na análise abrangente apresentada neste Estudo Técnico Preliminar, a celebração do Termo de Parceria entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Três Passos para a reforma do antigo prédio da Coordenadoria de Obras é declarada viável, necessária e a solução de maior vantagem para o interesse público.

Esta conclusão se fundamenta nos seguintes pilares:

• A necessidade estratégica de qualificar a infraestrutura de segurança e viabilizar uma rede de proteção à mulher, em total alinhamento com os objetivos do Plano Plurianual do município.

• A vantagem econômica e operacional da parceria em detrimento de outras alternativas, otimizando o uso de ativos e recursos públicos de forma inteligente e colaborativa.

• A clara definição das contrapartidas de cada ente, o que garante equilíbrio, transparência e segurança jurídica ao arranjo cooperativo proposto.

• O alto impacto social esperado, com benefícios diretos e tangíveis para a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida de toda a comunidade de Três Passos.

Recomenda-se, portanto, o prosseguimento dos trâmites administrativos necessários à elaboração da minuta do Termo de Parceria (Convênio) e sua posterior celebração.

Três Passos/RS, [Data]

Michele A. Bolgenhagen

Diretora de Projetos - SMPLAN

Vertner Quinot Both

Secretário Municipal de Planejamento