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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Viabilizar ações de melhorias em estradas vicinais atingidas pelos eventos climáticos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul.
2. PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO
A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, será realizada através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, validade, endereço completo, telefone de contato, nome e assinatura do responsável, bem como através do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO/DNIT, balizando os custos através da última tabela atualizada (disponível em: Relatórios SICRO).
2.1) AQUISIÇÃO DE BENS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – HORAS MÁQUINA
2.1.1) [image: image1.png]CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)
	Descrição (Especificação
Técnica)
	
	Valor Unitário (R$/hora-máquina)
	Média dos Valores
Unitários

	
	Orçamento
I
	Orçamento
II
	Orçamento
III
	Orçamento
IV
	Valor base
SICRO
	

	Trator Esteira
	390,00
	395,00
	400,00
	420,00
	441,37
	409,27

	Escavadeira Hidráulica
	390,00
	395,00
	430,00
	420,00
	405,29
	408,05

	Caminhão
	250,00
	260,00
	
	250,00
	316,25
	269,06

	Total:
	1.030,00
	2.080,00
	830,00
	1.920,00
	1.162,91
	1.086,38


3) DESCRIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
.
	Memorial Descritivo de execução: descrever as etapas de recuperação ou manutenção

	Localidade (denominação):
	Procedimento de recuperação:

	1. Estrada Geral da Localidade de Porto Brum com 3,5 Km
	Desobstrução, alargamento  e recomposição do leito e valetas de drenagem com trator de esteiras; transporte de resíduos  com caminhão e a escavadeira  fará as escavações necessárias, cancheamento das vias e carregamento dos resíduoas e escombros.

	2. Estrada Geral da Localidade de La. Voluntária com 3,5 Km
	Desobstrução, alargamento  e recomposição do leito e valetas de drenagem com trator de esteiras; transporte de resíduos  com caminhão e a escavadeira  fará as escavações necessárias, cancheamento das vias e carregamento dos resíduoas e escombros.

	3. Estrada Geral da Localidade de São Domingos 3,5 Km
	Desobstrução, alargamento  e recomposição do leito e valetas de drenagem com trator de esteiras; transporte de resíduos  com caminhão e a escavadeira  fará as escavações necessárias, cancheamento das vias e carregamento dos resíduoas e escombros.
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ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE
6) DOS ORÇAMENTOS
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica





O acompanhamento e execução das obras de recuperação de estradas vicinais será executada pela Engenheira Civil Senhora Marlei Salete Ogrodowski, inscrita   sob o número do CREA/RS 83900 e pela Gestora Municipal de Contratos e Convênios Marlova Faggion Ecco. A entrega dos itens será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores. O gestor do contrato poderá exigir e realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer todos os detalhes necessários.   








Os serviços para serem aceitos deverão ser executados de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro constantes nos projetos de recuperação das estradas vicinais. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, o executor ficará sujeito às sanções estabelecidas no termo contratual. 





Declaro que:


realizamos pesquisa de preços no mercado para a confecção deste Termo de Referência, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região, juntamente com a referência SICRO na composição do orçamento;


os valores unitários inseridos neste Termo de Referência integram os orçamentos obtidos através da pesquisa de preço de mercado supramencionada; e


esses orçamentos ficarão à disposição da concedente e dos controles interno e externo pelo período de cinco anos, contados da publicação da decisão referente ao julgamento das contas dos administradores responsáveis pelo convênio.


Mariano Moro em 26/12/2024.
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