          
             
Estudo Técnico Preliminar


1. Informações Básicas 

0. [bookmark: _GoBack]Número do processo administrativo: 55/2024

0. Descrição sucinta do objeto: 

Contratação de empresa, através de dispensa de licitação (em função do Estado de Calamidade Pública enfrentado pelo Município), para reestabelecimento de 01 (uma) ponte e reconstrução de 08 (oito) pontes, sendo uma delas localizada na zona urbana e as demais na zona rural do Município, sendo elas:
Meta 01: Restabelecimento de sistema de guarda corpo de ponte sobre arroio Colorado na Av. Boa Esperança, área urbana de Colorado;
Meta 02: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 7m de extensão, na comunidade de Córrego Branco;
Meta 03: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão, na comunidade de Coloradinho;
Meta 04: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas;
Meta 05: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas (ponte do meio);
Meta 06: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Comunidade Coloradinho;
Meta 07: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão na comunidade Paquinhas;
Meta 08: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão sobre o Arroio das Pacas;
Meta 09: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Linha Rove.

1. Descrição da necessidade
 
Em função da catástrofe climática ocorrida no início de maio deste ano de 2024, em todo o estado do Rio Grande do Sul, o município de Colorado também foi atingido, o que causou diversos problemas em estradas e pontes. 
Trata-se de execução de oito pontes pontes novas onde as existentes foram danificadas pela enxurrada ocorrida no mês de maio de 2024, sendo que os danos estruturais foram tão significativos que não existe possibilidade de recuperação das mesmas, conforme levantamento fotográfico anexo e projeto técnico, além disso, do reestabelecimento do sistema de guardacorpo de uma ponte, localizada na área urbana.
Anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar, segue Laudo Técnico realizado por ocasião do desastre climático junto às pontes que sofreram danos, o qual avaliou a necessidade que se busca sanar neste processo. As necessidades estão destacadas em metas, que foram preliminarmente avaliadas e, posteriormente, foram objeto de realização do projeto técnico que está anexo a este Estudo Técnico Preliminar.
As obras são de necessidade imediata, tendo em vista a urgência na realização da mesma, uma vez que a situação destas pontes causa risco aos usuários das vias. Além disso, uma nova ocorrência de chuvas pode causar danos ainda maiores, tendo em vista a precária situação estrutural das pontes.

1. Área requisitante
Secretaria de Obras, Serviços, Indústria Comércio e Turismo, através do Secretário Alcides Dionísio Gorgen.

1. Descrição dos Requisitos da Contratação
A contratação tem natureza de serviços especiais de engenharia, pois se trata do reestabelecimento de uma obra de arte especial (OAE).
O objeto compreende materiais e serviços para a execução das obras, bem como projeto base e projeto executivo. 
Em função do estado de calamidade pública em que o município se encontra, a contratação será realizada preferencialmente por meio de dispensa de licitação, em vista a situação emergencial.
Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de contratação e possuir responsável técnico habilitado para a execução dos serviços que forneça ART ou RRT de execução.

1. Levantamento de Mercado
O método de levantamento de preços será por meio de utilização das tabelas Sicro e Sinapi e composições com base nas mesmas, atendendo o disposto no art. 23, §2º, II.

 
1. Descrição da solução como um todo 
Contratação de empresa para restabelecimento de uma ponte localizada no perímetro urbano e a reconstrução de oito pontes localizadas no perímetro urbano do Município de Colorado.
Meta 01: Restabelecimento de sistema de guarda corpo de ponte sobre arroio Colorado na Av. Boa Esperança, área urbana de Colorado;
Meta 02: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 7m de extensão, na comunidade de Córrego Branco;
Meta 03: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão, na comunidade de Coloradinho;
Meta 04: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas;
Meta 05: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas (ponte do meio);
Meta 06: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Comunidade Coloradinho;
Meta 07: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão na comunidade Paquinhas;
Meta 08: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão sobre o Arroio das Pacas;
Meta 09: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Linha Rove.
	
	A execução dos serviços deverá seguir o estritamente o definido na documentação que compõe o projeto executivo, especialmente o que prevê o memorial descritivo.

1. Estimativa do Valor da Contratação 
Com base na planilha de custos presente no projeto técnico executivo, a qual foi elaborada utilizando as tabelas Sicro e Sinapi e composições com base nas mesmas, atendendo o disposto no art. 23, §2º, II, estima-se para a obra o valor de R$ 1.267.420,08 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e oito centavos).

1. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 
Tendo em vista a intenção de se obter economia de escala, bem como, proporcionar valor mais atrativo pra a obtenção de propostas, uma vez que as metas individualizadas demandam grande mobilização, o que elevaria o valor final de cada uma delas, de forma que a contratação unificada demanda custo menor de mobilização, além de que, pela possibilidade de facilitar a fiscalização e acompanhamento, optou-se pela realização da demanda de forma global. 

1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 
Para esta solução não há contratações que guardam relação/ afinidade/ dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

1. Resultados Pretendidos 
Com a o reestabelecimento e reconstrução das pontes, será garantida aos usuários a segurança e a trafegabilidade necessária para sua utilização, além de aumentar o tempo de vida útil das pontes.

1. Providências a serem adotadas 
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
A Secretaria de Obras, Serviços, Indústria Comércio e Turismo indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

1. Possíveis Impactos Ambientais 

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

	IMPACTO AMBIENTAL
	MEDIDA DE TRATAMENTO

	Geração de resíduos sólidos de obra.
	A contratada deverá planejar a execução dos serviços a fim de evitar desperdícios e gerar apenas os resíduos imprescindíveis.

	Descarte de resíduos sólidos de obra.
	A contratada deverá orientar seus empregados quanto à forma ambientalmente adequada do descarte, sendo o descarte sua responsabilidade.




1. Declaração de Viabilidade
 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

1. Responsáveis:



_____________________________________________
Nome: Celso Gobbi
Cargo: Prefeito Municipal de Colorado-RS




_____________________________________________
Nome: Alcides Dionísio Goergen
Cargo: Secretário Obras, Serviços, Indústria Comércio e Turismo





