DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 9 pontes
	Secretaria/Órgão: 
Secretaria Municipal de Obras.

	Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 
Secretaria Municipal de Obras

	Responsável pela Demanda: 
ALCIDES DIOINISIO GORGEN

	Cargo: 
Secretário Municipal de Obras

	E-mail: 
obras@colorado.rs.gov.br.
	Telefone: 
(54) 991723851

	1. Objeto da Contratação: 

	Contratação de empresa, através de dispensa de licitação (em função do Estado de Calamidade Pública enfrentado pelo Município), para reestabelecimento de 01 (uma) ponte e reconstrução de 08 (oito) pontes, sendo uma delas localizada na zona urbana e as demais na zona rural do Município, sendo elas:
Meta 01: Restabelecimento de sistema de guarda corpo de ponte sobre arroio Colorado na Av. Boa Esperança, área urbana de Colorado;
Meta 02: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 7m de extensão, na comunidade de Córrego Branco;
Meta 03: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão, na comunidade de Coloradinho;
Meta 04: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas;
Meta 05: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão sobre o arroio das Almas (ponte do meio);
Meta 06: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Comunidade Coloradinho;
Meta 07: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão na comunidade Paquinhas;
Meta 08: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 7m de largura e 7m de extensão sobre o Arroio das Pacas;
Meta 09: Reconstrução de ponte mista, cabeceira de concreto armado altura 3,0m tabuleiro de madeira com 6m de largura e 6m de extensão na Linha Rove.

	1. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da Contratação): 

	2.1. Em função da catástrofe climática ocorrida no início de maio deste ano de 2024, em todo o estado do Rio Grande do Sul, o município de Colorado também foi atingido, o que causou diversos problemas em estradas e pontes. 
Trata-se de execução de oito pontes pontes novas onde as existentes foram danificadas pela enxurrada ocorrida no mês de maio de 2024, sendo que os danos estruturais foram tão significativos que não existe possibilidade de recuperação das mesmas, conforme levantamento fotográfico anexo e projeto técnico, além disso, do reestabelecimento do sistema de guarda-corpo de uma ponte, localizada na área urbana.
Anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar, segue Laudo Técnico realizado por ocasião do desastre climático junto às pontes que sofreram danos, o qual avaliou a necessidade que se busca sanar neste processo. As necessidades estão destacadas em metas, que foram preliminarmente avaliadas e, posteriormente, foram objeto de realização do projeto técnico que está anexo a este Estudo Técnico Preliminar.
As obras são de necessidade imediata, tendo em vista a urgência na realização da mesma, uma vez que a situação destas pontes causa risco aos usuários das vias. Além disso, uma nova ocorrência de chuvas pode causar danos ainda maiores, tendo em vista a precária situação estrutural das pontes.

	1. Quantidade a ser contratada: 

	11 Projetos de engenharia, conforme descrição presente no Termo de Referência.



	4. Justificativa para a quantidade desejada: 

	4.1 – As quantidades se justificam devido à necessidade de realização das obras pretendidas, pelo já exposto nas ações de melhorar o acesso das vias vicinais  bem como o escoamento da produção,rodovias danificadas pelos eventos climático do mês de maio de 2024

	1. Forma de entrega (total ou parcelada):

	5.1 – Entrega total, uma parcela.

	6. Local da Entrega/Prestação de serviços:

	6.1 – A entrega  das obras deveram ser  executadas  de acordo com o projeto técnico e  respectivos projetos. 

	7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de entrega dos bens ou materiais e serviços

	7.1 – O prazo de entrega dos serviços é de 180 dias após a ordem de serviço para cada um dos projetos.
7.2 – O prazo de vigência do contrato será de 6 meses.

	8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou preponderante para a elaboração desta):

	0. - O pagamento será efetuado até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal, com recebimento do serviço atestado pela fiscalização do contrato.
0. - Em caso de realização do serviço de forma parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todo o serviço contratado.
0. - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

	9. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou serviço: 

	[bookmark: _GoBack]Nome: Arlindo Wulff Neto
Cargo: Engenheiro Civil

	Nome: Alcides Dionísio Gorgen
Cargo: Secretário Municipal de Obras

	COLORADO/RS, 22 de agosto  de 2024.



Responsável pela Formalização da Demanda




