INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 24-2158/0001594-2

ASSUNTO: RECUPERAÇÃO DO PISO DA SEDE ADMINISTRATIVA

LOCAL:  Av. Padre Cacique, 1372 – Menino Deus, Porto Alegre – RS – CEP 90810-240

MUNICÍPIO: Porto Alegre/RS

VALOR ORÇAMENTO: R$ 899.721,97 (oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

Encargos sociais: 111,04% horista e 73,99% mensalista

BDI Serviço: 26,70% sobre o material e a mão-de-obra

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

| PARCELA | Período (dias) | Desembolso |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 5% a 15% |
| 2 | 60 | 5% a 15% |
| 3 | 90 | 5% a 15% |
| 4 | 120 | 5% a 15% |
| 5 | 150 | 15% a 25% |
| 6 | 180 | 15% a 25% |
| 7 | 210 | 15% a 25% |
| 8 | 240 | 15% a 25% |
| 9 | 270 | 5% a 15% |
| 10 | 300 | 5% a 15% |
| 11 | 330 | 5% a 15% |
| 12 | 360 | 5% a 15% |

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima

Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.