ORÇAMENTO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Taquari/RS, incluindo o Plano de Abastecimento de Água Potável; o Plano de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final Adequada do Esgoto Sanitário; o Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.

O cálculo abaixo detalhado encontra-se no ponto 11. ESTIMATIVA DE CUSTOS DA CONTRATAÇÃO do Termo de Referência.

A estimativa de custos foi elaborada com base na formação de uma equipe mínima de profissionais com qualificação e experiência técnica adequadas à realização do objeto a ser contratado, sendo composta por:

- Coordenador(a) Geral: preferencialmente com formação engenharia civil ou arquitetura e urbanismo, com experiência na coordenação de projetos de planejamento urbano e/ou serviços de saneamento básico.

- Engenheiro(a) Civil, Sanitarista ou Ambiental: com experiência em desenvolvimento de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- Engenheiro(a) Civil: com experiência na área de desenvolvimento de projetos de drenagem e manejo de águas pluviais.

- Engenheiro(a) Civil, sanitarista, ambiental ou químico: com experiência na área de projetos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

- Profissional de Mobilização Social: Sociólogo(a), Antropólogo(a), Psicólogo(a) ou Cientista Social, com experiência em programas/projetos sociais com foco em mobilização comunitária.

- Economista: com experiência em em análise de viabilidade econômico-financeira de projetos.

- Contador: com experiência em análise de viabilidade econômico-financeira de projetos.

- Geógrafo(a), Estatístico(a), Demógrafo(a) ou Engenheiro(a) Cartógrafo: com experiência na área de demografia, projeções e estudos estatísticos.

- Biólogo(a) ou Engenheiro(a) Ambiental: com experiência em em educação ambiental, análises e laudos técnicos.

- Advogado(a): com experiência em consultoria jurídica em serviços públicos, preferencialmente saneamento

Também foi dimensionada uma equipe de apoio contratada diretamente pela empresa formada por auxiliar de escritório, desenhista e motorista. Os valores de cada profissional estão demonstrados na Tabela 1, considerando a equipe de apoio contratada pela empresa e demais, consultores especializados terceirizados. Os custos foram apurados pelo SINAPI (quando disponíveis) ou através de órgãos de classe.

| TABELA 1 – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTE |  |  | PROFISSIONAL | UNIDADE | UNITÁRIO | MÊS | TOTAL |
| SINAPI AGO/2025 | DNIT CONSULTORIA ABRIL/2025 | OUTRO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRADOR (COORDENADOR) | MÊS | 9.263,00 | 7 | 64.841,00 |
| 40814 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MÊS | 14.968,44 | 7 | 104.779,08 |
| 40813 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MÊS | 13.600,54 | 7 | 95.203,78 |
|  | P8057 |  | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MÊS | 12.903,00 | 7 | 90.321,00 |
| 40812 |  |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MÊS | 2.195,20 | 7 | 15.366,40 |
| 40807 |  |  | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MÊS | 3.896,80 | 3 | 11.690,40 |
|  | P8130 |  | PEDAGOGO (CONSULTOR) | MÊS | 3.357,69 | 4 | 13.430,76 |
|  | P8199 |  | SOCIÓLOGO (CONSULTOR) | MÊS | 5.782,45 | 4 | 23.129,80 |
|  | P8184 |  | GEÓGRAFO (CONSULTOR) | MÊS | 5.398,53 | 4 | 21.594,12 |
|  | P8033 |  | BIÓLOGO (CONSULTOR) | MÊS | 4.300,04 | 4 | 17.200,16 |
| 40990 |  |  | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MÊS | 2.100,58 | 7 | 14.704,06 |
|  |  | COFECON | ECONOMISTA (CONSULTOR) | HORA | 550,00 | 40 | 22.000,00 |
|  | P8041 |  | CONTADOR (CONSULTOR) | MÊS | 5.810,11 | 2 | 11.620,22 |
|  |  | OAB/RS | ADVOGADO (CONSULTOR) ACOMPANHAMENTO ESTUDO AMBIENTAL | PARECER | 14.069,75 | 1 | 14.069,75 |
|  |  | OAB/RS | ADVOGADO (CONSULTOR) PARECER INTERPRETATIVO NORMAS PROJETO AMBIENTAL | PARECER | 9.379,83 | 1 | 9.379,83 |
|  |  | OAB/RS | ADVOGADO (CONSULTOR) HORA INTELECTUAL | HORA | 1.172,48 | 20 | 23.449,60 |
|  |  |  | ALUGUEL VEÍCULO PASSEIO | MÊS | 2.351,47 | 7 | 16.460,29 |
|  |  |  | COMBUSTÍVEL 90 L/MÊS | L x R$ | 540,00 | 7 | 3.780,00 |
|  |  |  | IMPRESSÕES E PLOTAGENS |  |  |  | 6.000,00 |

Para o cálculo do Preço de Venda foi utilizada metodologia apresentada no estudo da CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS – PRODUTO: Etapa 2: Apoio para Elaboração de Termo de Referência para Contratação de Empresa para Revisão do Plano Municipal de Saneamento. Produto 2: Relatório com Proposta de Minuta de Termo de Referência para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Taquaris/RS - (PLAMSAT). A metodologia foi extraída da publicação Orientações para a Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Tribunal de Contas da União – 2014

O valor calculado é proveniente da seguinte fórmula:

PV=CD x K+CDde x TRDE

Sendo:

PV: preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva

CD: custo direto de salários

K: Fator K

CDde: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

Valor de K:

K=1+k1+k2 x 1+k3 x (1+k4)

k1 = 112,84% (Encargos Sociais Incidentes sobre MO – Valor utilizado SINAPI ago/25)

k2 = 20,00% (Custos da Administração Central)

k3 = 11,00% (Remuneração Bruta)

k4 = 5,99% (Tributos)

K=(1+1,1284+0,20)×(1+0,11)×(1+0,0599)

K=2,74 (Taxa a ser aplicada aos custos diretos de Mão de Obra)

Valor de TRDE:

TRDE=1+k3 x (1+k4)

k3 = 11,00% (Remuneração Bruta)

k4 = 5,99% (Tributos)

TRDE=(1+0,11)×(1+0,0599)

TRDE=1,18 (Taxa a ser aplicada aos custos diretos de despesas do escritório)

Valor de CD:

CD=R$ 15.366,40+ R$ 11.690,40+ R$ 14.704,06

CD=R$ 41.760,86

Valor de CDde:

CDde=R$ 64.841,00+ R$ 104.779,08+ R$ 95.203,78 + R$ 90.321,00 + R$ 13.430,76+R$ 23.129,80+R$ 21.594,12+R$ 17.200,16+R$ 22.000,00+R$ 11.620,22+R$ 14.069,75+R$ 9.379,83+R$ 23.449,60+R$ 16.460,29+ R$ 3.780,00+ R$ 6.000,00

CDDE=R$ 537.259,39

CD: R$ 41.760,86

K: 2,74

CDde: R$ 537.259,39

TRDE: 1,18

PV=41.760,86 x 2,74+537.259,39 x 1,18

PV=R$ 748.390,84

Com base na metodologia de precificação recomendada pelo Tribunal de Contas da União (2014), que considera os custos diretos de salários (CD), o fator K, os demais custos diretos (CDde) e a taxa de ressarcimento de despesas e encargos (TRDE), chegou-se ao valor final de R$ 748.390,84 para o preço de venda do produto. Esse montante reflete a composição da equipe técnica mínima necessária, os consultores especializados, os custos operacionais e logísticos, garantindo a cobertura integral das despesas e a justa remuneração dos serviços a serem prestados para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Taquari/RS.

________________________________________________________

Representante da Prefeitura Municipal

Flávio de Andrade – Engº Civil & Engº Segurança – CREA 111.653

Coordenador de Análise e Aprovação de Projetos