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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O bom uso do espaço público é essencial para a qualidade de vida da população, sendo de grande importância a constante construção e manutenção de áreas de praças e parques nos diferentes bairros da cidade, criando um ponto de centralidade que fomente o lazer e o covívio da população dos arredores.
A área verde em questão (ainda sem um nome oficial) encontra-se no bairro  União das Vilas, e já é bastante utilizada pelos moradores locais e do entorno próximo, porém a falta de estutura e manutenção faz com que tenhamos, tambem, um problema de segurança pública. Assim, os equipamentos para este espaço, e sua estruturação enquanto praça pública voltada para a prática de esportes e lazer cotidianos fará com que o uso e fluxos contínuos também tragam maior segurança ao entorno.
Entende-se que a população poderá encontrar aí, um espaço público qualificado próximo a sua residência, evitando grandes trajetos para atividades de convívo e lazer.
2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A contratação e execução dos serviços será em regime de empreitada global, e decorrerá do resultado de concorrência pública, nos termos da legislação vigente.

O referido certame integra o elenco de investimentos e contratações da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Inclusão.
3.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os documentos técnicos e projetos executivos de engenharia estão suficientemente detalhados e elaborados de acordo com as normas técnicas pertinentes, dispostos de forma a suprir integralmente os licitantes das informações necessárias para elaboração das propostas e êxito do processo licitatório.

4.  ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A reforma abrangerá de 6.087, 01m², sendo 1288m² de área pavimentada e 16,32m² para edificação de apoio.
O orçamento básico foi estimado em R$ 1.087.775,63 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), incluindo BDI de 23,54%.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Por tratar-se de obra pública, conforme recomendado, foi utilizada, preferencialmente, a tabela SINAPI para elaboração do orçamento básico.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Conforme orçamento básico, o valor da obra deve compreender o montante de R$1.087.775,63 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), incluindo BDI de 23,54%.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

As obras compreenderão as seguintes soluções:

· Construção de passeio público no entorno do terreno (2,5m); 
· Construção de passeios(calçamentos) internos (2m);

· Construção de Quadra Society, com fechamento; 
· Construção de Quadra poliesportiva de areia; 
· Construção do Módulo Comercial Padrão (lanchonete e banheiros)
· Instalação de equipamentos de academia ao ar livre;

· Iluminação pública e das quadras;
· Instalação de bancos e lixeiras em locais conforme especificados no projeto;
· No projeto já está locado o equipamento da pracinha com areia, mas não será feita neste contrato;
8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A referida obra foi projetada para ser executada de forma integral, etapa única e em regime de empreitada global.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O presente estudo viabiliza o atendimento da população em geral, mas principalmente a população do bairro em questão, buscando promover melhor qualidade de vida em função da melhoria e fomento do uso dos espaços públicos de qualidade.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Existe a necessidade do isolamento do local por 180 dias (seis meses), tempo que está previsto para a duração da obra.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há previsão de contratações correlatas, visto que a contratação será com apenas um fornecedor e em regime de empreitada global.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há impactos ambientais, visto que se trata de reforma manutenção de área verde.
13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é o resultado da conclusão das etapas prévias, das quais tem início com a elaboração do orçamento básico, inclusão da dotação na peça orçamentária da pasta gestora, a realização do processo licitatório e êxito no certame, sendo legalmente estabelecida a proposta vencedora e licitante habilitado. O modelo do instrumento contratual segue as diretrizes administrativas e salvaguardas necessárias no direito público, estabelecendo claramente as obrigações, deveres e eventuais penalidades para ambas as partes.
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