Orientações gerais sobre o processo licitatório

1) Publicação do Edital:

- A data de publicação do edital deve ser posterior de contratação e da análise favorável da documentação da área de intervenção, do aceite do Projeto de Engenharia (análise favorável de engenharia), da análise favorável quanto ao licenciamento ambiental.

- Para contrato de repasse vinculado aos exercícios financeiros a partir de 2019, o Tomador deve comprovar, em conformidade com a legislação vigente, o início do procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias da data de assinatura do Contrato de Repasse (caso não possua cláusula suspensiva), ou do aceite do termo de referência ou da emissão do LAT (Transfere.gov), caso o contrato possua cláusula suspensiva. O prazo é prorrogável uma única vez, mediante justificativa com os motivos para o não cumprimento do prazo. Caso não seja apresentada justificativa ou o prazo prorrogado seja excedido, o contrato de repasse deve ser rescindido.

2) Pregão

- A modalidade Pregão é utilizada apenas para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, ocorrendo na forma eletrônica (IN 206/2019).

- Admite-se, excepcionalmente, a utilização da forma de pregão presencial, mediante apresentação de declaração do Contratado com justificativa informando a inviabilidade técnica ou a desvantagem para o Contratado (PI nº 424/2016 e Decreto nº 10.024/2019).

- Caso a área técnica da GIGOV caracterize o objeto da licitação como obra, não é possível o aceite do pregão.

3) Para Contrato de Repasse firmado a partir de 02/01/2017 enquadrado no Nível I ou I-A, exceto reforma ou obras lineares, são licitadas obrigatoriamente pelo regime Empreitada por Preço Global.

4) Para Contrato de Repasse firmado a partir de 02/01/2017, é vedada a utilização do regime de Contratação Integrada (elaboração de projeto e execução das obras), visto que o edital da licitação só pode ser publicado após a análise do projeto.

5) Para Contrato de Repasse do MDR (antigo MCidades) vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018, enquadrado nos Níveis I ou IV, o resultado do Processo Licitatório deverá abranger, no mínimo, todas as metas previstas na primeira etapa do Cronograma de Desembolso, cujo valor deverá corresponder a pelo menos 20% do Valor de Repasse (MICE não PAC 2018).

6) Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o Contratado deve apresentar justificativa com o devido embasamento legal para composição do processo, respaldado por parecer Jurídico do órgão responsável, acompanhada de comprovação da publicidade oficial dada ao caso, se exigida por lei.

7) As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, devem ser registradas na Transfere.gov (PI nº 424/2016).

8) O RDC é aplicável exclusivamente aos CR cujo objeto contemple:

a) Obras e serviços de engenharia no âmbito do “Sistema Único de Saúde – SUS”;

b) Obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo;

- c) Ações no âmbito da Segurança Pública;

- d) Obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística;

- e) Ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação;

- f) Obras e serviços de engenharia dos sistemas de ensino e pesquisa.

- Para RDC, nos casos de realização da licitação das obras e serviços de engenharia pelo regime de contratação integrada, deverão ser apresentadas as justificativas técnicas e econômicas para utilização desse tipo de aquisição (IN MPDG nº 002/2018), que comprovem que o objeto envolve pelo menos uma das seguintes condições:

- a) Inovação tecnológica ou técnica;

- b) Possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou

- c) Possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.

9) SRP

- É admitido o uso do SRP para aquisição de bens e para contratação de serviços comuns de engenharia, sendo aplicável apenas às modalidades de Concorrência e Pregão.

- É vedada a sua utilização para contratação da elaboração de projetos e execução de obras, exceto quando licitada via RDC, atendidas as exigências específicas determinadas pelo Decreto nº 7.581/2011.

O SRP/RDC pode ser adotado para a contratação de bens, obras com características padronizadas e de serviços, inclusive de engenharia, quando (Decreto nº 7.581/2011):

a) Pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

b) For mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

c) For conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

d) Pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública.

- No caso de obras, o SRP/RDC só pode ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos (Decreto nº 7.581/2011):

a) For conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

- b) Pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública

- c) As licitações sejam realizadas pelo Governo Federal;

- d) As obras tenham projeto de referência padronizado, básico ou executivo, consideradas as regionalizações necessárias; e

- e) Haja compromisso do órgão aderente de suportar as despesas das ações necessárias à adequação do projeto padrão às peculiaridades da execução.

10) CTEF

- O CTEF é obrigatório para os casos de Concorrência e Tomada de Preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades.

- O CTEF é facultativo nos demais casos em que for possível sua substituição por outros instrumentos hábeis, tais como Carta-Contrato, Nota de Empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

- É dispensável o CTEF e facultada a substituição prevista no item anterior, independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

- O CTEF deve ser anexado/registrado na Transfere.gov para a emissão de autorização de início de objeto.

- A Vigência do CTEF ou do instrumento que o substitua, deve conter, no mínimo, o prazo para execução da intervenção conforme cronograma vigente do contrato de repasse.

11) Comprovação de publicidade dos atos do processo licitatório:

| Legislação aplicada – Modalidade ou Regime | Locais de publicação dos atos da licitação |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aviso ou Extrato do Edital | Demais atos |
| Lei nº 8.666/1993 – Concorrência ou Tomada de Preços | ▪ DOU ▪ No caso de Compras ou Serviços comuns de engenharia, o DOU pode ser substituído pelo Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal | ▪ Imprensa Oficial |
| Lei nº 10.520/2002 – Pregão presencial | ▪ É publicado no Diário Oficial do Ente Federado (Contratado), ou caso não exista, jornal de circulação regional/local ou Diário Oficial do Estado |  |
| Lei nº 10.520/2002 – Pregão eletrônico ou dispensa eletrônica | ▪ DOU e sítio eletrônico oficial do Contratado, da Unidade Executora ou da União (Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 5.504/2005) ▪ Para edital publicado após 28/10/2019 o DOU pode ser substituído pela Imprensa Oficial (Decreto nº 10.024/2019) |  |
| Lei nº 12.462/2011 (RDC) | ▪ Imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores. |  |
| Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) | ▪ Imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial do Contratado, da Unidade Executora ou da União. |  |

- No caso de Imprensa Oficial do Tomador, o Convenente deve apresentar declaração que informe qual é o instrumento considerado como imprensa oficial e, também, qual é a lei e o respectivo artigo onde consta esta definição.

Observação: Caso o instrumento adotado pelo tomador como imprensa oficial seja quadro ou mural de avisos, além das informações solicitadas na observação acima, deve-se incluir na declaração o período e o local da publicação.