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TERMO DE REFERÊNCIA N° 10/2024
RM 1597/2024
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de demolição das paredes de gesso do pavimento térreo do Centro Administrativo. Os serviços a serem executados são: retirada de esquadrias, retirada dos marcos; limpeza permanente da obra; demolição de parede gesso acrt (drywall + estrutura metálica); remoção de ferro de drywall, PVC e fibromineral, locação de caçamba para entulhos especial gesso; carga, transporte e descarga de caçambas.
2. LOCAL
Os serviços serão prestados no pavimento térreo do Centro Administrativo de São Leopoldo/RS.
3. VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado para o serviço é de R$ 28.571,74 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), com base na planilha de orçamento abaixo:
	Valor orçamento 01
	Valor orçamento 02
	Valor orçamento 03
	Orçamento Estimado

	R$ 24.980,04
	R$ 30.357,59
	R$ 30.377,60
	R$ 28.571,74


4. JUSTIFICATIVA
A presente justificativa visa atender às disposições legais e administrativas para a contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de demolição das paredes e gesso no pavimento térreo do Centro Administrativo de São Leopoldo. A necessidade desta intervenção decorre de um evento de calamidade pública que resultou em alagamento e danos significativos, exigindo medidas urgentes de demolição e remoção dos materiais danificados.
O Centro Administrativo de São Leopoldo foi severamente afetado por um alagamento no pavimento térreo, comprometendo a integridade estrutural e a funcionalidade do espaço. Este incidente demanda ações imediatas para a remoção dos danos, de modo a restabelecer a segurança e a normalidade das operações municipais.
Cabe destacar, que não há servidores habilitados para a realização deste serviço. A contratação de uma empresa especializada é crucial para garantir a segurança dos servidores e munícipes, bem como das instalações, além de responder rapidamente às necessidades emergenciais, assegurar a conformidade legal e normas aplicáveis, além de facilitar a recuperação das atividades no pavimento térreo do Centro Administrativo.
5. DO REGIME DO CONTRATO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
5.1. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.
5.2. O julgamento e classificação da licitação serão pelo menor preço global.
6. DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
A descrição dos serviços a serem realizados constam na tabela abaixo:
	Descrição do serviço
	Quantidade

	Retirada de esquadrias
	47,46m²

	Retirada dos marcos
	94,40m

	Limpeza permanente da obra
	135,90m²

	Demolição de parede gesso acartonado (drywall + estrutura metálica)
	366,93m²

	Remoção de ferro de rrywall, pvc e fibromineral
	326,16m²

	Locação caçamba de entulhos (gesso)
	25 m³

	Carga, transporte e  descara das caçambas em local adequado
	25m³


7.
DO PAGAMENTO
7.1.
A medição dos serviços executados será efetuada pela fiscalização, que enviará à contratante para emissão de nota fiscal;
7.2 A Nota Fiscal deverá conter, além das informações básicas, os dados bancários do fornecedor, a especificação e o número do respectivo empenho;
7.3 O encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento será realizado após a conferência e o ateste na Nota Fiscal, tanto pela fiscalização, quanto pelo gestor;
7.4 A CONTRATADA deverá estar em dia com a regularidade fiscal, na data da emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação ao INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal, que serão aferidos nos sítios geradores, pelo gestor do contrato e atestado no documento fiscal, na impossibilidade de gerar a comprovação pela internet, fica a CONTRATADA obrigada a fornecer o documento comprobatório da regularidade;
7.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida com erro deverá ser substituída. Neste caso, a ADMINISTRAÇÃO efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição, para pagamento, sem prejuízo ao prazo supramencionado.
7.6 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta-corrente da CONTRATADA, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, número do Contrato, Nome do Banco, Número da Conta Corrente e número da Agência, como também registrá-los no próprio Recibo Fiscal.
7.7 A Nota Fiscal deverá ser emitido no nome do Município de São Leopoldo, conforme segue:
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
Endereço: Avenida Dom João Becker, nº 754, Centro 
 
CEP 93.010-010
 CNPJ: 89.814.693/0001-60
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários estão previstos no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e constarão em RM para posterior empenho. 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 02 – Diretoria de Expediente Administrativo
 2032–MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE  ADMINISTRAÇÃO
208 - 3.3.90.39.00.00.00.00 – 0500 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1 Atestado (s) de capacidade técnica, devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da empresa proponente, ou de seu Responsável Técnico, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando serviços similares em características ao objeto deste termo de referência.
9.2 Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em atividades similares em características ao objeto deste, devidamente atualizado e apresentação do laudo C.A.T.
9.3 Declaração indicando o Responsável Técnico pela prestação dos serviços (somente um), com comprovação de vínculo com a proponente, acompanhado do certificado de Registro Profissional expedido pelo CREA ou CAU, devidamente atualizado, ou documento equivalente.
10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
10.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente;
10.2 A CONTRATADA deverá garantir a mão-de-obra necessária para execução plena dos serviços, nos regimes contratados, obedecidas a legislação trabalhista e convenções coletivas vigentes;
10.3 Prover as condições que possibilitem o início da prestação dos serviços;
10.4 Cumprir os prazos de execução dos serviços;
10.5 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por danos diretos, mediatos ou imediatos, extravios ou prejuízos causados ao contratante, desde que provada à existência de culpa ou dolo de seus prepostos e/ou empregados, assumindo a responsabilidade de reparar totalmente os bens, ou substituí-los, preferencialmente, pela mesma marca, característica e qualidade. O contratante poderá reter pagamentos que possibilitem o ressarcimento de danos causados;
10.6 A CONTRATADA deverá apresentar as notas fiscais para pagamento conforme determinação e exigências da Secretaria Municipal da Fazenda.
11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
11.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto, inclusive permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela empresa CONTRATADA em serviço;
11.2 Manter os locais de trabalho e demais dependências livre e desimpedidas para acesso a empresa CONTRATADA;
11.3 Efetuar os pagamentos devidos em função do usufruto do objeto, estritamente de acordo com o disposto neste termo;
11.4 Receber e conferir as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA;
11.5 Comunicar à CONTRADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato.
12. GESTOR
A Administração nomeia o servidor IGOR FERREIRA BUCK, matrícula 84185, telefone :(51) 2200- 0207, endereço eletrônico: igor.buck@saoleopoldo.rs.gov.br para que na função de gestor(a) do contrato e acompanhe o andamento do mesmo.
13. FISCAL 
A Administração nomeia o servidor JOSE LUIZ GARCIAS, matrícula 80750, telefone :(51) 2200- 0348, endereço eletrônico: garcias@saoleopoldo.s.gov.br, para a responsabilidade de fiscalização, aferindo as condições do andamento do serviço, comunicando toda e qualquer irregularidade ou manifestação que promova o serviço.
14. PRAZO DE EXECUÇÃO
14.1 O prazo de execução será de até 03 (três) dias, contados do início dos serviços, obedecido o prazo estabelecido no item 14.2.
14.2 Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Início pelo Gestor e Fiscal do Contrato.
São Leopoldo, 21 de junho de 2024.
Igor Ferreira Buck
Gestor 
Jose Luiz Garcias
Fiscal 
Rafael Tarcísio Forneck
Secretário Municipal de Administração
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

