EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  002/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE LINHA GUZZO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS.

Data e horário da sessão:  15/05/2026 às 08h30min

Tipo de julgamento: Menor Preço

Regime de execução: Empreitada por Preço Global

Modo de disputa: Aberto

Local de realização do certame: www.bll.org.br

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA – RS, no uso de suas atribuições, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 2.573/2026, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a abertura de certame na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de obra de perfuração e construção de poço tubular profundo na localidade de Linha Guzzo, interior do Município de São João da Urtiga/RS, compreendendo a realização de todos os serviços necessários à sua completa implantação, incluindo perfuração por método adequado às condições geológicas, revestimento, cimentação, desenvolvimento, limpeza, desinfecção, teste de vazão, análises da água, instalação de proteção e cercamento, bem como a elaboração de relatório técnico final, em conformidade com o Projeto Básico, laudo hidrogeológico e demais documentos técnicos, visando ao abastecimento público, nos termos do Termo de Convênio FPE nº 1815/2023.

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: www.bll.org.br,  no dia 15 de maio de 2026 às 08h30min podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h00min da mesma data sendo que todas as referências de tempo observam o Horário de Brasília.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a execução de obra de perfuração e construção de poço tubular profundo na localidade de Linha Guzzo, interior do Município de São João da Urtiga/RS, compreendendo a realização de todos os serviços necessários à sua completa implantação, incluindo perfuração por método adequado às condições geológicas, revestimento, cimentação, desenvolvimento, limpeza, desinfecção, teste de vazão, análises da água, instalação de proteção e cercamento, bem como a elaboração de relatório técnico final, em conformidade com o Projeto Básico, laudo hidrogeológico e demais documentos técnicos, visando ao abastecimento público, nos termos do Termo de Convênio FPE nº 1815/2023.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: www.bll.org.br.

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da concorrência na forma eletrônica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. A participação no processo dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, observando o regime de empreitada por preço global, com o valor global da contratação e os demais elementos exigidos no edital, sendo os documentos de habilitação enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, ou, se declarado vencedor, o licitante poderá optar por enviá-los até 2 (duas) horas após a finalização da fase de julgamento de lances, observados os itens 4 e 5 deste edital.

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações.

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para aplicação do disposto neste edital.

3.2.4. Que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ainda não tenha celebrado, no ano-calendário de realização do presente processo licitatório, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo máximo de um dia útil.

4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta será de no mínimo de 60 dias, a contar da data de abertura da sessão eletrônica da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo I – Modelo de Proposta Comercial, bem como apresentar, quando exigido pelo agente de contratação, a planilha de quantitativos e custos unitários, a composição do BDI e os encargos sociais, com os respectivos valores.

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

4.4.  Para fins de homologação do processo, o valor máximo admitido para a contratação da obra de perfuração e construção de poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água potável na localidade de Linha Guzzo, zona rural do Município de São João da Urtiga/RS, será de R$ 119.800,58 (cento e dezenove mil, oitocentos reais e cinquenta e oito centavos), não sendo aceitas propostas com valores superiores a este montante.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  ).

- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.1.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

5.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

5.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

5.1.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do Portal De Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

5.1.7.  É dever do licitante enviar os documentos necessários até 2h após ser declarado vencedor, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta inicial, a respectiva documentação solicitada.

5.1.8.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação.

5.1.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.1.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

5.1.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.1.12. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

5.1.13. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo AGENTE DE CONTRATAÇÃO lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.1.14. Para fins de habilitação neste processo, a licitante vencedora deverá anexar, conforme artigo 63, II da lei 14.133/2021, até 2h após após a solicitação do(a) AGENTE DE CONTRATAÇÃO(a) em campo específico do sistema.

5.1.15. A licitante vencedora, quando solicitado pelo agente de contratação maiores esclarecimentos acerca de algum documento, conforme previsão do art. 64 da Lei 14.133/2021,  deverá enviar os mesmos em sede de diligência no prazo de até 2 (duas) horas, a menos que sejam documentos difíceis de serem enviados/constituídos, podendo a Agente de Contratação decidir sobre o prazo, não podendo exceder o prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

5.1.16. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

5.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Caso a licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos neste edital.

5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL

  - Para fins de habilitação de qualificação técnica as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

    - Declaração de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

    - Certidão de registro na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da empresa;

    - Certidão de registro na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do engenheiro responsável técnico pela empresa.

    - Atestado de execução, em nome da empresa licitante, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que já executou obra de similar.

    - Atestado de execução, em nome do profissional responsável técnico da empresa, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que já executou obra similar.

    - Prova de inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ou comprovante de que a licitante não está obrigada a se inscrever no referido cadastro.

    - Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante, na forma do anexo deste edital, de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da entrega dos bens, na data da efetiva visita e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituído por declaração em que o licitante ateste que conhece o local e as condições de realização do objeto conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

  - O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra objeto desta licitação.

  - No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas serão inabilitadas.

5.6.  DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.6.1. Aplicam-se ao presente processo licitatório as disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.7. SUBSTITUIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS

5.7.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.7.2. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.7.3. A Habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento, desde que haja regulamentação pelo poder público.

6. VEDAÇÕES

6.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

6.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 6.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

6.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

7.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contratação abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da concorrência, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3.A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vícios insanáveis;

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

8.4. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

8.4.1. Na hipótese prevista no item 8.4 do presente edital, a Administração poderá oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade da sua proposta, e, não havendo comprovação suficiente neste sentido, desclassificá-lo em razão da inexequibilidade apurada.

8.5. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

8.6. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

8.7.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

8.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 100,00 (cem reais) que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

8.7.5. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.

8.7.6. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.9. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

09. MODO DE DISPUTA

09.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.

09.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

09.3. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

09.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o agente de contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

09.5. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o agente de contratação no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

09.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes.

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações.

10.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

10.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,  a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

10.1.4. O disposto não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

10.2. Se não houver licitante que atenda, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

10.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o agente de contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo agente de contratação.

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

12.1. Os documentos de habilitação serão examinados pelo agente de contratação, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

12.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

12.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

12.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

12.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

13. DO RECURSO

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação.

13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 13.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

b) a apreciação dar-se-á em fase única.

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

15.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

15.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

16.1. Executar o objeto contratado em conformidade com o Projeto Básico, laudo hidrogeológico, planilha orçamentária, cronograma de execução e demais documentos que integram o processo licitatório, bem como em observância às normas técnicas aplicáveis e à legislação vigente.

16.2. Realizar a perfuração do poço tubular profundo utilizando equipamentos adequados e técnicas compatíveis com as condições geológicas locais, garantindo a qualidade, segurança e eficiência dos serviços executados.

16.3. Responsabilizar-se integralmente pela execução de todas as etapas do objeto, incluindo serviços preliminares, perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento, testes de vazão, análises da água e demais atividades necessárias à completa implantação do poço.

16.4. Disponibilizar equipe técnica qualificada, incluindo responsável técnico devidamente habilitado, o qual deverá acompanhar a execução dos serviços e assumir a responsabilidade técnica pela obra.

16.5. Cumprir rigorosamente o prazo de execução estabelecido, conforme cronograma, observando o prazo total de até 60 (sessenta) dias, salvo justificativa devidamente aceita pela Administração.

16.6. Adotar todas as medidas de segurança do trabalho, garantindo a integridade física de seus empregados, terceiros e demais envolvidos, bem como promover a adequada sinalização e isolamento da área de execução.

16.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais custos necessários à execução do objeto.

16.8. Atender integralmente às condicionantes da autorização ambiental emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento – DRHS/SEMA e às normas ambientais vigentes, adotando medidas de controle e mitigação de impactos durante a execução dos serviços.

16.9. Realizar a adequada destinação dos resíduos gerados, mantendo o local de execução limpo e organizado, promovendo a recuperação da área ao término dos serviços.

16.10. Executar corretamente as etapas de revestimento, cimentação e vedação sanitária, garantindo a proteção do aquífero contra contaminações externas.

16.11. Realizar teste de vazão com duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com registro dos dados obtidos e apresentação à fiscalização.

16.12. Providenciar a realização de análises físico-químicas e bacteriológicas da água, por laboratório habilitado, apresentando os respectivos laudos à Administração.

16.13. Executar a proteção sanitária do poço, incluindo laje de proteção, tampa adequada e demais dispositivos necessários à sua integridade.

16.14. Elaborar e apresentar relatório técnico final completo, contendo todas as informações relativas à execução, incluindo perfil geológico, profundidade, materiais utilizados, resultados dos testes e análises realizadas.

16.15. Apresentar medições dos serviços executados, acompanhadas da documentação técnica comprobatória e do boletim de medição devidamente atestado pela fiscalização, como condição para pagamento.

16.16. Permitir e facilitar a fiscalização por parte da Administração, garantindo livre acesso ao local da obra e fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

16.17. Comunicar imediatamente à Administração qualquer ocorrência que possa comprometer a execução do objeto ou o cumprimento dos prazos estabelecidos.

16.18. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, respondendo por eventuais falhas, vícios ou defeitos, obrigando-se a corrigi-los, às suas expensas, sempre que constatados, inclusive após a entrega do objeto.

16.19. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.20. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo mediante prévia e expressa autorização da Administração, nos limites permitidos pela legislação.

16.21. Observar integralmente as condições estabelecidas no Termo de Convênio FPE nº 1815/2023, especialmente quanto à correta aplicação dos recursos, prazos e exigências técnicas.

16.22. Manter registro atualizado da execução dos serviços, contendo informações técnicas relevantes, disponibilizando-o à fiscalização sempre que solicitado, incluindo boletim diário de perfuração.

16.23. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços.

16.24. A entrega do objeto somente será considerada concluída após a apresentação e aprovação, pela fiscalização, do relatório técnico final, dos laudos de análise da água e dos resultados do teste de vazão.

16.25. Executar o objeto com observância aos princípios da sustentabilidade, adotando práticas que minimizem impactos ambientais e promovam o uso racional de recursos naturais.

16.26. Providenciar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos serviços, devidamente registrada no CREA, antes do início da execução, bem como apresentar à Administração a respectiva comprovação.

16.27. Proceder ao tamponamento do poço, nos casos em que este se mostrar improdutivo, inviável tecnicamente ou houver necessidade de abandono da perfuração, mediante utilização de materiais adequados e conforme normas técnicas aplicáveis, sem ônus adicional para a Administração.

17. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo para execução do objeto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, devendo a contratada observar o cronograma de execução apresentado e aprovado pela Administração.

17.2. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, abrangendo o período necessário à execução dos serviços, realização de testes, entrega da documentação técnica, recebimento provisório e definitivo do objeto.

17.3. Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados e aceitos pela Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada da planilha de medição dos serviços executados, atestada pelo Setor de Engenharia/Fiscal do Contrato, comprovando a regular execução do objeto.

18.2. O pagamento estará condicionado ao efetivo cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, bem como à apresentação da documentação técnica exigida, incluindo medições, relatórios e demais comprovações necessárias à verificação da execução.

18.3. Os recursos para pagamento são provenientes do Convênio FPE nº 1815/2023, devendo ser observadas as normas e condicionantes estabelecidas no referido instrumento.

18.4. No pagamento, o valor correspondente ao INSS incidente sobre a mão de obra poderá ser retido pela Administração, quando aplicável, sendo posteriormente recolhido aos órgãos competentes, com o respectivo comprovante disponibilizado à contratada.

18.5. No momento da emissão da nota fiscal/fatura, a contratada deverá fazer constar, em local de fácil visualização, o número do processo administrativo e o número da concorrência, a fim de agilizar o trâmite de conferência e pagamento.

18.6. Serão processadas as retenções tributárias, previdenciárias e demais exigidas pela legislação vigente.

18.7. O pagamento somente será realizado após a verificação da regularidade da execução dos serviços e o atesto do fiscal do contrato, podendo ser suspenso em caso de inconsistências, pendências técnicas ou descumprimento contratual.

18.8. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal da Agricultura

2042 Manutenção de Poços Artesianos

449051 Obras e Instalações (470)

Subelemento da despesa 91000000

Vínculo 701/1170

19. DO REAJUSTE

19.1. Os valores decorrentes da presente contratação serão fixos e irreajustáveis, tendo em vista o prazo de execução contratual, que não ultrapassa 12 (doze) meses, não havendo, portanto, incidência de reajuste, nos termos da legislação vigente.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto licitado será recebido:

20.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

20.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

20.2. O objeto licitado poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

20.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.4. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contrato.

20.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

20.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra, ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

21.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 22.1 deste edital as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

21.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

21.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções,.

21.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

21.6. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

21.7. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

21.8. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

21.9. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

21.10. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

21.11. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 22.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

22. DA FISCALIZAÇÃO

22.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) pela Administração, competindo-lhe o controle técnico, administrativo e financeiro da execução dos serviços de perfuração de poço tubular profundo, com vistas à verificação do fiel cumprimento das obrigações contratuais.

22.2. A fiscalização será exercida de forma contínua, sistemática e preventiva, abrangendo todas as etapas da execução, desde a emissão da ordem de início até o recebimento definitivo do objeto.

22.3. Compete à fiscalização, dentre outras atribuições:

I – acompanhar a execução dos serviços, verificando a conformidade com o projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos;

II – verificar a qualidade dos serviços executados, incluindo perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento e proteção sanitária do poço;

III – conferir e validar as medições apresentadas pela contratada;

IV – exigir o cumprimento do cronograma físico-financeiro;

V – determinar correções de falhas técnicas;

VI – acompanhar os testes de vazão e análise da qualidade da água;

VII – registrar ocorrências no Diário de Obra;

VIII – rejeitar serviços em desconformidade;

IX – atestar medições para pagamento;

X – comunicar irregularidades à autoridade competente.

22.4. O Diário de Obra será obrigatório, contendo registros técnicos diários da execução, incluindo condições do solo, atividades realizadas, equipamentos, equipe e ocorrências.

22.5. O descumprimento das determinações da fiscalização poderá ensejar aplicação de penalidades.

23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. É vedada a subcontratação total do objeto.

23.2. A subcontratação parcial somente será admitida para parcelas acessórias e de menor relevância técnica, mediante autorização prévia da Administração.

23.3. A contratada permanece integralmente responsável pela execução do objeto, inclusive pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais da subcontratada.

24. DA SUSTENTABILIDADE

24.1. A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade durante a execução da perfuração do poço, especialmente quanto a:

I – prevenção de contaminação do aquífero;

II – destinação adequada dos resíduos da perfuração;

III – uso racional de recursos naturais;

IV – mitigação de impactos ambientais.

24.2. Deverá observar integralmente a licença ambiental e normas aplicáveis.

24.3. O descumprimento sujeitará a contratada às penalidades cabíveis.

25. DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À LGPD

25.1. A contratada deverá observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), responsabilizando-se pelo tratamento adequado de dados eventualmente acessados.

25.2. É vedado o uso de dados para finalidades diversas do contrato.

25.3. Incidentes de segurança deverão ser comunicados imediatamente.

25.4. O descumprimento implicará sanções e responsabilização.

26. DA GESTÃO DE RISCOS

26.1. A execução contratual será acompanhada com base na gestão sistemática de riscos, conforme a Matriz de Riscos do processo, parte integrante do contrato.

26.2. A matriz contempla riscos técnicos, operacionais e ambientais relacionados à perfuração do poço, incluindo:

- risco de não atingir vazão adequada;

- falhas na execução (revestimento, cimentação);

- contaminação do aquífero;

- atrasos na execução;

- não conformidade da qualidade da água.

26.3. Compete à CONTRATADA:

- adotar medidas preventivas e mitigadoras;

- garantir execução técnica adequada;

- responder por falhas, atrasos e vícios;

- cumprir obrigações ambientais, trabalhistas e técnicas.

26.4. Compete à CONTRATANTE:

- fiscalizar a execução;

- validar medições;

- acompanhar testes e laudos;

- adotar medidas administrativas necessárias.

26.5. A ocorrência de riscos deverá ser comunicada imediatamente, cabendo ao fiscal e gestor definir medidas corretivas.

26.6. O descumprimento das medidas de mitigação poderá ensejar:

- suspensão de medições e pagamentos;

- aplicação de penalidades;

- rescisão contratual.

26.7. A Matriz de Riscos poderá ser atualizada mediante justificativa técnica.

26.8. A gestão de riscos visa assegurar a execução do objeto dentro dos padrões de qualidade, prazo e custo, garantindo a adequada aplicação dos recursos do Termo de Convênio FPE nº 1815/2023.

27. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

27.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, diretamente na plataforma utilizada para realização da concorrência através do site www.bll.org.br ou por meio do seguinte endereço eletrônico: licitacoes@saojoaodaurtiga.rs.gov.br

27.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração.

28. DOS ANEXOS

28.1. São anexos integrantes desse processo os abaixo relacionados:

I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA;
III – MINUTA DO CONTRATO;
IV – TERMO DE REFERÊNCIA;
V – LAUDO HIDROGEOLÓGICO PARA LOCAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO;
VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
VII – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART;
VIII – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO – DRHS/SEMA;
IX – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1815/2023;
X – ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA PARA EXECUÇÃO DO POÇO.

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

29.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação.

29.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

29.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Sananduva para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

São João da Urtiga/RS, 22 de abril de 2026.

CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos objetos da presente licitação modalidade concorrência, na forma eletrônica, sob  nº 002/2026 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:                                       CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE:                                           CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

## PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado o valor global da proposta, observadas a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, a composição do BDI e os encargos sociais, conforme exigido no edital

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

## CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

## LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado neste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

## VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência

## LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

## OBS: A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

A empresa	, sediada na Rua (Av., Al., etc.)	, cidade	, estado 	, inscrita no CNPJ sob nº	 	, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) 	, portador(a) da Carteira de Identidade nº	e inscritoa) no CPF/MF com o nº( 	, DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que RENUNCIOU a realização de visita no local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe.

Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta, assumindo toda responsabilidade e possíveis riscos que venham a acontecer devido ao desconhecimento das reais condições.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento deverá ser inserido na plataforma eletrônica onde será realizada a concorrÊncia, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empres

ANEXO III

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº___/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJF sob o nº. 90.483.082/0001-65, estabelecida na Avenida Professor Zeferino, nº 991, Bairro Centro, na cidade de São João da Urtiga/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Cezar Olímpio Zandoná, inscrito no CPF nº 567.769.420-72, de ora em denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ............. (qualificação) de ora em diante denominada CONTRATADA, firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133/2021, bem como ao processo de contratação instaurado sob a modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026.

CLÁUSULA PRIMEIRA –   DO OBJETO.

O objeto deste contrato é a execução de obra de perfuração e construção de poço tubular profundo na localidade de Linha Guzzo, interior do Município de São João da Urtiga/RS, compreendendo a realização de todos os serviços necessários à sua completa implantação, incluindo perfuração por método adequado às condições geológicas, revestimento, cimentação, desenvolvimento, limpeza, desinfecção, teste de vazão, análises da água, instalação de proteção e cercamento, bem como a elaboração de relatório técnico final, em conformidade com o Projeto Básico, laudo hidrogeológico e demais documentos técnicos, visando ao abastecimento público, nos termos do Termo de Convênio FPE nº 1815/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.

O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa devidamente fundamentada e autorização da Administração, sendo, o prazo para  execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no cronograma de execução, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO.

Pela execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ____________ (__________________________________________), conforme proposta vencedora apresentada no processo licitatório, sendo R$ __________ referente a serviços e R$ __________referente ao material, sendo que o valor contratado contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, transporte, mobilização, desmobilização, bem como quaisquer outras despesas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2026, conforme abaixo informada e os recursos para execução são provenientes do Termo de Convênio FPE nº 1815/2023, devendo ser observadas todas as condições estabelecidas no referido instrumento.

07 Secretaria Municipal da Agricultura

2042 Manutenção de Poços Artesianos

449051 Obras e Instalações (470)

Subelemento da despesa 91000000

Vínculo 701/1170

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada da planilha de medição dos serviços executados, atestada pelo Setor de Engenharia/Fiscal do Contrato, comprovando a regular execução do objeto.

§1º -  No momento da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer constar, em local de fácil visualização, o número do processo administrativo e o número da concorrência, a fim de agilizar o trâmite de conferência e pagamento.

§2º - Serão processadas as retenções tributárias, previdenciárias e demais exigidas pela legislação vigente.

§3º - O pagamento somente será realizado após a verificação da regularidade da execução dos serviços e o atesto do fiscal do contrato, podendo ser suspenso em caso de inconsistências, pendências técnicas ou descumprimento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

§1º - O recebimento provisório do objeto será realizado pelo fiscal do contrato, mediante vistoria no local, após a comunicação formal da CONTRATADA acerca da conclusão dos serviços e terá por finalidade verificar a execução dos serviços quanto à conformidade com as especificações técnicas, podendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso sejam constatadas falhas, vícios ou inconformidades.

§2º - O recebimento definitivo somente será efetuado após a verificação do pleno atendimento das condições contratuais, especialmente:

I – conclusão integral dos serviços;

II – execução adequada das etapas de perfuração, revestimento, cimentação, vedação sanitária e proteção do poço;

III – apresentação e aprovação do relatório técnico final;

IV – apresentação dos resultados do teste de vazão;

V – apresentação dos laudos de análise físico-química e bacteriológica da água;

VI – execução, quando aplicável, do tamponamento do poço em caso de improdutividade ou inviabilidade técnica;

VII – ausência de pendências técnicas ou administrativas.

§3º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem pela perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO:

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores  abaixo designados, nos termos da legislação vigente, cabendo à fiscalização o controle técnico, administrativo e financeiro da execução dos serviços, com vistas à verificação do fiel cumprimento das obrigações contratuais.

- Gestor do Contrato: Anderson Pereira Spironello;

- Fiscal do Contrato: Vanderlei Jair Felski.

Parágrafo Único - Compete à fiscalização, dentre outras atribuições:

I – acompanhar a execução dos serviços em todas as suas etapas, verificando a conformidade com o projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos;

II – verificar a qualidade dos serviços executados, inclusive quanto à perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento e proteção sanitária do poço;

III – conferir as medições dos serviços executados, validando os quantitativos e condicionando sua aprovação à conformidade técnica;

IV – exigir o cumprimento rigoroso do cronograma físico-financeiro, comunicando formalmente eventuais atrasos ou desvios;

V – determinar a correção de falhas, defeitos ou inconformidades, fixando prazo para regularização;

VI – acompanhar e validar os resultados do teste de vazão e das análises da qualidade da água;

VII – registrar todas as ocorrências relevantes no Diário de Obra;

VIII – rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com as especificações técnicas;

IX – atestar as medições para fins de pagamento, desde que atendidas todas as exigências contratuais;

X – comunicar à autoridade competente quaisquer irregularidades que possam ensejar aplicação de penalidades.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

I - Executar o objeto contratado em conformidade com o Projeto Básico, laudo hidrogeológico, planilha orçamentária, cronograma de execução e demais documentos que integram o processo licitatório, bem como em observância às normas técnicas aplicáveis e à legislação vigente.

II -  Realizar a perfuração do poço tubular profundo utilizando equipamentos adequados e técnicas compatíveis com as condições geológicas locais, garantindo a qualidade, segurança e eficiência dos serviços executados.

III -  Responsabilizar-se integralmente pela execução de todas as etapas do objeto, incluindo serviços preliminares, perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento, testes de vazão, análises da água e demais atividades necessárias à completa implantação do poço.

IV - Disponibilizar equipe técnica qualificada, incluindo responsável técnico devidamente habilitado, o qual deverá acompanhar a execução dos serviços e assumir a responsabilidade técnica pela obra.

V - Cumprir rigorosamente o prazo de execução estabelecido, conforme cronograma, observando o prazo total de até 30 (trinta) dias, salvo justificativa devidamente aceita pela Administração.

VI - Adotar todas as medidas de segurança do trabalho, garantindo a integridade física de seus empregados, terceiros e demais envolvidos, bem como promover a adequada sinalização e isolamento da área de execução.

VII - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais custos necessários à execução do objeto.

VIII - Atender integralmente às condicionantes da autorização ambiental emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento – DRHS/SEMA e às normas ambientais vigentes, adotando medidas de controle e mitigação de impactos durante a execução dos serviços.

IX - Realizar a adequada destinação dos resíduos gerados, mantendo o local de execução limpo e organizado, promovendo a recuperação da área ao término dos serviços.

X - Executar corretamente as etapas de revestimento, cimentação e vedação sanitária, garantindo a proteção do aquífero contra contaminações externas.

XI -  Realizar teste de vazão com duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com registro dos dados obtidos e apresentação à fiscalização.

XII - Providenciar a realização de análises físico-químicas e bacteriológicas da água, por laboratório habilitado, apresentando os respectivos laudos à Administração.

XIII - Executar a proteção sanitária do poço, incluindo laje de proteção, tampa adequada e demais dispositivos necessários à sua integridade.

XIV - Elaborar e apresentar relatório técnico final completo, contendo todas as informações relativas à execução, incluindo perfil geológico, profundidade, materiais utilizados, resultados dos testes e análises realizadas.

XV - Apresentar medições dos serviços executados, acompanhadas da documentação técnica comprobatória e do boletim de medição devidamente atestado pela fiscalização, como condição para pagamento.

XVI -  Permitir e facilitar a fiscalização por parte da Administração, garantindo livre acesso ao local da obra e fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

XVII - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo mediante prévia e expressa autorização da Administração, nos limites permitidos pela legislação.

XVIII - Manter registro atualizado da execução dos serviços, contendo informações técnicas relevantes, disponibilizando-o à fiscalização sempre que solicitado, incluindo boletim diário de perfuração.

XIX - A entrega do objeto somente será considerada concluída após a apresentação e aprovação, pela fiscalização, do relatório técnico final, dos laudos de análise da água e dos resultados do teste de vazão.

XX - Providenciar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos serviços, devidamente registrada no CREA, antes do início da execução, bem como apresentar à Administração a respectiva comprovação.

XXI - Proceder ao tamponamento do poço, nos casos em que este se mostrar improdutivo, inviável tecnicamente ou houver necessidade de abandono da perfuração, mediante utilização de materiais adequados e conforme normas técnicas aplicáveis, sem ônus adicional para a Administração.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

I - Exercer a fiscalização da execução do contrato, por meio de servidor designado, acompanhando a realização dos serviços, verificando o cumprimento das condições contratuais e atestando as medições para fins de pagamento.

II - Emitir a Ordem de Início dos Serviços, autorizando formalmente o início da execução do objeto.

III - Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações, documentos e projetos necessários à adequada execução dos serviços.

IV - Assegurar o acesso da CONTRATADA ao local de execução dos serviços, conforme definido no laudo hidrogeológico e autorizado pelo proprietário da área.

V- Acompanhar e aprovar o cronograma de execução apresentado pela CONTRATADA, promovendo os ajustes que se fizerem necessários.

VI -  Receber o objeto provisoriamente e definitivamente, após verificação do cumprimento das condições contratuais, conforme critérios estabelecidos neste contrato.

VII - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas, mediante apresentação de nota fiscal, boletim de medição devidamente atestado e documentação comprobatória da execução dos serviços.

VIII - Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de eventuais falhas, irregularidades ou descumprimento de obrigações contratuais, fixando prazo para sua correção.

IX -  Aplicar as penalidades previstas em contrato, quando verificado o descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

X - Exigir o cumprimento das normas técnicas, ambientais e de segurança do trabalho durante toda a execução do objeto.

XI -  Verificar o atendimento às condicionantes estabelecidas pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento – DRHS/SEMA e demais órgãos competentes.

XII - Conferir e validar os resultados do teste de vazão, os laudos de análise da água e o relatório técnico final, como condição para o recebimento definitivo do objeto.

XIII - Zelar pela correta aplicação dos recursos vinculados ao Termo de Convênio FPE nº 1815/2023, observando suas condições, prazos e exigências.

XIV - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas ou condições contratuais, determinando sua correção pela CONTRATADA.

XV - Manter registro das ocorrências relacionadas à execução do contrato, incluindo medições, comunicações, notificações e demais atos de fiscalização.

CLAUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Serão aplicadas ao responsável as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º -  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

§3º - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções e se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§4º - A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

§5º - Na aplicação das sanções será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

§6º - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

§7º -  Todas as demais possibilidades de sanções restam facultadas à Administração que deverá observar as regras relativas ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO:

§1º - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste contrato.

§2º -  Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

§3º - A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

§4º - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES:

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira e interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES:

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, sendo, a CONTRATADA, obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS:

A CONTRATADA deverá observar integralmente a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), responsabilizando-se pelo tratamento adequado dos dados pessoais eventualmente coletados, recebidos ou acessados em razão da execução contratual, sendo expressamente vedada a utilização, compartilhamento ou armazenamento de dados pessoais para finalidades distintas da execução do contrato.

Parágrafo Único:  Em caso de incidente de segurança que implique risco ou dano relevante aos titulares dos dados, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes de sua negligência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

É vedada a subcontratação total do objeto; a subcontratação parcial poderá ocorrer somente em parcelas de menor relevância técnica e valor, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE, mediante justificativa formal da CONTRATADA e anuência expressa do gestor do contrato.

Parágrafo Único: A CONTRATADA permanecerá integral e solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pela plena execução do objeto, incluindo as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de segurança do trabalho devidas pelos empregados da subcontratada, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUSTENTABILIDADE:

A CONTRATADA se compromete a adotar práticas de sustentabilidade durante a execução contratual, observando a legislação ambiental aplicável em todas as esferas (federal, estadual e municipal), sujeitando-a às penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, sem prejuízo da responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos ambientais, devendo zelar pela:

I – redução de impactos ambientais;

II – destinação adequada de resíduos sólidos e materiais provenientes da perfuração;
III – utilização, sempre que possível, de insumos e tecnologias ambientalmente adequadas;
IV – prevenção, mitigação e controle de riscos de contaminação do aquífero.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GESTÃO DE RISCOS:

A execução do presente contrato será acompanhada e gerenciada com base em gestão sistemática de riscos, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, observando-se a Matriz de Riscos que integra o processo de contratação e que passa a fazer parte integrante deste contrato, para todos os fins.

§1º - Compete à CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias à prevenção e mitigação dos riscos a ela atribuídos, respondendo integralmente pelos ônus decorrentes de sua ocorrência, inclusive quanto a atrasos, falhas técnicas na perfuração, execução inadequada do revestimento ou cimentação, descumprimento contratual, obrigações trabalhistas, previdenciárias, ambientais e de segurança do trabalho.

§2º - Compete ao CONTRATANTE adotar as medidas de gestão e controle dos riscos sob sua responsabilidade, especialmente no que se refere ao acompanhamento, fiscalização, validação de medições, análise de testes de vazão e qualidade da água, liberação de pagamentos e demais providências administrativas.

§3º - A ocorrência de qualquer risco identificado deverá ser comunicada imediatamente por escrito à outra parte, cabendo ao gestor e ao fiscal do contrato avaliar o impacto e adotar as medidas corretivas necessárias, sendo que, a inobservância, pela CONTRATADA, das medidas preventivas ou mitigadoras poderá ensejar a suspensão de medições e pagamentos, aplicação de penalidades ou rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

É eleito o Foro da Comarca de Sananduva - RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São João da Urtiga, xx de xxxxxx de 2026.

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA

Cezar Olímpio Zandoná

CONTRATANTE

CONTRATADA

ANDERSON PEREIRA SPIRONELLO

Gestor do Contrato

VANDERLEI JAIR FELSKI

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Nome:							Nome:

CPF:							CPF: