Estudo Técnico Preliminar

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PVS) 8CM – CENTRO ADMINISTRATIVO

- Descrição da necessidade.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo pavimentação do estacionamento dos fundos do Centro Administrativo, que visam atender a necessidade do município, para o acesso a edificação deve atender a norma NBR 9050 – Acessibilidade, através de calçada com piso tátil e estacionamento prioritário para as pessoas.

Áreas requisitantes.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Descrição dos Requisitos da Contratação.

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, em único lote, pelo menor preço global. A obra se enquadra em serviço especial de engenharia.

O objeto deste processo é a seleção de propostas, visando à pavimentação do estacionamento do Centro Administrativo.

A obra deverá ser executada no endereço mencionado no projeto, orçamento, memorial descritivo e deverá ser executada conforme o período previsto em Cronograma físico financeiro. Deverá a empresa contratada fornecer todo o material, ferramentas e máquinas necessárias para execução das obras.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no projeto, orçamento, memorial descritivo e no edital, devendo ser efetuados os ajustes ou alterações nas obras no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Somente após a verificação da qualidade, quantidade e análise de características das obras será efetuado o aceite, a liberação da Nota fiscal e o pagamento do material. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.

- Levantamento de Mercado.

Os valores se baseiam no orçamento realizado pelo setor de engenharia através do uso da Tabela Sinapi, conforme data técnica no orçamento.

- Descrição da solução como um todo.

A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo redução de custos na contratação global para execução da reforma e visa atender a necessidade da secretaria, para oferecer segurança e condições satisfatórias de uso dos prédios públicos.

- Estimativa das Quantidades a serem contratadas.

A quantidade foi realizada através de levantamento em projeto, conforme tabelas abaixo:

| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO | 1,00 | UNID |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,00 | UNID |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | 635,15 | M2 |
| 2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 10cm | 50,82 | M3 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM | 1.372,14 | M3 x KM |
| 2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, SOBRE PÓ DE PEDRA 5CM | 508,20 | M2 |
| 2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | 25,00 | M |
| 2.6 | CALÇADA EM BASALTO SERRADO 36X36CM, SOBRE FAROFA DE CONCRETO, REJUNTE COM ARGAMASSA | 108,70 | M2 |
| 2.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA 25X25cm | 18,25 | M2 |
| 2.8 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, REBOCADA C/ GRADE DE FERRO BARRA CHATA 50X50CM ESP 4,75MM | 3,00 | UNID |
| 3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |
| 3.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 1,00 | UNID |

- Estimativa do Valor da Contratação

Foi realizado o orçamento global de custo da obra, através da separação por itens dos serviços necessários à perfeita execução da obra, baseados nos valores coletados na Tabela Sinapi.

A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$ 123.025,67, sendo R$ 94.107,99 de materiais e R$ 28.917,68 de mão de obra.

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade de concorrência pública presencial será na forma global.

Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas à propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, posto que os projetos serão desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução da obra, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.

- Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

O objeto desta solução consta na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

- Resultados Pretendidos.

Pretende-se contratar a empresa que execute a obra na melhor qualidade e conforme o planejado, para assim atender a demanda de infraestrutura do Município.

- Providências a serem adotadas.

A obra deverá ser entregue pronta no local mencionado, respeitando toda documentação e outra qualquer informação fornecida pelo setor de engenharia do município. A fiscalização da obra também ocorrerá pelo setor juntamente com a Secretaria do Município responsável pela solicitação.

- Possíveis Impactos Ambientais.

Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

- Declaração de Viabilidade.

Assim, considerando o exposto, os documentos fornecidos pela engenharia, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

- Responsável:

Secretário de Obras

JORGE PERUZZO

CPF: 440.008.710-72

São Jorge/RS, 20 de maio de 2024