Estudo Técnico Preliminar

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO

- Descrição da necessidade.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a reforma e ampliação de ponte de concreto na comunidade de Entre Rios- São Jorge, e tem por finalidade a ampliação de ponte para melhoria da atual, que encontra-se em péssimo estado de conservação para travessia, sendo atualmente de mão única, permitindo a passagem de um veículo por vez somente. A ponte irá ser reformada/construída para melhorar a travessia e deslocamento no trecho, passando a ter como possibilidade a passagem de 02 veículos ao mesmo tempo na ponte.

- Áreas requisitantes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

- Descrição dos Requisitos da Contratação.

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, em um lote, pelo menor preço global.

O objeto deste processo é a seleção de propostas, visando à reforma/construção de ponte em concreto.

A obra deverá ser executada nas coordenadas mencionadas no projeto, conforme orçamento, memorial descritivo e deverá ser executada conforme o período previsto em Cronograma físico financeiro. Deverá a empresa contratada fornecer todo o material, ferramentas e máquinas necessárias para execução das obras.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no projeto, orçamento, memorial descritivo e no edital, devendo ser efetuados os ajustes ou alterações nas obras no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Somente após a verificação da qualidade, quantidade e análise de características das obras será efetuado o aceite, a liberação da Nota fiscal e o pagamento do material. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.

- Levantamento de Mercado.

Os valores se baseiam no orçamento realizado pelo setor de engenharia através do uso da Tabela Sinapi, conforme data técnica no orçamento.

- Descrição da solução como um todo.

A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo redução de custos na contratação global para execução da reforma/construção ponte e visa atender as necessidades da secretaria, para oferecer segurança e condições satisfatórias de trafego de veículos na estrada.

- Estimativa das Quantidades a serem contratadas.

A quantidade necessária foi realizada através de levantamento em projeto, conforme tabelas abaixo:

| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | 30,00 | M |
| 1.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M | 16,00 | H |
| 2 | FUNDAÇÕES |  |  |
| 2.1 | FORMAS PARA FUNDAÇÕES EM TUBO DE CONCRETO Ø80CM, FORNECIDO E INSTALADO | 2,00 | M |
| 2.2 | FORMAS EM TUBO DE CONCRETO Ø40CM, FORNECIDO E INSTALADO | 4,00 | M |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10mm | 40,00 | KG |
| 2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 2,00 | M3 |
| 3 | PILARES |  |  |
| 3.1 | FORMAS EM TUBO DE CONCRETO Ø40CM, FORNECIDO E INSTALADO | 8,00 | M |
| 3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm | 16,00 | KG |
| 3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12.5mm | 57,78 | KG |
| 3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1,20 | M3 |
| 4 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |
| 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | 138,90 | M2 |
| 4.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 8.0mm | 449,20 | KG |
| 4.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm | 35,00 | KG |
| 4.4 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 11,20 | M3 |
| 5 | VIGAS E GUARDA RODAS |  |  |
| 5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | 51,20 | M2 |
| 5.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm | 52,80 | KG |
| 5.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 6.3mm | 30,00 | KG |
| 5.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12.5mm | 197,40 | KG |
| 5.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 20.0mm | 130,90 | KG |
| 5.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 3,80 | M3 |
| 6 | CAPEAMENTO |  |  |
| 6.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | 14,60 | M2 |
| 6.2 | CONCRETAGEM , FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 7,30 | M3 |
| 6.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10.0mm | 560,00 | KG |

- Estimativa do Valor da Contratação

Foi realizado o orçamento global de custo da obra, através da separação por itens dos serviços necessários à perfeita execução da obra, baseados nos valores coletados na Tabela Sinapi.

A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$ 89.178,25, sendo R$ 71.345,26 de materiais e R$ 17.832,99 de mão de obra.

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade de concorrência pública presencial será na forma global.

Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas à propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, posto que os projetos serão desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução da obra, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.

- Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

O objeto desta solução consta na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

- Resultados Pretendidos.

Pretende-se contratar a empresa que execute a obra na melhor qualidade e conforme o planejado, para assim atender a demanda de infraestrutura do Município.

- Providências a serem adotadas.

A obra deverá ser entregue pronta no local mencionado, respeitando toda documentação e outra qualquer informação fornecida pelo setor de engenharia do município. A fiscalização da obra também ocorrerá pelo setor juntamente com a Secretaria do Município responsável pela solicitação.

- Possíveis Impactos Ambientais.

Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

- Declaração de Viabilidade.

Assim, considerando o exposto, os documentos fornecidos pela engenharia, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

- Responsável:

São Jorge/RS, 03 de fevereiro de 2025

DANILO SALVALAGGIO

Prefeito Municipal/ Secretário de Obras,

Serviços Viários e Trânsito em Exercício