Estudo Técnico Preliminar

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA.

- Descrição da necessidade.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a recuperação de espaços esportivos, por meio da reforma da quadra esportiva do município. A iniciativa se justifica pela necessidade de atender à demanda local, proporcionando melhores condições para a prática esportiva e lazer da comunidade. A reforma será viabilizada com recursos estaduais+contrapartida, por meio do convênio FPE 5588/2024.

- Áreas requisitantes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

- Descrição dos Requisitos da Contratação.

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, em único lote, pelo menor preço global. A obra se enquadra em serviço comum de engenharia.

O objeto deste processo é a seleção de propostas, visando à contratação de empresa para execução da obra de reforma da quadra esportiva.

A obra deverá ser executada no endereço mencionado no projeto, orçamento, memorial descritivo e deverá ser executada conforme o período previsto em Cronograma físico financeiro. Deverá a empresa contratada fornecer todo o material, ferramentas e máquinas necessárias para execução das obras.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no projeto, orçamento, memorial descritivo e no edital, devendo ser efetuados os ajustes ou alterações nas obras no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Somente após a verificação da qualidade, quantidade e análise de características das obras será efetuado o aceite, a liberação da Nota fiscal e o pagamento do material. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.

- Levantamento de Mercado.

Os valores se baseiam no orçamento através do uso da Tabela Sinapi e cotações de preços, conforme data técnica no orçamento.

- Descrição da solução como um todo.

A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo redução de custos na contratação global para execução da reforma e visa atender a necessidade da secretaria, para oferecer segurança e condições satisfatórias de uso dos prédios públicos.

- Estimativa das Quantidades a serem contratadas.

A quantidade foi realizada através de levantamento em projeto, conforme tabelas e quantidades em anexo, constante na planilha de orçamento da obra.

| Item | Descrição | Quantidade | Unid |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QUADRA |  |  |
| 1.1 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO | 633,75 | M2 |
| 1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM. | 633,75 | M2 |
| 1.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (1,48KG/M2) | 937,95 | KG |
| 1.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E CIMENTO | 633,75 | M2 |
| 1.5 | EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM MADEIRA FLUTUANTE CONFORME PROJETO/ESPECIFICAÇÕES: COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA 200 MÍCRONS, AMORTECEDORES DE BORRACHA MINIMO 50X50X10mm DUREZA SHORE 40A60, TARUGAMENTO EM MADEIRA PINUS MINIMO 40X40MM APLAINADA E APARELHADA, CHAPAS DE MADEIRA OSB MINIMO DE 12MM DE ESPESSURA, PISO DE MADEIRA DE LEI TIPO GRÁPIA ENCAIXE MACHO/FEMEA 4 LADOS DE ESP. MIN 17A19MM E PROCESSO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE TINTA DE POLIURETANO | 633,75 | M2 |
| 1.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | 230,00 | M2 |
| 1.7 | LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO | 633,75 | M2 |
| 2 | FECHAMENTO E CALÇADAS |  |  |
| 2.1 | FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL #0.5mmPINTADA, INSTALADA E FORNECIDA EM COR A SER DEFINIDA, FIXADA COM PARARUSOS | 193,90 | M2 |
| 2.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PINTADA, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 114,00 | M |
| 2.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PINTADA, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 37,00 | M |
| 2.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA | 120,00 | M2 |
| 2.5 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 CHP+CHI | 24,00 | H |
| 2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 4,00 | M2 |
| 2.7 | CALÇADA, COM RETIRADA MANUAL E RECOLOCAÇÃO DE PEDRA DE BASALTO SERRADO, SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | 150,00 | M2 |

- Estimativa do Valor da Contratação

Foi realizado o orçamento global de custo da obra, através da separação por itens dos serviços necessários à perfeita execução da obra, baseados nos valores coletados na Tabela Sinapi e cotações de mercado.

A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$ 656.315,37.

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade de concorrência pública presencial será na forma global.

Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas a propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, posto que os projetos serão desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução da obra, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.

- Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

O objeto desta solução consta na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

- Resultados Pretendidos.

Pretende-se contratar a empresa que execute a obra na melhor qualidade e conforme o planejado, para assim atender a demanda de infraestrutura do Município.

- Providências a serem adotadas.

A obra deverá ser entregue pronta no local mencionado, respeitando toda documentação e outra qualquer informação fornecida pelo setor de engenharia do município. A fiscalização da obra também ocorrerá pelo setor juntamente com a Secretaria do Município responsável pela solicitação.

- Possíveis Impactos Ambientais.

Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

- Declaração de Viabilidade.

Assim, considerando o exposto, os documentos fornecidos pela engenharia, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

- Responsável:

Secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Angelica Pomatti

CPF 034.441.820-07

São Jorge/RS, 03 de fevereiro de 2025.