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[bookmark: _Hlk205972400]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/2025
Município de Segredo
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para execução de obra para reforma do Ginásio do Flamengo de Vila Tamanduá, com área de ampliação de 169,32 m², com recurso do Contrato de Repasse n° 930899/2022 M Cidadania/Caixa.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A Prefeitura Municipal de Segredo/RS, por meio da Secretaria competente, identificou a necessidade de realizar a reforma do Ginásio de Esportes localizado na Vila Tamanduá, em razão do desgaste estrutural e da necessidade de adequações funcionais, visando garantir segurança, acessibilidade, conforto e qualidade para os usuários.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no item 94 no Plano de Contratações Anual do Município de Segredo.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação para a realização da obra deve observar os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, especialmente no que se refere à qualificação profissional necessária para a execução das atividades. De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, as atividades envolvidas na obra são privativas das profissões de arquiteto e engenheiro, pois implicam intervenção no meio ambiente e alterações substanciais no bem imóvel. Dessa forma, é imprescindível que os profissionais responsáveis pela execução atendam aos critérios legais exigidos para garantir a conformidade do projeto e sua execução correta.
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma presencial, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, a) da Lei Federal nº 14.133/2021.
Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021: habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira.

3.1 Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

3.2 Garantia da contratação
Nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será exigida garantia para a execução do contrato, como forma de assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada.
A garantia deverá ser apresentada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, conforme autorizado pelo §1º do referido artigo, podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:
· Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
· Seguro-garantia;
· Fiança bancária;
· Título de capitalização custeado por pagamento único.
A modalidade da garantia será escolhida pela contratada no momento da formalização do contrato, respeitadas as condições estabelecidas no edital de licitação e na legislação vigente. A exigência de garantia contratual visa mitigar riscos à Administração Pública e assegurar a boa execução da obra, especialmente considerando o valor do investimento e a relevância social do objeto a ser executado.

3.3 Vistoria
·  A avaliação prévia do local onde os serviços serão executados é essencial para entender completamente as condições e peculiaridades do objeto a ser contratado. O interessado tem o direito de realizar uma vistoria prévia, que pode ser feita com a presença de um servidor designado para esse fim, nas terças-feiras das 08:00 às 11:00 e nas quintas-feiras 08:00 às 11:00.
· Para a vistoria, o representante legal da empresa ou o responsável técnico deve estar devidamente identificado, apresentando um documento de identidade civil e um documento oficial da empresa que comprove sua autorização para realizar a vistoria.
· Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante juntamente com os demais documentos de habilitação no dia certame acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
· A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

3.4 Qualificação Técnica
· A empresa contratada deve ter experiência comprovada na execução de obras similares.
· Deve apresentar uma equipe técnica qualificada, incluindo pelo menos um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
· Deve garantir a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados.
· Deve ter a capacidade de cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para a conclusão da obra.
· A empresa deve atender integralmente ao memorial descritivo, aos projetos básicos e ao plano de trabalho acordado entre o município, além de seguir todas as normas e regulamentos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Além disso, será necessário, de acordo com o Art. 67 da Lei 14.133/2021, documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional que será restrita a:

a) Apresentação de Profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
b) Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;
c) Indicação do Pessoal Técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
d) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação foram definidos com base em projetos e obras de natureza similar, adotando-se como referência de preços a Tabela SINAPI, publicada pela Caixa Econômica Federal. Os quantitativos de construção foram dimensionados pelo arquiteto e urbanista responsável, garantindo coerência técnica entre o orçamento e as soluções projetuais.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nos custos unitários de serviços e insumos constantes em sistemas oficiais de referência, especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal e amplamente utilizado como parâmetro por órgãos da administração pública.

O orçamento estimativo considerou as particularidades do projeto-padrão do Ginásio, com as devidas adequações às condições do terreno e da infraestrutura local. Foram contemplados todos os quantitativos necessários para a execução integral da obra, incluindo fundações, estrutura, alvenaria, coberturas, instalações hidrossanitárias e elétricas, revestimentos, acessibilidade, pintura e demais serviços pertinentes.

O valor total estimado para a contratação da obra é de R$ 261.617,65 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e dezessete reais com sessenta e cinco centavos). Desse montante, R$ 238.750,00 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais) correspondem ao repasse n° 930899/2022, enquanto os R$ 22.867,65 (vinte e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) referem-se à contrapartida financeira do município de Segredo, conforme estabelecido nos termos de repasse e compromisso firmados.

[bookmark: _Hlk205987317]6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. 
Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. 
Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos. 

7. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Secretaria indicará os Servidores Fabia Lucia Trevisan Bugs, Secretária Municipal de Educação que será a gestora do contrato e o Sr. Leônidas Lazzari Junior, Engenheiro Civil, fiscal do contrato.

8. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

	IMPACTO AMBIENTAL
	MEDIDA DE TRATAMENTO

	Descarte de resíduos sólidos de construção
	A contratada deverá orientar seus empregados quanto à forma ambientalmente adequada do descarte dos resíduos sólidos gerados pelas obras em questão, levando em conta as considerações do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e normas pertinentes.



Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Com a execução desta contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:
·  Recuperação e modernização do Ginásio de Esportes.

· Oferecer espaço adequado para práticas esportivas, eventos escolares, culturais e comunitários.

· Atender normas de segurança e acessibilidade.

· Ampliar a qualidade de vida da comunidade local.


10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Segredo, 01 de setembro de 2025


Atestado de conformidade da autoridade superior:
Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan, em	_____de_____________de 2025

Assinatura  		
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FABIA LUCIA TREVISAN BUGS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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