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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/2026
Município de Segredo

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção de pontes em concreto armado, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e com vistas à recuperação de infraestrutura pública danificada por desastre.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a necessidade e a viabilidade da contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção de pontes em concreto armado, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços correlatos, visando à recuperação da infraestrutura pública danificada em decorrência de desastre natural.

Em razão de eventos climáticos ocorrido no mês de maio/2024, determinadas pontes da malha viária municipal sofreram danos estruturais significativos, comprometendo a segurança dos usuários, o tráfego de veículos e o acesso de comunidades, serviços essenciais e atividades econômicas. Assim, faz-se necessária a reconstrução/substituição das estruturas afetadas, garantindo condições adequadas de segurança, durabilidade e funcionalidade.
A licitação será realizada sob o regime de menor preço global por lote, em razão da necessidade técnica e operacional de parcelamento do objeto, conforme previsto no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Segredo, como se vê do item 91 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
As execuções dos serviços deverão estar de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e cronograma físico-financeiro e demais anexos que fazem parte deste edital.

3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-CONFORME LEI 14.133/2021.

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021:

a) Comprovação do registro, ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade da empresa e de seu responsável técnico no CREA/RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU/RS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

a.1) Os proponentes que forem sediados no âmbito de outra jurisdição do CREA e CAU, consequentemente, inscritos no órgão de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA ou CAU do Estado do Rio Grande do Sul, por força do disposto na Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, em consonância com a Resolução n° 413 de 27 de junho de 1997, do CONFEA.

b) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente, profissional de nível superior que deverá será feita: quando se tratar de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social; no caso de empregado, a prova será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou ainda por meio de Contrato de Prestação de Serviço em que reste claro que o profissional faz parte do quadro funcional da licitante;

c) Certidão ou atestado de capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica acompanhada de certidões de acervo técnico – CAT emitidas pelo conselho Regional de Engenharia e Agronomia Crea ou Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome dos responsáveis técnicos que participarão da obra, que demonstre a anotação de responsabilidade técnica – ART OU RRT, conforme os itens de maior relevância técnica abaixo:

· Execução de pontes em concreto armado pré-moldado de no mínimo 50,00m²;

· Execução de ensecadeiras em pontes no mínimo 50,00m²;

· Execução de longarinas pré-moldadas para pontes no mínimo 40,00m.

· Execução de Placas Treliças para pontes no mínimo 50,00m ².

d) Certidão ou atestado de capacidade técnico-operacional, comprovada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica acompanhada de certidões de acervo técnico – CAT emitidas pelo conselho Regional de Engenharia e Agronomia Crea ou Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante, relativo a execução dos serviços conforme os itens de maior relevância técnica abaixo:

· Execução de pontes em concreto armado pré-moldado de no mínimo 50,00m²;

· Execução de ensecadeiras em pontes no mínimo 50,00m²;

· Execução de longarinas pré-moldadas para pontes no mínimo 40,00m.

· Execução de Placas Treliças para pontes no mínimo 50,00m².
3.2 SEGURO GARANTIA
Com fundamento no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, será exigida a prestação de Seguro Garantia, na modalidade Seguro-Garantia de Execução, com cláusula de retomada (step-in), quando aplicável, como condição para a assinatura do contrato.

Valor da garantia: até 5% do valor inicial do contrato, podendo ser elevado até 10% em contratos de grande vulto, complexidade técnica ou riscos elevados, devidamente justificados;

Vigência: deverá abranger todo o período de execução contratual, incluindo eventuais prorrogações, e estender-se até a aceitação definitiva da obra;

Abrangência: garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, incluindo prazos, qualidade da execução, correção de defeitos e reparação de danos;

Atualização: o valor segurado deverá ser atualizado em caso de aditivos que alterem o valor contratual;

Execução da garantia: poderá ser acionada pela Administração em caso de inadimplemento, paralisação injustificada ou rescisão contratual por culpa da contratada.

A exigência do Seguro Garantia visa reduzir riscos à Administração Pública, assegurar a continuidade das obras e proteger o interesse público, especialmente em contratações destinadas à recuperação de infraestrutura essencial pós-desastre.

3.3 DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DAS OBRAS

3.3.1 Atestado de Visita Técnica, o qual deverá ser agendado com antecedência de no mínimo 1 dia útil anterior a licitação sendo nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal sendo eles das 8:00 horas ao 12:00 horas pela manhã e a tarde das 13:00 horas as 17:00 horas, com departamento de engenharia e defesa Civil do Município, o mesmo deverá ser assinado pelo engenheiro municipal e responsável técnico da empresa; 

3.3.2 Justifica-se a exigência da visita aos locais das obras por tratarem-se de obras de artes especiais (OAE) com maior grau de complexidade de gerenciamento e execução, principalmente para o caso em questão onde existe dificuldades relacionadas tanto ao transporte dos pré-moldados (condições e dimensões das estradas vicinais sem pavimentação e acessos no interior do município, o qual possui um relevo acidentado, sendo as áreas das obras regiões baixas localizadas em alguns pontos a cerca de 30 km da sede do município), quanto ao fornecimento de energia (limitações das redes de alta tensão rurais, distantes de propriedades para o fornecimento de energia), mas também há questão de tráfego que envolve a necessidade de intervenções pontuais e planejadas para cada local (controle de fluxo, desvios ou indicações de rotas alternativas sinalização de alerta e segurança, construção de passagens molhadas, etc.) E, ainda, a questão relacionada ao clima e seus impactos, (intemperes podem elevar os níveis dos cursos de água inviabilizando a continuidade dos serviços por vários dias consecutivos, bem como obstrução das estradas de acesso aos locais das obras, resultando em prejuízos na logística e planejamento aumentando assim as despesas). Recomenda-se pela exigência da vistoria in loco para cada obra da empreitada em questão, sendo este um condicionamento a participação do certame;

3.4 A CONTRATANTE terá as seguintes obrigações: fiscalizar e acompanhar a execução da obra, reclamando quando necessário e exigindo a reparação de eventuais falhas verificadas na execução do objeto contratado; efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas em cronograma de obra de acordo com recebimento das etapas do Governo Federal e medições realizadas pelo setor de engenharia;

3.5 A CONTRATADA terá as seguintes obrigações: iniciar a execução posteriormente a apresentação de Projeto Executivo, ART de execução  e assinatura do Termo de Início de Obra , sob pena de multa e demais penalidades previstas no instrumento contratual; Manter, durante a execução o Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da licitação e contratação; Fornecer a totalidade dos materiais e máquinas necessários à execução da obra ora contratada, sendo todos de primeira qualidade, assim como disponibilizar mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços; Disponibilizar o maquinário necessário e adequado à execução da obra; Arcar com todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, entre outras desta natureza, decorrente de seus representantes, funcionários ou prepostos, assim como pelas despesas de manutenção, combustíveis, lubrificantes e peças utilizadas pelos seus equipamentos ou veículos quando da execução da obra; Efetuar o pagamento de todos os encargos decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, sociais e tributárias incidentes sobre os materiais e mão-de-obra de que trata o presente serviço, ficando a PREFEITURA isenta de qualquer responsabilidade referente a vínculo empregatício ou obrigação previdenciária oriunda de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal ou qualquer outra demanda decorrente da presente contratação; Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias após a conclusão de cada etapa da obra, nota fiscal acompanhada de cópia da GFIP, da Folha de Pagamento e da GPS em relação a matrícula da obra, além de declaração que todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e tributários decorrentes da obra e/ou serviços executados, tais como indenizações fiscais, férias, seguros de acidente de trabalho, FGTS e INSS, entre outros, foram recolhidos e estão contabilizados, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento dos mesmos pela PREFEITURA;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA em relação a mão-de-obra e as características e condições técnicas dos materiais utilizados na obra, mantendo, para tanto, no local da obra, técnico ou responsável capacitado a solucionar os problemas eventualmente apontados; Responsabilizar-se por qualquer dano material ou pessoal causado a PREFEITURA ou a terceiros, provocado por seus representantes, funcionários ou prepostos, ainda que por omissão involuntária ou falha na sinalização da obra durante sua execução, devendo, para tanto, serem adotadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao ressarcimento do dano; Obedecer todas as normas técnicas de segurança, solidez e perfeita execução da obra objeto deste Contrato, sem que isso a exima da responsabilidade prevista no Art. 618, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 (Novo Código Civil Brasileiro); Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, ocasionadas por sua culpa, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais por eventuais irregularidades em que haja concorrido.


Outrossim, A licitação será realizada sob o regime de menor preço global por lote, em razão da necessidade técnica e operacional de parcelamento do objeto, conforme previsto no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades deve estar de acordo com os orçamentos e planilhas orçamentárias elaboradas por serviço de engenharia contratado, obedecidas as normativas e códigos SINAPI e SICRO bem como BDI das referidas estruturas.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	01
	PONTE LINHA SÃO JOÃO (ELISANIO BERNARDI) - Contratação de empresa para executar a reconstrução de ponte de concreto armado pré-moldado sobre o Arroio Jaquirana (Serrinha), dimensões 8,50x30,00M. Empreitada global, conforme projetos em anexo.

	02 
	PONTE LINHA FOLMER - Contratação de empresa para executar a reconstrução de ponte de concreto armado pré-moldado sobre o Arroio Segredo, dimensões 6,00 X 30,00M. Empreitada global, conforme projetos em anexo.

	03
	PONTE EM LINHA SAPOPEMA - Contratação de empresa para executar a reconstrução de ponte de concreto armado pré-moldado sobre o Arroio Sapopema, dimensões 6,00 X 30,00M Empreitada global, conforme projetos em anexo.

	04
	PONTE BARRA DO SAPOPEMA - Contratação de empresa para executar a reconstrução de ponte de concreto armado pré-moldado sobre o Arroio sapopema, dimensões 6,00 X 18,00M. Empreitada global, conforme projetos em anexo.


5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em prestação dos serviços de /obras e serviços de engenharia para recuperação de infraestrutura publica danificada em desastre (Obras de Artes Especiais- OAE), que possua expertise e aptidão técnica para a perfeita e adequada execução do objeto.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 5.330.871,31 (cinco milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e setenta e um reais, com trinta e um centavos) conforme projeto base e planilhas orçamentárias em anexo

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4.947, de 25 de abril de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Segredo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução proposta é a contratação de empresas especializadas em prestação dos serviços de /obras e serviços de engenharia para recuperação de infraestrutura publica danificada em desastre, (Obras de Artes Especiais- OAE), ,com o objetivo de proporcionar a população atingida por desastre o retorno da mobilidade e trafegabilidade às famílias que foram afetadas a mais de 2 anos. A reconstrução das estruturas irá devolver a segurança ao transporte escolar que utiliza estas vias, trazendo conforto e bem-estar das crianças, estes serviços visam minimizar os impactos econômicos e sociais sofridos tanto pela população como pela administração pública.     

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Esta contratação diz respeito a serviços de natureza indivisível, ficando justificado o não parcelamento da solução.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, no atendimento a demanda de reconstrução de pontes danificadas/destruídas visando devolver a população a trafegabilidade e mobilidade das vias que se interligam através das pontes. 

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos indicará a Sr. Alisson de Camargo, Secretário Municipal de Administração que será o gestor do contrato, e a fiscalização do objeto pelo servidor Leonidas Lazzari Junior – Engenheiro
As previdencias do contrato seguirá conforme disposto nos Art. 90, 91 e 92 da lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021 (lei de licitações e contratos administrativos)
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
 As obras poderão gerar impactos ambientais temporários, como movimentação de solo, supressão vegetal pontual e geração de resíduos. A empresa contratada deverá adotar medidas mitigadoras, incluindo:

· Destinação adequada de resíduos;

· Controle de erosão e assoreamento;

· Recuperação das áreas afetadas;

· Atendimento à legislação ambiental vigente e às licenças necessárias.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
Segredo, 28 de julho de 2026
ALISSON DE CAMARGO
                                              Secretario Municipal de Obras e Serviços Publicos
Atestado de conformidade da autoridade superior:

Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan.

Assinatura  
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