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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/2026
Município de Segredo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ARROIO DA LOCALIDADE DE BARRA DO SAPOPEMA

Município: Segredo/RS

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de uma ponte sobre o Arroio localizado na comunidade de Barra do Sapopema, Município de Segredo/RS.

A ponte existente apresenta condições estruturais insuficientes para garantir a segurança dos usuários, encontrando-se deteriorada em razão do tempo de uso e da ação de eventos climáticos, comprometendo o tráfego de veículos leves, pesados, transporte escolar, ambulâncias, máquinas agrícolas e o escoamento da produção agropecuária da região.

A substituição da estrutura existente por uma nova ponte proporcionará melhores condições de mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico, assegurando o acesso permanente da população aos serviços públicos essenciais.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Segredo, item 91 do documento.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A empresa contratada deverá:

· possuir registro regular no CREA ou CAU;

· apresentar responsável técnico habilitado;

· fornecer mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias à completa execução da obra;

· executar os serviços conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos;

· atender integralmente às normas da ABNT, DNIT e demais legislações aplicáveis;

· cumprir todas as normas de segurança do trabalho e legislação ambiental;

· apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).
Acrescentar o seguinte parágrafo:

Observação: A madeira destinada à execução do tabuleiro da ponte será disponibilizada pela comunidade local, mediante doação ao Município, não integrando o escopo de fornecimento da empresa contratada. Caberá à contratada apenas a execução dos serviços de instalação, fixação, nivelamento e acabamento das peças de madeira, bem como o fornecimento dos materiais acessórios, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução dessa etapa da obra, conforme projeto executivo.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A contratação compreenderá a execução integral da obra, contemplando, entre outros:

· serviços preliminares;

· mobilização e desmobilização;

· demolições (quando necessárias);

· movimentação de terra;

· fundações;

· infraestrutura;

· mesoestrutura;

· superestrutura;

· encontros;

· aterros de acesso;

· drenagem;

· guarda-corpo ou defensas;

· sinalização;

· limpeza final da obra.

As quantidades detalhadas serão definidas no projeto executivo e na planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Foram avaliadas as seguintes alternativas:

Alternativa 1 – Recuperação da ponte existente
Não recomendada, tendo em vista que a estrutura atual apresenta elevado grau de deterioração, tornando economicamente inviável sua recuperação integral.

Alternativa 2 – Instalação de ponte provisória
Solução temporária que não atende às necessidades permanentes da comunidade, além de demandar futura contratação definitiva.

Alternativa 3 – Construção de nova ponte
Alternativa tecnicamente mais adequada, proporcionando maior vida útil, segurança estrutural, redução dos custos futuros de manutenção e melhor capacidade de carga.

Conclui-se que a construção de nova ponte constitui a solução de melhor custo-benefício para a Administração Pública.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado será definido mediante orçamento elaborado pelo setor de engenharia, utilizando como referência preferencial os sistemas oficiais de custos, tais como:

· SINAPI;

· SICRO;

· demais composições oficiais admitidas pela Lei nº 14.133/2021.

O orçamento detalhado integrará o processo licitatório.

Na elaboração do orçamento da obra não será considerado o custo de aquisição da madeira destinada ao tabuleiro da ponte, tendo em vista que esse material será disponibilizado ao Município mediante doação da comunidade local. Assim, a estimativa de custos contemplará exclusivamente os serviços de instalação da madeira, bem como os demais materiais complementares e a mão de obra necessários à execução.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução completa da obra de construção da ponte, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra especializada, transporte, encargos sociais, serviços técnicos e demais insumos necessários.

A contratação será realizada sob regime de empreitada por preço global, considerando que o objeto possui projeto executivo completo, quantitativos definidos e especificações técnicas suficientes para permitir a perfeita caracterização da obra.
A execução da obra compreenderá todos os serviços necessários à construção da ponte, conforme projetos, memoriais e planilhas orçamentárias. Especificamente em relação ao tabuleiro, a madeira será fornecida ao Município por meio de doação da comunidade da localidade de Barra do Sapopema, razão pela qual esse material não comporá o orçamento da contratação. Permanecerão sob responsabilidade da empresa contratada todos os serviços de instalação, montagem, ajustes, fixações, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais materiais complementares necessários à execução do tabuleiro.
8. RISCOS E IMPACTOS
Durante a execução da obra deverão ser adotadas medidas destinadas à mitigação dos impactos ambientais, incluindo:

· controle de erosão;

· destinação adequada dos resíduos da construção civil;

· preservação da vegetação existente;

· proteção do curso d'água;

· prevenção da contaminação do solo;

· controle de emissão de poeira;

· recuperação das áreas eventualmente afetadas.

A contratada deverá observar integralmente a legislação ambiental vigente.

9.   JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Não se recomenda o parcelamento da contratação.

A obra possui natureza indivisível, sendo composta por serviços interdependentes e sequenciais, cuja execução por diferentes empresas poderia comprometer a qualidade técnica, gerar incompatibilidades entre etapas construtivas, dificultar a fiscalização, aumentar os custos administrativos e elevar os riscos de atrasos.

Dessa forma, mostra-se mais vantajosa a contratação de uma única empresa responsável pela execução integral da obra.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Secretaria Municipal de Obras indicará os Servidores Alisson de Camargo, Sevretário Municipal de Obras que será o gestor do contrato, e a fiscalização do objeto pela engenheiro Leonidas Lazari Junior.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não há necessidade de contratações correlatas para a execução da obra.

Caso sejam necessárias futuras intervenções de sinalização complementar ou manutenção das vias de acesso, estas poderão ser objeto de contratação específica.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E COMPATIBILIDADE
Após análise técnica, econômica e operacional, conclui-se que a contratação mostra-se plenamente viável e atende ao interesse público.

A execução da obra proporcionará benefícios permanentes à população da localidade de Barra do Sapopema, promovendo maior segurança, melhoria da mobilidade, desenvolvimento econômico e continuidade dos serviços públicos essenciais.

Diante disso, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório, na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, observando-se todas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Segredo, 28 de julho de 2026
                                                               Alisson de Camargo
                                                      Secretário Municipal de  Obras
Atestado de conformidade da autoridade superior:
Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan.
________________________

Assinatura
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