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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/2026
Município de Segredo

Secretaria de Educação, Cultura e Turismo.
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do pórtico de acesso ao Município, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais serviços necessários à completa execução do projeto, incluindo estrutura em concreto armado aparente, elementos em aço corten e sistema de iluminação especial, conforme projetos, especificações técnicas, memorial descritivo e demais documentos que integrarão o processo de contratação.
	Item:
	Unidade:
	Descritivo:

	01
	Empleitada
	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do pórtico de acesso ao Município de Segredo/RS.


1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A construção de um pórtico de acesso à cidade justifica-se pela necessidade de valorizar a entrada do Município, criando um marco urbano que represente sua identidade, história e características, além de proporcionar uma recepção visualmente atrativa aos moradores, visitantes e demais pessoas que transitam pelo local.

O pórtico será concebido como um elemento arquitetônico de destaque, combinando robustez estrutural e linguagem contemporânea, por meio da integração de concreto armado aparente, aço corten e iluminação especial, de modo a conferir identidade visual própria ao acesso municipal, valorizando o espaço urbano e contribuindo para a composição estética da entrada da cidade.

Além de sua função arquitetônica e paisagística, a estrutura busca fortalecer o sentimento de pertencimento da população, promover a valorização do Município e transmitir uma imagem de organização, desenvolvimento e cuidado com os espaços públicos. A iluminação especial também contribuirá para destacar o monumento durante o período noturno, ampliando sua visibilidade e seu impacto visual.

Dessa forma, a execução da obra constitui um investimento na qualificação da infraestrutura urbana e na valorização da imagem institucional do Município, proporcionando um acesso mais representativo e acolhedor, compatível com a importância da entrada da cidade como primeiro ponto de referência para quem chega ao local.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação está alinhada ao planejamento da Administração Municipal e às ações de infraestrutura urbana, estando compatível com o interesse público e com as previsões orçamentárias do Município.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá contemplar:

· Execução por empresa especializada no ramo da construção civil;

· Fornecimento integral de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra;

· Responsável técnico devidamente habilitado junto ao CREA ou CAU;

· Emissão de ART ou RRT referente à execução dos serviços;

· Atendimento às normas técnicas da ABNT aplicáveis;

· Atendimento às exigências de acessibilidade previstas na legislação vigente;

· Observância das normas de segurança e saúde no trabalho;

· Fornecimento de materiais novos e de primeira qualidade;

· Destinação adequada dos resíduos gerados pela obra.

3.1 SEGURO GARANTIA
Com fundamento no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, será exigida a prestação de Seguro Garantia, na modalidade Seguro-Garantia de Execução, com cláusula de retomada (step-in), quando aplicável, como condição para a assinatura do contrato.

Valor da garantia: até 5% do valor inicial do contrato, podendo ser elevado até 10% em contratos de grande vulto, complexidade técnica ou riscos elevados, devidamente justificados;

Vigência: deverá abranger todo o período de execução contratual, incluindo eventuais prorrogações, e estender-se até a aceitação definitiva da obra;

Abrangência: garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, incluindo prazos, qualidade da execução, correção de defeitos e reparação de danos;

Atualização: o valor segurado deverá ser atualizado em caso de aditivos que alterem o valor contratual;

Execução da garantia: poderá ser acionada pela Administração em caso de inadimplemento, paralisação injustificada ou rescisão contratual por culpa da contratada.

A exigência do Seguro Garantia visa reduzir riscos à Administração Pública, assegurar a continuidade das obras e proteger o interesse público, especialmente em contratações destinadas à recuperação de infraestrutura essencial pós-desastre.

3.2 DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DAS OBRAS

Atestado de Visita Técnica, o qual deverá ser agendado com antecedência de no mínimo 1 dia útil anterior a licitação sendo nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal sendo eles das 8:00 horas ao 12:00 horas pela manhã e a tarde das 13:00 horas as 17:00 horas, com departamento de engenharia do Município, o mesmo deverá ser assinado pelo engenheiro municipal e responsável técnico da empresa; 

3.4 A CONTRATANTE terá as seguintes obrigações: fiscalizar e acompanhar a execução da obra, reclamando quando necessário e exigindo a reparação de eventuais falhas verificadas na execução do objeto contratado; efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas em cronograma de obra de acordo com recebimento das etapas do Governo Federal e medições realizadas pelo setor de engenharia;

3.5 A CONTRATADA terá as seguintes obrigações: iniciar a execução posteriormente a apresentação de Projeto Executivo, ART de execução  e assinatura do Termo de Início de Obra , sob pena de multa e demais penalidades previstas no instrumento contratual; Manter, durante a execução o Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da licitação e contratação; Fornecer a totalidade dos materiais e máquinas necessários à execução da obra ora contratada, sendo todos de primeira qualidade, assim como disponibilizar mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços; Disponibilizar o maquinário necessário e adequado à execução da obra; Arcar com todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, entre outras desta natureza, decorrente de seus representantes, funcionários ou prepostos, assim como pelas despesas de manutenção, combustíveis, lubrificantes e peças utilizadas pelos seus equipamentos ou veículos quando da execução da obra; Efetuar o pagamento de todos os encargos decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, sociais e tributárias incidentes sobre os materiais e mão-de-obra de que trata o presente serviço, ficando a PREFEITURA isenta de qualquer responsabilidade referente a vínculo empregatício ou obrigação previdenciária oriunda de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal ou qualquer outra demanda decorrente da presente contratação; Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias após a conclusão de cada etapa da obra, nota fiscal acompanhada de cópia da GFIP, da Folha de Pagamento e da GPS em relação a matrícula da obra, além de declaração que todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e tributários decorrentes da obra e/ou serviços executados, tais como indenizações fiscais, férias, seguros de acidente de trabalho, FGTS e INSS, entre outros, foram recolhidos e estão contabilizados, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento dos mesmos pela PREFEITURA;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA em relação a mão-de-obra e as características e condições técnicas dos materiais utilizados na obra, mantendo, para tanto, no local da obra, técnico ou responsável capacitado a solucionar os problemas eventualmente apontados; Responsabilizar-se por qualquer dano material ou pessoal causado a PREFEITURA ou a terceiros, provocado por seus representantes, funcionários ou prepostos, ainda que por omissão involuntária ou falha na sinalização da obra durante sua execução, devendo, para tanto, serem adotadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao ressarcimento do dano; Obedecer todas as normas técnicas de segurança, solidez e perfeita execução da obra objeto deste Contrato, sem que isso a exima da responsabilidade prevista no Art. 618, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 (Novo Código Civil Brasileiro); Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, ocasionadas por sua culpa, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais por eventuais irregularidades em que haja concorrido.


Outrossim, A licitação será realizada sob o regime de menor preço global, em razão da necessidade técnica e operacional de parcelamento do objeto, conforme previsto no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades deve estar de acordo com os orçamentos e planilhas orçamentárias elaboradas por serviço de engenharia contratado, obedecidas as normativas e códigos SINAPI e SICRO bem como BDI das referidas estruturas.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Valor Global

	01
	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do pórtico de acesso ao Município de Segredo/RS.
	R$228.205,33


5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Execução direta pela Administração

Inviável, considerando:

· Ausência de equipe técnica própria suficiente;

· Inexistência de equipamentos adequados;

· Risco de atraso na execução.

b) Contratação de empresa especializada (empreitada)

Alternativa mais adequada, pois:

· Garante responsabilidade técnica;

· Maior eficiência e qualidade na execução;

· Cumprimento de prazos;

· Melhor gestão de riscos.

Conclusão: A contratação de empresa especializada por meio de procedimento licitatório é a solução mais vantajosa.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 228.205,33 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e trinta e três centavos) conforme projeto base e planilhas orçamentárias em anexo

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4.947, de 25 de abril de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Segredo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução consiste na contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do pórtico de acesso ao Município, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à completa execução do empreendimento, em conformidade com os projetos, o memorial descritivo, as especificações técnicas, o cronograma físico-financeiro e demais documentos que compõem o processo de contratação.

O pórtico será concebido como um marco urbano de referência e identidade visual do Município, com proposta arquitetônica contemporânea, integrando elementos de concreto armado aparente, aço corten e iluminação especial. A combinação desses materiais visa proporcionar robustez estrutural, durabilidade, valorização estética e destaque visual à entrada da cidade, tanto durante o dia quanto no período noturno.

A execução da obra deverá compreender todas as etapas necessárias à implantação da estrutura, incluindo os serviços preliminares, a preparação do local, as fundações, a execução dos elementos estruturais, a instalação dos componentes arquitetônicos, a implantação do sistema de iluminação, os acabamentos e os serviços complementares previstos nos documentos técnicos. Deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis, as condições de segurança, os requisitos de qualidade e as exigências legais pertinentes.

A empresa contratada deverá dispor de capacidade técnica e operacional compatível com a complexidade do empreendimento, garantindo a correta execução dos serviços, a utilização de materiais adequados e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Também deverá assegurar a organização do local durante a realização da obra, a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados e a adoção de medidas para minimizar eventuais transtornos à circulação de veículos e pedestres.

A solução deverá contemplar, ainda, os procedimentos de fiscalização, acompanhamento e recebimento da obra pela Administração Municipal, mediante verificação da conformidade dos serviços executados com os projetos e as especificações contratadas, bem como a correção de eventuais falhas identificadas durante a execução.

Com a implantação do pórtico, pretende-se qualificar a entrada do Município, fortalecer sua identidade visual, valorizar o espaço urbano e proporcionar um elemento arquitetônico representativo, capaz de transmitir uma imagem de organização, desenvolvimento e acolhimento aos moradores e visitantes.

Dessa forma, a contratação busca assegurar a execução integral da obra, com qualidade, segurança, durabilidade e adequada aplicação dos recursos públicos, entregando à população uma estrutura funcional, esteticamente valorizada e compatível com os objetivos de desenvolvimento e qualificação urbana do Município.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Esta contratação diz respeito a serviços de natureza indivisível, ficando justificado o não parcelamento da solução.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a construção do pórtico de acesso ao Município, pretende-se valorizar a entrada da cidade, estabelecendo um marco arquitetônico de referência que contribua para o fortalecimento da identidade visual e para a valorização dos espaços públicos municipais.

Busca-se alcançar os seguintes resultados:

· Valorização urbana e paisagística: qualificar a entrada da cidade por meio de uma estrutura arquitetônica moderna, atrativa e integrada ao ambiente urbano.

· Fortalecimento da identidade municipal: criar um elemento visual representativo do Município, capaz de transmitir sua identidade e proporcionar reconhecimento aos moradores e visitantes.

· Melhoria da recepção aos visitantes: proporcionar uma entrada mais acolhedora e organizada, tornando o pórtico um ponto de referência para quem chega à cidade.

· Valorização estética e arquitetônica: integrar materiais como concreto armado aparente e aço corten, aliados à iluminação especial, conferindo personalidade, durabilidade e destaque à estrutura.

· Valorização do patrimônio público: promover a qualificação da infraestrutura urbana, mediante a implantação de um elemento arquitetônico duradouro e de interesse coletivo.

· Fortalecimento do sentimento de pertencimento: contribuir para o orgulho da população em relação ao Município, valorizando sua imagem e seus espaços de acesso.

· Uso eficiente dos recursos públicos: assegurar que a obra seja executada de acordo com os projetos e as especificações técnicas, observando os padrões de qualidade, segurança, durabilidade e economicidade.

Dessa forma, espera-se que a construção do pórtico contribua para a valorização da imagem institucional do Município, para a qualificação do espaço urbano e para a criação de um marco visual permanente, que represente o Município e proporcione uma recepção diferenciada à população e aos visitantes.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Secretaria educação e Cultura indicará a Sr. Fabia Lucia Trevisan Bugs, Secretária Municipal de educação e Cultura que será a gestora do contrato, e a fiscalização do objeto por Emily dos Santos Savian, Arquiteta (CAU A272864-8).
As previdencias do contrato seguirá conforme disposto nos Art. 90, 91 e 92 da lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021 (lei de licitações e contratos administrativos).
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A construção do pórtico de acesso ao Município poderá ocasionar impactos ambientais decorrentes das atividades de execução da obra, especialmente em razão da movimentação de solo, do transporte e armazenamento de materiais, da utilização de equipamentos e da geração de resíduos da construção civil.

Entre os possíveis impactos ambientais, destacam-se a geração de resíduos de concreto, aço, embalagens e demais materiais utilizados na obra, a emissão de poeira e ruídos durante a execução dos serviços, o consumo de água e energia elétrica e os possíveis impactos sobre o solo e a drenagem superficial em decorrência das atividades construtivas.

Para minimizar esses impactos, deverão ser adotadas medidas de prevenção, controle e mitigação, incluindo:

· Gestão adequada dos resíduos: realizar a segregação, o acondicionamento, o transporte e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, priorizando, sempre que possível, o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais.

· Uso racional dos recursos naturais: evitar desperdícios de água, energia elétrica, concreto, aço e demais materiais empregados na construção.

· Proteção do solo e da drenagem: prevenir o carreamento de sedimentos, o acúmulo de materiais e o lançamento inadequado de resíduos ou substâncias contaminantes no solo e nas redes de drenagem pluvial.

· Organização do canteiro de obras: manter o local limpo, organizado e sinalizado, garantindo o armazenamento adequado dos materiais e a segurança dos trabalhadores e da população.

· Eficiência energética: priorizar, quando tecnicamente viável, soluções de iluminação de baixo consumo energético e elevada durabilidade, contribuindo para a redução dos custos de operação e dos impactos ambientais ao longo da vida útil da estrutura.

A empresa contratada deverá observar a legislação ambiental aplicável, as normas técnicas pertinentes e as exigências dos órgãos competentes, responsabilizando-se pela adoção das medidas necessárias à prevenção e à mitigação dos impactos decorrentes dos serviços executados.

Dessa forma, busca-se assegurar que a construção do pórtico ocorra de maneira responsável e sustentável, reduzindo os impactos ambientais e promovendo o uso eficiente dos recursos públicos e naturais, sem comprometer a qualidade, a segurança e a durabilidade da obra.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
Segredo, 21 de outubro de 2026.
Fabia Lucia Trevisan Bugs
Secretaria de Educação e Cultura
Atestado de conformidade da autoridade superior:

Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan.

Assinatura  
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