ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, CORTINA ANCORADA(ATIRANTADA), COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO (49,22X8,2M) E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA  (193X6M) , ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOÃO - TRECHO 1, NO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS.

RELVADO/RS,  março de 2.026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

01: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente ESTUDO a contratação de empresa especializada para  execução de OBRA DE RECONSTRUÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, CORTINA ANCORADA(ATIRANTADA), com execução de CONTENÇÃO (49,22x8,2m) e RECUPERAÇÃO DE ESTRADA  (193x6m) , acesso a comunidade de Linha SÃO JOÃO - TRECHO 1, no município de RELVADO/RS, localização 29º05’43”S - 52º06’23 ”O, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, estando incluso,  material e mão de obra, de acordo com as especificações do Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e minuta de Contrato anexos, que são parte integrante do presente Edital com VALOR REFERENCIA GLOBAL de R$ 1.210.100,22 (hum milhão, duzentos e dez mil cem reais e vinte e dois centavos), com recursos da Portaria nº nº3.033/2020-MDR de 04/12/2020 do Processo REC-RS-4315453-20250726-02, Processo 59053.023212/2025-59 do Ministério da Integração e  do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e próprios do Município,  com  prazo de execução,  em até 04 ( quatro) meses  a contar da ORDEM DE INICIO.

1.2. Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor REFERENCIA GLOBAL, estabelecido conforme previsão orçamentaria sendo desconsideradas após a fase de lances, as propostas com valores acima dos valores referência estabelecidos, conforme artigo 49, III da Lei 14.133/2021.

1.3.O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL , considerado o menor  dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4.Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orçamentária ANEXOS.

1.5. É de responsabilidade da licitante vencedora apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT referente à execução da obra e Matricula da obra bem como, colocar placa de identificação, conforme modelo fornecido pelo Município, sendo que estas deverão ser removidas do local, quando da conclusão da obra.

1.6.Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.

1.7.Para participar do processo licitatório, o licitante deverá inserir no Portal : Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br , os documentos dispostos no Edital.

2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

2.1.Como requisito de pré-habilitação, nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 12.101,02(doze mil, cento e um reais e dois centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado da Contratacao.

2.2.Os LICITANTES que não apresentarem  o comprovante da GARANTIA DE PROPOSTA no prazo estabelecido para envio da proposta e dos documentos de Habilitacao nas condições  e prazos estabelecidos no EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de prosseguir na licitação.

2.3.A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser   comprovada por todos os licitantes e poderá ser prestada por uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei 14.133/2021, à escolha do licitante, quais sejam:

2.3.1.caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

2.3.2.seguro-garantia;

3.3.3.fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

2.4. No caso da GARANTIA DE PROPOSTA ser prestada na modalidade CAUÇÃO EM DINHEIRO, o Licitante deverá efetuar o pagamento, diretamente na tesouraria da Prefeitura localizada na Rua das Hortensias nº57, centro, Relvado/RS ou através de depósito ou transferência bancária através do BANCO  BANRISUL S/A - 041 - Agência 0595 - C/C nº 0413542601 do Município de Relvado/RS. No comprovante de pagamento deverá  estar identificado com RAZÃO SOCIAL e CNPJ do licitante, bem como,  VALOR DO DEPOSITO.

2.5.As  GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em moeda corrente nacional (R$), contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de representação, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega das propostas.

2.6.As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas na modalidade seguro-garantia deverão seguir o disposto nas diretrizes da SUSEP.

2.7.A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade.

2.8. Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da publicação do contrato, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE ficará condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA, ou à sua substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às suas próprias expensas.

2.9.Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DE PROPOSTA, antes da materialização da sua expiração, devendo comunicar tal expediente à COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2.10. A GARANTIA DE PROPOSTA será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

2.11. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da GARANTIA DE PROPOSTA, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem prejuízo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

2.12. A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades e indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE, incorridas durante a LICITAÇÃO, inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não sendo excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela GARANTIA DE PROPOSTA.

2.13.JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA. A exigência da GARANTIA DE PROPOSTA tem a função de evidenciar a seriedade da proposta apresentada e não se confunde com a garantia contratual, disciplinada por meio dos arts. 96 a 102 da Lei 14.133/2021, a qual tem limites percentuais diferentes e somente pode ser exigida do contratado, com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas por ele perante a Administração. A GARANTIA DE PROPOSTA enquadra-se como requisito de pré-habilitação, ou seja, como condição para participar do processo licitatório, com  comprovação na sessão pública junto aos demais documentos exigidos, evitando favorecimentos indevidos e assegurando a isonomia entre os concorrentes, bem como,  fortalece a segurança jurídica do processo licitatório e também contribui para uma competição mais justa, reduzindo desistências de última hora e protegendo o interesse público, assegurando os  princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada.

# 3.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

# 3.1.O objeto desta contratação se enquadra como OBRA COMUM, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos,conforme disposto no Art. 6, inciso XII da Lei n° 14.133/2021.

3.2.O valor estimado  a ser pago possui base  nos projetos específicos  aprovados pela Defesa Civil , referentes ao objeto do Processo REC-RS-4315453-20250726-02 -Processo 59053.023212/2025-59 do Ministério da Integração e  do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e próprios do Município,

4. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TECNICA:

# 4.1. Comprovante de registro   da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/RS e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU/RS com atividades pertinentes ao objeto da licitação, em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no Estado.

# 4.2. Comprovante de registro do no mínimo um Responsável Técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/RS e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU/RS em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de profissional não sediado no Estado.

# 4.3. Prova do vínculo do profissional acima elencado com a empresa, através de Contrato Social  devidamente registrado, quando o profissional for sócio da empresa e para os casos de não sócios através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Trabalho, com o devido registro no respectivo conselho.

# 4.4.Atestado ou certidão de capacidade técnica do responsável técnico da licitante indicado  no Item 4.2, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva CAT – Certidão  de Acervo Técnico, que comprove ter, executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, contendo no mínimo  as seguintes informações: nome do contratado e do contratante; identificação do tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades, que comprove a execução de obra ou serviço , semelhante ao objeto do presente Edital, comprovando a execução de no minimo  193,90 m² de CORTINA DE CONCRETO ARMADO ATIRANTADA e de no minimo 1.060 m² de DESMONTE DE ROCHA, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista no presente objeto do Edital, compatíveis em características  ao objeto do presente Edital, com base no Artigo 67, §1º e §2º da Lei 14.133/2021. O atestado deverá ser de obra já concluída.

4.4.1. O atestado somente será aceito com a respectiva certidão do CREA/CONFEA e/ou CAU/BR, não sendo aceita certificação  através de carimbo.

# 4.5 Atestado ou certidão de capacidade técnica operacional da licitante, que comprove ter, executado para órgão ou entidade da administração pública contendo no mínimo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante; identificação do tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades, que comprove a execução de obra ou serviço , semelhante ao objeto do presente Edital, comprovando a execução de no minimo  193,90 m² de CORTINA DE CONCRETO ARMADO ATIRANTADA e de no minimo 1.060m² de DESMONTE DE ROCHA, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista no presente objeto do Edital,compatíveis em características  ao objeto do presente Edital, com base no Artigo 67, §1º e §2º da Lei 14.133/2021. O atestado deverá ser de obra já concluída.

# 4.6. Declaração de que a Licitante possui maquinas, equipamentos e equipe qualificada em quantidade mínima e necessária para a execução do objeto nas condições e prazos estabelecidos no Edital.

# 5. DAS GARANTIAS DO CONTRATO

5.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta com base no Artigo 102 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. Sem prejuízo da garantia adicional prevista no item 5.1 do presente instrumento, será exigida do vencedor da licitação garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

5.3. O contratado terá o prazo de 1 (um) mês, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante justificativa, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

5.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou retribuída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

5.6.A CONTRATADA será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que eventualmente venha a causar ao Munícipio, coisas, propriedades, ou à terceiros, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para ao Munícipio, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.

5.7.A contratada deverá respeitar as legislações trabalhistas, fiscal, previdenciária e ambiental.

5.8.O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

6. DAS SANCOES

6.1.Na vigência do Contrato, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:

6.2.Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e/ou multa de até 10% sobre o valor estimado da contratação;

6.3.Pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido: advertência por escrito sempre que verificadas;

6.4.Quando não corrigir as deficiências solicitadas pelo Município, em tempo hábil, acertado pelo Município através do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s): aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e suspensão do direito de licitar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;

6.5.Dependendo da gravidade da falta: suspensão do direito de licitar com o Município, num prazo de até 02 (dois) anos e multa de até 10% (dez por cento);

6.6.Nos casos de falta grave: declaração de inidoneidade para licitar e contratar por até 5 (cinco) anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato.

6.7.Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério do contratante a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta” e “falta grave”.

6.8.No caso de aplicação de multa, a contratada será notificada, por escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.

6.9.Salvo no caso de advertência, as penalidades serão registradas e publicadas no sítio eletrônico oficial do Município.

6.10.Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7. DOS PAGAMENTOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

7.1. Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada, no valor correspondente ao percentual do serviço realizado, conforme Boletim de Medição da municipalidade e emissão de Nota Fiscal  e serão efetuados em conta bancária do licitante vencedor, com recursos da Portaria nº nº3.033/2020-MDR de 04/12/2020 do Processo REC-RS-4315453-20250726-02, Processo 59053.023212/2025-59 do Ministério da Integração e  do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e próprios do Município..

7.2. Toda nota fiscal deverá estará acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, e para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria, bem como o ISS respectivo conforme Legislação do Município.

7.3. Os pagamentos estão condicionados à liberação dos recursos pelo Ministério, bem como a  vistoria  e liberação dos Boletins de Medição por parte dos técnicos do Município, com recursos da Portaria nº nº3.033/2020-MDR de 04/12/2020 do Processo REC-RS-4315453-20250726-02, Processo: 59053.023212/2025-59 do Ministério da Integração e  do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e próprios do Município.

7.4. As notas fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão ser emitidas conforme boletim de medição, de acordo com os valores do material e da mão de obra constantes na planilha da proposta, que integra o presente Edital, independente de transcrição ou anexação. As faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria, bem como o ISS respectivo conforme Legislação do Município.

7.5.  Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta bancária em nome da licitante vencedora.

7.6. Para fins de conhecimento, informa-se que a Lei  Municipal nº1.833/2025, de 06 de novembro de 2025, alterou a base de cálculo do ISS dos subitens 7.02 e 7.05 para o preço total do serviço prestado, incluindo o material empregado no serviço, atendendo posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, as notas fiscais emitidas para o Município de  Relvado deverão destacar corretamente a retenção do ISS, conforme lei aprovada.

7.7. O objeto deste Edital correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

06.182.0037.1191 investimentos em Ações do Órgão de Defesa Civil Municipal

4.4.90.51.00.03.01 OBRAS E INSTALAÇÕES

8. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 12(doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administração, nos termos da legislação.  Sem reajuste no período.

8.2.  A obra terá início no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura da ORDEM DE INICIO e será executada, no endereço constante do objeto deste Edital, de acordo com o Edital, com a proposta vencedora da licitação e de acordo com as cláusulas do contrato.

8.3. O prazo para a conclusão do objeto do contrato será de até 04 (quatro) meses a contar da ORDEM DE INÍCIO.

8.4.A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, até o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.5. Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

8.6.No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato a licitante deverá comprovar:

8.6.1. Apresentação das ARTs de execução do serviço contratado.

8.6.2.Comprovacao da garantia do Contrato.

8.6.3.Declaracão de que a empresa proponente possui PPP(Perfil Profissiografico Previdenciario), PCMSO-Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos (que substitui o PPRA e engloba o PPP-Perfil Profissiografico Previdenciário).

8.6.4.Matricula da Obra.

# 9.DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA,FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

9.1.Fica assegurado ao Município o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações exigidas neste Edital. Neste caso, o licitante fica obrigado a substituir os  objetos irregulares, imediatamente após a comunicação da Secretaria solicitante, sem custo adicional para o Município.

9.3.No caso de descumprimento dos prazos determinados para entrega do objeto e/ou entrega em desacordo com o solicitado no Edital, poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas no Edital.

9.4.O recebimento do objeto pelo Município não exclui a responsabilidade civil do licitante, por vícios de quantidade ou qualidade dos  serviços verificados posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

9.5.A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

9.6. A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta.

9.7. A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, devendo apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários.

9.8.A execução do contrato será objeto de acompanhamento e fiscalização por parte do Município, através da Engenheira Ana Delsa Tronco Civardi, CREA/RS nº 37.522 e Engenheira Julia Giordani Berton CRA RS 240245 a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas.

10.DA  SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial da execução do objeto da licitação.

11.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

11.1: As quantidades da contratação é baseada no Art. 18, § 1°, inciso IV da Lei n° 14.133/2021.Foram executados levantamento dos quantitativos, conforme projetos e memoriais anexos.

12.JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

12.1: A presente solução não será feita com utilização de parcelamento, baseando-se no Art. 40, inciso V, alínea “b” e § 2° e § 3° da Lei n° 14.133/2021, onde diz que a escolha pelo parcelamento se deve, apenas, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

12.2.No presente caso, optou-se pela  contratação global , assim o fornecimento de material e execução dos serviços serão realizadas pelo mesmo contratado, considerando que, devido as  especificações técnicas dos materiais e serviços, haverá a necessidade de adquirir os mesmos  em uma solicitação conjunta, para não haver problemas de termos uma obra em condições de uso e com garantia.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

14.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

14.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:

Atendimento a todos preceitos legais vigentes;

Atendimento ágil às demandas  trafegabilidade sendo considerada a presente estrada rota de fuga em situação de emergencia.

Obtenção de produtos de qualidade para um serviço de qualidade e duradouro;

Gerenciamento e controle das quantidades de utilização para futuras contratações;

Valores mais vantajosos para a execução da obra.

15.PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

15.1.De acordo com o Art. 18, inciso X da Lei n° 14.133, existem providências que podem ser adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

16.IMPACTOS AMBIENTAIS

161.1.Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento  conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

Para garantir o menor nível de impacto ambiental possível com os materiais adquiridos, existem algumas considerações:

Durabilidade e Longevidade: Ao adquirir produtos adequados, é possível alcançar uma vida útil mais extensa, diminuindo a necessidade de substituição ou reparos frequentes, resultando em economia de recursos e redução do  impacto ambiental;

Eficiência Energética: Produtos de alta qualidade podem ser formulados para refletir mais luz solar, contribuindo para a redução do aquecimento e da  demanda por resfriamento, o que, por sua vez, promove a conservação de energia;

Resistência a Elementos Ambientais: Produtos de qualidade podem exibir maior resistência aos efeitos adversos do clima, como chuva, neve e temperaturas extremas, minimizando assim os danos e reduzindo a necessidade de reparos frequentes;

Tecnologias Sustentáveis: Certos produtos adequados podem incorporar tecnologias sustentáveis, como misturas porosas que permitem a absorção da água da chuva no solo, reduzindo o escoamento superficial e o risco de  inundações;

Planejamento: Além da qualidade dos produtos em si, o planejamento apropriado desempenha um papel crucial na mitigação do impacto ambiental.

17.VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. Com base no Art. 6, inciso XX, temos o posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação, tratando-se de obra  de suma importancia para acesso a  comunidade, sendo  rota de fuga em caso de eventos climaticos extermos como o ja vivenciado em maio de 2024.

18.DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# 19.1.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br  e site do municipio https:// www.relvadors.gov.br nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

RELVADO,   março de 2026.

ENGENHEIRA ANA DELSA TRONCO CIVARDI

CREA/RS nº 37.522

ONEI GIACOMOLLI

SECRETARIO DE OBRAS