# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Município de Sagrada Família/RS

## 1. Descrição da Necessidade da Contratação

A presente contratação tem por finalidade atender à demanda de melhoria da infraestrutura urbana do Município de Sagrada Família/RS, visando à execução de obras de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas.

A intervenção se faz necessária em razão das condições atuais das vias, que apresentam desgaste, irregularidades e deficiência de trafegabilidade, comprometendo a segurança dos usuários, a mobilidade urbana e o desenvolvimento local.

Além disso, a obra está vinculada a repasse de recursos públicos por meio de convênio estadual, exigindo a execução dentro dos prazos e padrões técnicos estabelecidos.

## 2. Descrição do Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia, em regime de empreitada global, compreendendo:

- Pavimentação em CBUQ – Rua 14 (Trecho 02);

- Capeamento asfáltico – Rua 14 (Trecho 01);

- Recapeamento – Rua Francisco L. Cardona;

- Recapeamento – Trecho da Rua 20 de Março.

Inclui fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

## 3. Área Requisitante

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

## 4. Levantamento de Mercado

Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade:

### a) Execução direta pelo Município

- Desvantagens: ausência de estrutura técnica, equipamentos especializados e equipe suficiente.

- Conclusão: inviável.

### b) Contratação por administração indireta (empreitada)

- Empresas especializadas possuem expertise, equipamentos e mão de obra qualificada.

- Permite maior controle de qualidade e prazo.

Conclusão: a contratação de empresa especializada é a alternativa mais adequada.

## 5. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste na execução completa das obras de pavimentação, incluindo:

- Preparação da base e sub-base;

- Aplicação de camada asfáltica (CBUQ);

- Serviços de capeamento e recapeamento;

- Sinalização e acabamentos;

- Controle tecnológico dos materiais;

- Atendimento às normas técnicas vigentes.

A execução deverá seguir rigorosamente:

- Projeto básico

- Memorial descritivo

- Normas da ABNT

- Boas práticas de engenharia

## 6. Estimativa das Quantidades

As quantidades foram definidas com base nos projetos técnicos e planilhas orçamentárias anexas ao processo, considerando:

- Extensão das vias;

- Espessura das camadas;

- Volume de materiais;

- Serviços complementares.

## 7. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado da contratação baseia-se em:

- Tabela SINAPI/RS (referência 2026);

- Planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia;

- Composição de custos unitários.

Valor estimado: aproximadamente R$ 720.000,00
(sendo recursos de convênio + contrapartida municipal)

## 8. Justificativa para o Parcelamento ou Não

A contratação será realizada por lote único (empreitada global), pelos seguintes motivos:

- Integração técnica dos serviços;

- Evita incompatibilidades entre etapas;

- Garante melhor controle de qualidade;

- Reduz riscos de atrasos.

## 9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações interdependentes diretas, sendo o objeto autônomo.

## 10. Benefícios a Serem Alcançados

- Melhoria da mobilidade urbana;

- Redução de custos de manutenção viária;

- Aumento da segurança no trânsito;

- Valorização urbana;

- Melhor qualidade de vida da população.

## 11. Providências a Serem Adotadas pela Administração

- Fiscalização técnica da obra;

- Designação de gestor e fiscal de contrato;

- Acompanhamento do cronograma;

- Controle das medições e pagamentos.

## 12. Impactos Ambientais

A execução poderá gerar impactos como:

- Emissão de poeira e ruído;

- Movimentação de solo;

- Uso de recursos minerais.

Medidas mitigadoras:

- Uso de materiais licenciados;

- Atendimento às exigências ambientais (FEPAM/IBAMA);

- Controle de resíduos;

- Aplicação de boas práticas ambientais.

## 13. Viabilidade da Contratação

Com base nas análises realizadas, conclui-se que:

✔ A contratação é tecnicamente viável
✔ É economicamente adequada
✔ Atende ao interesse público
✔ Está alinhada à legislação vigente

## 14. Conclusão

Diante do exposto, recomenda-se a realização da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, pelo critério de menor preço global, para contratação de empresa especializada na execução das obras de pavimentação.

André Pietrobelli

Responsável Secretário de Obras