# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS
Município de Sagrada Família

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

Órgão Demandante: Prefeitura Municipal de Sagrada Família

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação e reforma do Centro de Assistência Social – CRAS, compreendendo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

Regime de Execução: Empreitada por preço global.

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

# 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre da necessidade de ampliação e reforma da estrutura física do Centro de Assistência Social do Município, visando proporcionar melhores condições de atendimento à população usuária dos serviços socioassistenciais.

Atualmente, o espaço apresenta limitações estruturais, desgaste físico decorrente do tempo de uso e insuficiência de ambientes adequados para desenvolvimento das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A demanda crescente pelos serviços ofertados exige adequações físicas capazes de garantir acessibilidade, conforto, segurança, funcionalidade e melhores condições de trabalho aos servidores e usuários.

A intervenção proposta busca atender às exigências técnicas e operacionais necessárias ao adequado funcionamento da unidade, permitindo ampliação da capacidade de atendimento, melhoria das instalações existentes e adequação dos espaços internos e externos.

Além disso, a contratação atende ao interesse público e às diretrizes da política de assistência social, fortalecendo os serviços prestados à comunidade local, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Parte dos recursos destinados à execução da obra é oriunda do FEAS – Avançar Mais SUAS, sendo o valor complementar custeado com recursos livres do Município.

# 3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação encontra-se alinhada ao planejamento administrativo municipal e às ações previstas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando compatível com os objetivos institucionais da Administração Pública e com o planejamento orçamentário vigente.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para execução do objeto deverão ser observados os seguintes requisitos:

- Empresa especializada no ramo da construção civil;

- Responsável técnico devidamente registrado no CREA ou CAU;

- Execução conforme normas técnicas da ABNT;

- Atendimento integral ao projeto básico, memorial descritivo, cronograma e planilhas;

- Fornecimento integral de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra;

- Observância das normas de segurança do trabalho;

- Cumprimento da legislação ambiental vigente;

- Comprovação de capacidade técnica mediante atestados compatíveis;

- Apresentação de ART/RRT de execução;

- Garantia contratual conforme previsão editalícia;

- Cumprimento dos prazos estabelecidos.

# 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Após análise das alternativas disponíveis no mercado, verificou-se que a solução mais vantajosa consiste na contratação de empresa especializada em engenharia/construção civil, mediante execução indireta por empreitada global.

Foram consideradas as seguintes possibilidades:

### a) Execução direta pelo Município

Alternativa considerada inviável em razão da insuficiência de equipe técnica, equipamentos, estrutura operacional e mão de obra especializada para execução integral da obra.

### b) Contratação por empreitada global

Alternativa mais adequada, pois permite maior controle da execução, definição clara de responsabilidades, previsibilidade orçamentária e melhor gerenciamento técnico da obra.

### c) Contratação parcelada

Mostrou-se desvantajosa devido ao risco de incompatibilidades técnicas, aumento do prazo de execução, dificuldades de fiscalização e possibilidade de elevação dos custos administrativos.

Diante disso, conclui-se que a contratação global apresenta melhor relação custo-benefício para a Administração Pública.

# 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução completa da ampliação e reforma do Centro de Assistência Social, incluindo:

- Serviços preliminares;

- Demolições e adequações;

- Ampliação de áreas existentes;

- Reformas estruturais;

- Serviços de alvenaria;

- Cobertura;

- Instalações elétricas e hidrossanitárias;

- Revestimentos;

- Pintura;

- Esquadrias;

- Acessibilidade;

- Acabamentos;

- Limpeza final da obra.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

# 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades dos serviços e materiais foram definidas com base nos projetos técnicos elaborados pelo setor de engenharia do Município, memorial descritivo e planilhas orçamentárias anexas ao processo licitatório.

Os quantitativos foram levantados considerando:

- Necessidades reais da edificação;

- Dimensões da área existente;

- Áreas a serem ampliadas;

- Adequações estruturais necessárias;

- Normas técnicas aplicáveis.

# 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação foi elaborado com base nas referências do SINAPI/RS, planilhas orçamentárias e levantamento técnico realizado pelo setor competente.

Valor estimado da contratação: R$ 250.000,00 provenientes do FEAS – Avançar Mais SUAS, complementados com recursos próprios do Município.

A composição de custos considerou:

- Materiais;

- Mão de obra;

- Encargos sociais;

- Equipamentos;

- BDI;

- Transporte;

- Tributos;

- Custos indiretos.

# 9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, considerando que a execução integrada dos serviços:

- Garante maior eficiência técnica;

- Evita incompatibilidades construtivas;

- Facilita a fiscalização;

- Reduz riscos de atrasos;

- Melhora o gerenciamento da obra;

- Evita aumento dos custos administrativos;

- Mantém a responsabilidade concentrada em uma única contratada.

Assim, a contratação por empreitada global mostra-se tecnicamente e economicamente mais vantajosa.

# 10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução da obra, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Ampliação da capacidade de atendimento do CRAS;

- Melhorias estruturais e funcionais;

- Garantia de acessibilidade;

- Maior conforto aos usuários e servidores;

- Adequação às normas técnicas;

- Fortalecimento da política pública de assistência social;

- Redução de custos futuros com manutenção corretiva;

- Valorização do patrimônio público.

# 11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Antes do início da execução contratual, a Administração deverá:

- Disponibilizar os projetos e documentos técnicos;

- Designar fiscal e gestor do contrato;

- Emitir ordem de início;

- Providenciar licenças eventualmente necessárias;

- Acompanhar medições e cronograma físico-financeiro;

- Fiscalizar a execução dos serviços.

# 12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da obra deverá observar medidas mitigadoras de impactos ambientais, incluindo:

- Destinação adequada de resíduos da construção civil;

- Controle de desperdícios;

- Utilização de materiais regularizados;

- Atendimento à legislação ambiental;

- Preservação das condições do entorno da obra.

A contratada será responsável pelo gerenciamento e descarte ambientalmente adequado dos resíduos gerados.

# 13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise técnica, operacional e financeira, conclui-se que a contratação é:

## VIÁVEL TECNICAMENTE

Pois existe solução disponível no mercado capaz de atender plenamente às necessidades da Administração.

## VIÁVEL OPERACIONALMENTE

Porque a execução por empresa especializada garante maior eficiência e qualidade na execução dos serviços.

## VIÁVEL ECONOMICAMENTE

Considerando que os custos estimados estão compatíveis com os preços praticados no mercado e com os recursos disponíveis.

Dessa forma, manifesta-se favoravelmente pela continuidade do processo licitatório para contratação da empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma do Centro de Assistência Social do Município.

Sagrada Família/RS, 18 de maio de 2026.

Responsável Técnico

Secretário Municipal