ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Planejamento OBJETO: Contrato de empresa com Geólogo para realização de serviços de locação de 01 (um) poço tubular profundo com Geofísica no município de Alegria. SERVIDOR RESPONSÁVEL: Daniela Bigolin Parussulo

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico preliminar (ETP), previsto na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, é uma etapa fundamental da fase preparatória do processo licitatório para contratação pública, estabelecido pela legislação brasileira como um requisito obrigatório para elaboração de projetos e definição de contratos.

O ETP é regulamentado pelo art. 18 da referida lei, que estabelece os elementos mínimos que devem compor esse estudo.

Esses elementos visam garantir a transparência, a eficiência e a economicidade nos processos de contratação pública, permitindo uma análise criteriosa das necessidades, das opções disponíveis, dos custos envolvidos antes da definição e execução do contrato e do interesse público envolvido, contribuindo para a promoção de uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos públicos.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Estudo de Locação de Poço Tubular (SEAPI - Dinfra - Prog. Avançar), a ser elaborado por Engenheiro de Minas, Engenheiro Geólogo ou Geólogo com estudo geofísico (imageamento elétrico), com o objetivo de cumprir os requisitos necessários para a execução do Programa Mais Água RS.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação pretendida não prevista no Plano de Contratações anuais do Município.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os serviços objeto deste ETP, têm natureza de serviços comuns.

3.2. A empresa precisa apresentar a documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme abaixo:

- Contrato Social;

- Alvara de Licença Municipal;

- Certidão Negativa Municipal;

- Certidão Negativa Estadual;

- FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos da União;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

- Certidão de Registro Profissional emitido por órgão competente;

- Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido por órgão competente.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo estimado para a contratação pretendida foi definido com base na necessidade da secretaria. Neste sentido, segue demonstrativo:

| Descrição | Quant. | Valor A | Valor B | Valor C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locação de 1 (um) Poço Tubular Profundo com Geofísica. 1.Estudo Hidrogeológico 1.1.1. Estudo Prévio; 1.1.2. Vistoria in loco; 1.1.3. Relatório Hidrogeológico de Locação de Poço Tubular Profundo contemplando: * Locação; * Perfil Geológico; * Perfil Construtivo (conforme NBR ABNT); 1.2. Portaria de Licença de Perfuração de Poço Tubular Profundo, emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado (DRH-SEMA; 1.3. Fornecer projeto dos serviços executados, apresentando em formato digital (PDF); 1.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Fiscalizar a execução e atestar o recebimento provisório e definitivo da obra. Os serviços deverão ser realizados conforme as instruções do Manual Operativo do “Programa Mais Água RS” e as Normativas técnicas vigentes. | 01 und. | 12.490,00 | 15.690,00 | 19.100,00 |

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dentre as soluções disponíveis para atender à necessidade de locação de um poço tubular, identificam-se duas alternativas viáveis. A primeira consiste na contratação de um profissional habilitado, como um geólogo ou engenheiro de minas, que possa realizar o serviço com respaldo técnico e conforme as exigências legais.

A segunda alternativa seria a execução direta pelo município; contudo, esta opção mostra-se inviável no momento, uma vez que não há servidores municipais com qualificação técnica específica para desempenhar essa atividade.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1 O valor estimado para a contratação é de R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais).

6.2. O valor estimado foi definido com base no preço aferido por meio da utilização dos parâmetros adotados, de forma combinada ou não, conforme Art. 23 § 1º da Lei 14.133/2021.

6.3. Para esse processo em questão foram adotados os seguintes parâmetros para obter o valor médio de referência:

- Pesquisa com fornecedores do ramo;

6.4 Os preços dos serviços são atuais e praticados no mercado.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Estudo de Locação de Poço Tubular (SEAPI - Dinfra - Prog. Avançar), a ser elaborado por Engenheiro de Minas, Engenheiro Geólogo ou Geólogo com Geofísica, com o objetivo de cumprir os requisitos necessários para a execução do Programa Mais Água RS.

8- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

8.1 Os serviços serão executados conforme as etapas planejadas, respeitando os prazos estipulados no contrato. Cada fase será conduzida de maneira organizada, garantindo eficiência e cumprimento dos requisitos acordados.

9 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

9.1 Considerando as características relativas á solução eleita, entende-se que o parcelamento do objeto se mostra técnica e economicamente viável.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 A contratação decorrente do presente estudo visa ao atendimento dos requisitos especificados neste documento, assim como a aquisição de objeto que garanta eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.

11 – IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 Dada à natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

12.1 O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do próprio negócio, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada, bem como o processo de escolha da solução que melhor se adequa à Instituição nesta oportunidade.

12.2 Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em comento, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021. Assim, de forma a dar início aos serviços objeto aqui delineado, recomenda-se a elaboração de Termo de Referência.

13. RESPONSÁVEIS

Alegria/RS, 05 de novembro de 2025

______________________________

Daniela Bigolin Parussulo

Secretária Municipal de Planejamento