ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura, reformas e melhorias nas dependências da EMEF Itamarati.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

1 - INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e manutenção predial na Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Itamarati, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

A contratação visa garantir melhorias estruturais, funcionais e estéticas no ambiente escolar, assegurando segurança, salubridade e condições adequadas ao desenvolvimento das atividades educacionais.

2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Após vistorias na EMEF Itamarati, constatou-se a necessidade de execução de serviços de reforma e manutenção predial, substituição e colocação de revestimentos, bem como serviços de pintura interna e externa.

Os serviços são necessários para:

- Garantir segurança estrutural em áreas específicas;

- Melhorar as condições de higiene e conservação dos ambientes;

- Proporcionar espaço adequado aos alunos;

- Preservar o patrimônio público;

- Manter o ambiente escolar visualmente adequado e acolhedor.

A Administração Municipal não dispõe de equipe técnica própria suficiente para execução integral dos serviços demandados, sendo necessária a contratação de empresa especializada.

3 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Alternativa 1 - Execução por equipe própria: inviável, pois não há quadro técnico disponível e infraestrutura adequada para realização da manutenção especializada.

Alternativa 2 - Contratação de empresa especializada: viável e mais vantajosa, atendendo aos requisitos técnicos, prazo e garantia necessários.

Foram analisadas práticas adotadas por outros órgãos da Administração Pública e realizadas pesquisas de mercado na região para levantamento de preços e comprovação da viabilidade da contratação.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá:

- Certificar-se de que possui todas as estruturas necessárias para a realização dos serviços;

- Executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a ordem de serviço;

- Comprometer-se a reparar os problemas apresentados nos serviços prestados;

- Realizar a reparação dos problemas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis mediante solicitação;

- A contratada deverá fornecer garantia de 12 (doze) meses para os serviços executados, a contar do recebimento definitivo.

- Utilizar materiais de primeira qualidade em conformidade com as normas técnicas brasileiras;

- Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços executados;

- Cumprir requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista: CNPJ, contrato social, alvará de licença municipal, certidões negativas municipal e estadual, FGTS, certidão negativa de débitos da União e certidão negativa de débitos trabalhista.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa foi elaborada considerando o levantamento realizado para os serviços necessários na EMEF Itamarati, utilizando parâmetros previstos no art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021:

| Item | Unid. Med. | Quant. | Descrição | Valor 01 | Valor 02 | Valor 03 | Valor Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Und | 01 | Prestação de serviço 1 - Execução de serviços de reforma e manutenção predial, compreendendo: - Remoção, limpeza e fixação de revestimento cerâmico em paredes, totalizando aproximadamente 180 m²; - Aplicação de revestimento texturizado em aproximadamente 50 m² de paredes; - Manutenção corretiva de cobertura em área aproximada de 100 m², com vedação de infiltrações e ajustes estruturais; - Retirada, conserto e reinstalação de 1 janela; - Instalação de 1 bancada; - Ajuste de fixação de 1 cortina; - Conserto de fechadura da porta da cozinha; | R$ 7.800,00 | R$ 7.950,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.916,67 |
| 2. | Und | 01 | Prestação de serviço 2 – Execução de serviços de pintura, compreendendo: - Pintura de aproximadamente 540 m² de paredes internas; - Pintura de 36 janelas; - Pintura de 9 portas; - Pintura de aproximadamente 150 m² de calçadas; - Pintura de aproximadamente 2.050 m² de paredes externas de todas as edificações da escola. | R$ 9.300,00 | R$ 9.450,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.416,67 |

Valor estimado total: R$ 17.333,33 (Dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme menor preço obtido através de consulta a fornecedores especializados, considerando os valores praticados no mercado local para serviços similares.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Tendo em vista as características do objeto, sugere-se que a contratação seja realizada por meio de Dispensa de Licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o valor se enquadra no limite estabelecido de R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento não se mostra viável técnica e economicamente, pois os serviços devem ser executados de forma integrada na mesma unidade escolar, evitando retrabalho, incompatibilidades e atrasos.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação proporcionará:

- Melhoria da infraestrutura da EMEF Itamarati;

- Segurança aos alunos e servidores;

- Ambientes mais adequados ao ensino fundamental;

- Conservação do patrimônio público municipal.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a adequada execução do objeto a ser contratado, serão necessárias as seguintes providências:

a) Realização da certificação de disponibilidade orçamentária;
b) Designação do fiscal do contrato.

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nesta contratação específica, não existem contratações correlatas e/ou interdependentes.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada deverá:

- Realizar correta destinação de resíduos da construção civil;

- Minimizar desperdícios;

- Cumprir normas ambientais vigentes;

- Adotar medidas de segurança e controle de poeira e ruído.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente ETP analisou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e operacionais, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada.

Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em questão, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei n° 14.133/2021. Recomenda-se a elaboração do correspondente Termo de Referência, com vistas à instrução do processo de contratação.

14. RESPONSÁVEIS

Elaborado por: Marcus Renato Bayer

Aprovado por:

Alegria-RS, 18 de fevereiro de 2026.