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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura, reformas e melhorias nas dependências da EMEF Itamarati.
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
1 - INTRODUÇÃO
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e manutenção predial na Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Itamarati, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
A contratação visa garantir melhorias estruturais, funcionais e estéticas no ambiente escolar, assegurando segurança, salubridade e condições adequadas ao desenvolvimento das atividades educacionais.
2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Após vistorias na EMEF Itamarati, constatou-se a necessidade de execução de serviços de reforma e manutenção predial, substituição e colocação de revestimentos, bem como serviços de pintura interna e externa.
Os serviços são necessários para:
- Garantir segurança estrutural em áreas específicas;
- Melhorar as condições de higiene e conservação dos ambientes;
- Proporcionar espaço adequado aos alunos;
- Preservar o patrimônio público;
- Manter o ambiente escolar visualmente adequado e acolhedor.
A Administração Municipal não dispõe de equipe técnica própria suficiente para execução integral dos serviços demandados, sendo necessária a contratação de empresa especializada.
3 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações.
4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Alternativa 1 - Execução por equipe própria: inviável, pois não há quadro técnico disponível e infraestrutura adequada para realização da manutenção especializada.
Alternativa 2 - Contratação de empresa especializada: viável e mais vantajosa, atendendo aos requisitos técnicos, prazo e garantia necessários.
Foram analisadas práticas adotadas por outros órgãos da Administração Pública e realizadas pesquisas de mercado na região para levantamento de preços e comprovação da viabilidade da contratação.
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratada deverá:
- Certificar-se de que possui todas as estruturas necessárias para a realização dos serviços;
- Executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a ordem de serviço;
- Comprometer-se a reparar os problemas apresentados nos serviços prestados;
- Realizar a reparação dos problemas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis mediante solicitação;
- A contratada deverá fornecer garantia de 12 (doze) meses para os serviços executados, a contar do recebimento definitivo.
- Utilizar materiais de primeira qualidade em conformidade com as normas técnicas brasileiras;
- Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços executados;
- Cumprir requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista: CNPJ, contrato social, alvará de licença municipal, certidões negativas municipal e estadual, FGTS, certidão negativa de débitos da União e certidão negativa de débitos trabalhista.
6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa foi elaborada considerando o levantamento realizado para os serviços necessários na EMEF Itamarati, utilizando parâmetros previstos no art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021:
	Item
	Unid. Med.
	Quant.
	Descrição
	Valor 01
	Valor 02
	Valor 03
	Valor Referência

	1.
	Und
	01
	Prestação de serviço 1 - Execução de serviços de reforma e manutenção predial, compreendendo: 
- Remoção, limpeza e fixação de revestimento cerâmico em paredes, totalizando aproximadamente 180 m²; 
- Aplicação de revestimento texturizado em aproximadamente 50 m² de paredes; 
- Manutenção corretiva de cobertura em área aproximada de 100 m², com vedação de infiltrações e ajustes estruturais; 
- Retirada, conserto e reinstalação de 1 janela;
- Instalação de 1 bancada; 
- Ajuste de fixação de 1 cortina; 
- Conserto de fechadura da porta da cozinha;
	R$ 7.800,00
	R$ 7.950,00
	R$ 8.000,00
	R$ 7.916,67

	2.
	Und
	01
	Prestação de serviço 2 – Execução de serviços de pintura, compreendendo:
- Pintura de aproximadamente 540 m² de paredes internas;
- Pintura de 36 janelas;
- Pintura de 9 portas;
- Pintura de aproximadamente 150 m² de calçadas;
- Pintura de aproximadamente 2.050 m² de paredes externas de todas as edificações da escola.

	R$ 9.300,00
	R$ 9.450,00
	R$ 9.500,00
	R$ 9.416,67



Valor estimado total: R$ 17.333,33 (Dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme menor preço obtido através de consulta a fornecedores especializados, considerando os valores praticados no mercado local para serviços similares.
7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Tendo em vista as características do objeto, sugere-se que a contratação seja realizada por meio de Dispensa de Licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o valor se enquadra no limite estabelecido de R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).
8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento não se mostra viável técnica e economicamente, pois os serviços devem ser executados de forma integrada na mesma unidade escolar, evitando retrabalho, incompatibilidades e atrasos.
9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratação proporcionará:
- Melhoria da infraestrutura da EMEF Itamarati;
- Segurança aos alunos e servidores;
- Ambientes mais adequados ao ensino fundamental;
- Conservação do patrimônio público municipal.
10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a adequada execução do objeto a ser contratado, serão necessárias as seguintes providências:
a) Realização da certificação de disponibilidade orçamentária;
b) Designação do fiscal do contrato.
11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nesta contratação específica, não existem contratações correlatas e/ou interdependentes.
12 - IMPACTOS AMBIENTAIS
A contratada deverá:
- Realizar correta destinação de resíduos da construção civil;
- Minimizar desperdícios;
- Cumprir normas ambientais vigentes;
- Adotar medidas de segurança e controle de poeira e ruído.
13 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
O presente ETP analisou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e operacionais, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada.
Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em questão, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei n° 14.133/2021. Recomenda-se a elaboração do correspondente Termo de Referência, com vistas à instrução do processo de contratação.
14. RESPONSÁVEIS
Elaborado por: Marcus Renato Bayer 
Aprovado por:

Alegria-RS, 18 de fevereiro de 2026.
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