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TERMO DE REFERÊNCIA



1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de  supressão de vegetais arbóreos. Incluída a necessidade de profissional habilitado para a emissão de laudo que comporá o pedido de licença para a supressão dos indivíduos vegetais. A remoção, destocamento, reposição e descarte dos resíduos deverá ser executado dentro dos preceitos legais.

2. JUSTIFICATIVA

Milhares de árvores cairam em Porto Alegre em decorrência da tempestade de 16 de janeiro. Árvores de grande porte, tidas como saudáveis, tombaram. Muitas destas árvores foram plantadas há decadas e, não tiveram o manejo adequado, nem o planejamento mínimo na escolha do tipo adequado ao espaço disponível.
Foram desconsiderados fatores importantíssimos para que a árvore se desenvolvesse de forma segura. Não há nutrientes adequados por questões de terreno pouco permeável. O arrasto do vento na copa avantajada contrasta com uma possível raiz com estrutura pequena, comprimida por edificações.
Estudos estão sendo feitos para que as Prefeituras tenham elementos para escolher adequadamente a vegetação e seu porte para cada tipo de solo. Indivíduos arbóreos de grande porte são adequados para áreas como praças, parques ou descampados, onde possam se desenvolver bem e não aos pátios de escolas..
O Responsável Técnico contratado pela empresa prestadora de serviço, deverá avaliar aspectos diversos dos vegetais e ainda observar os riscos inerentes da manutenção dos indivíduos em espaço próximo aos prédios escolares. Destaque-se aqui, as recomendações de urgência e celeridade que os biólogos da SOP – Depto. de Barragens e Canais.
Tendo em vista que o ano letivo iniciou e, a EEEF Aurélio Reis necessita retirar de forma definitiva arvores que oferecem risco de queda, se torna necessário a supressão de vegetais arbóreos que colocam em eminente perigo os usuários do Educandário.
A situação envolve até conflitos com vizinhos da Escola. A Comunidade Escolar inclusive, utilizou-se da mídia, para garantir um inicio de ano letivo seguro.O inicio das aulas ocorreu pela decisão conjunta de todos os envolvidos na presença do Corpo de Bombeiros que auxiliava na retirada de galhos.
O pronto restabelecimento da infraestrutura tende a garantir a integridade das instalações, equipamentos e pessoas.

3. LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS


Os serviços deverão ser executados na Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis – localizado na Rua Monte Alegre, 119 – Bairro Jardim Floresta, no município de Porto Alegre/RS.


4. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Horário comercial. De segunda à sexta.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Identificação dos vegetais a suprimir e destocar, conforme registros fotográficos e Laudo para avaliação da condição geral de árvores, datado de 23 de fevereiro de 2024 – Secretaria de Obras Públicas,além de  informações obtidas na própria Escola. 
5.2. Isolamento adequado do espaço para a derrubada das partes das árvores.
5.3. Desgalhamento e fracionamento para posterior transporte.
5.4. Retirada dos resíduos deixando o espaço destocado, limpo e plano.
5.5. Descarte adequado dos resíduos vegetais em espaço que a legislação permita e
5.6. Reposição de indivíduos vegetais conforme a legislação preconiza. 

6. FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do serviço deverá ser realizada em até 20 (dez) dias a contar  da autorização de inicio dos serviços.

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
No valor apresentado no orçamento, deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do escopo, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação dos serviços.

As informações relevantes complementares poderão ser obtidas em visita à Escola Aurélio Reis. 

8. PLANILHA DE CUSTOS ESPECÍFICA (SE FOR O CASO) : Não utilizada devido às características dos serviços.

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
9.1 Manter durante a execução dos serviços, no mínimo, um engenheiro agrônomo ou Florestal ou biólogo e um técnico de segurança do trabalho;
9.2 A execução do serviço deverá ser realizada de acordo com a ABNT NBR 16.246-1:2013 - Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas, observando o correto isolamento da área durante a execução do trabalho onde o serviço será realizado bem como cumprir a legislação vigente Municipal, Estadual e Federal, relativa ao Meio Ambiente, e quaisquer outras Normas Técnicas pertinentes;
9.3 Solicitar a Autorização Especial de Poda Vegetal (AEPV) através da elaboração de Laudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme LC 757/2015, com encaminhamento e acompanhamento da liberação do protocolo junto à Secretaria Municipal competente;
9.4 Manter equipe uniformizada e utilizando os EPI’S (equipamentos de proteção individual) necessários para a adequada execução dos serviços, não sendo permitido o uso de chinelos e camisas sem mangas;
9.5 Manter a empresa, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;
9.6 Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros, inclusive os que venham recair sobre o objeto deste contrato;
9.7 Refazer, às suas expensas, os serviços que apresentem vícios ou defeitos de execução, conforme avaliação da contratante;
9.8 Apresentar no ato de recebimento da Ordem de Início de Serviço – O.I.S., os comprovantes de treinamento de pessoal para o manejo arbóreo, para operação de maquinas e motosserras (NR12) e para trabalhos em altura (NR 35), bem como em PCMSO, PPRA;
9.9 Executar relatórios fotográficos do antes e depois dos serviços executados, devendo ser entregue ao contratante no Departamento de Manutenção e Obras Escolares, em mídia física (CD/DVD ou Pen Drive), sendo isso pré-requisito para o pagamento da fatura;
9.10 Entregar laudo final assinado por biólogo ou engenheiro agrônomo ou florestal responsável pela Contratada;
9.11 Providenciar a destinação dos materiais provenientes do manejo para locais ambientalmente corretos;
9.12 Os resíduos deverão ser transportados por empresa cadastrada no DMLU e descartados em Estação de Transbordo.
[bookmark: _GoBack]9.13 A empresa que for vitoriosa do processo licitatório deverá fornecer garantia da adequada execução dos serviços, pelo prazo de 60 (sessenta dias).	‘

10. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
10.1   A empresa contratada será responsável por fornecer todos os equipamentos, veículos, licenças, EPIs, produtos de limpeza e mão de obra necessários para a execução do serviço.

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, nos  termos de sua proposta.
11.3. Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
11.4. Pagar ao contratado o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas na TDL e seus Anexos.
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação vigente.
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LAUDO DE AVALIAGAO DO ESTADO GERAL DAS ARVORES

Figura 1. Localizagéo das arvores cujas acdes de manejo s&o prioritarias.
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