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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: Contratação emergencial de serviços de manutenção e reparo do telhado do almoxarifado da Câmara Municipal de Eldorado do Sul danificado por tempestade local/convectiva.
Unidade demandante: Câmara Municipal de Eldorado do Sul
Data: 12 de novembro de 2025
Responsável pela elaboração: Igor Trindade Silveira – Presidente

1. Necessidade da Contratação
O Município, conforme Decreto Municipal nº 10.759, declarou Situação de Emergência nas áreas afetadas pela tempestade local/convectiva, a qual causou danos estruturais relevantes no telhado da edificação da Câmara Municipal de Eldorado do Sul.
Os danos observados provocaram:
Risco de Infiltrações intensas;
Comprometimento da estrutura de madeira do telhado;
Risco de curto-circuito em instalações elétricas;
Risco de queda de materiais;
Prejuízo ao funcionamento das atividades legislativas;
Risco de perda do estoque do almoxarifado.
A situação exige ação imediata para garantir segurança, continuidade das atividades públicas e proteção do patrimônio.

2. Descrição do Problema

A vistoria preliminar identificou:

Telhas quebradas, arrancadas e deslocadas devido à tempestade;
Danos em elementos de fixação;
Infiltrações no almoxarifado da Câmara Municipal;

Risco de danos em equipamentos eletrônicos, documentos legislativos, mobiliário e estoque ;
Estrutura de apoio exposta à umidade.
A permanência do problema pode agravar os danos estruturais e interromper integralmente o funcionamento legislativo.

3. Solução Proposta
A solução é a contratação emergencial, fundamentada no Decreto Municipal nº 10.759, para execução dos seguintes serviços:
Remoção de telhas danificadas;
Substituição e reinstalação de telhas novas;
Reposição de peças de fixação;
Correção ou substituição de ripas e caibros danificados;
Impermeabilização e vedação;
Limpeza da área e descarte adequado dos resíduos.

4. Justificativa da Inviabilidade de Licitação
A tempestade local/convectiva gerou dano súbito e grave, configurando urgência comprovada, nos termos do Decreto nº 10.759, tornando impraticável a espera por um processo licitatório convencional.
A contratação imediata é necessária para:
Evitar agravamento dos danos causados pela chuva;
Restabelecer a segurança da estrutura;
Resguardar equipamentos, arquivos e documentos da Câmara;
Assegurar a continuidade das atividades legislativas.
Resguardar o estoque da Câmara

5. Requisitos da Contratação
Requisitos técnicos
Mão de obra especializada;
Atendimento às normas NR-18 e NR-35;

Materiais compatíveis ou superiores aos atualmente instalados;
Relatório fotográfico “antes e depois”;
Garantia mínima de 90 dias sobre os serviços.

Requisitos administrativos
Empresa regular;

6. Estimativa de Custos
Com base na cotação apresentada:
Materiais: R$ 12.800,00
Mão de obra: R$ 11.200,00

TOTAL ESTIMADO: R$ 24.000,00

Os valores são compatíveis com serviços semelhantes e condizentes com o caráter emergencial.

7. Avaliação de Riscos
Risco						Prob.	Impacto	 		Mitigação
Novas chuvas causarem ampliação dos danos	Alta	Alto	                      Execução imediata
Acidentes durante o serviço	                         Média	Alto	                 Cumprimento das NRs
Material inadequado	                                      Baixa     Médio       Especificação técnica e fiscalização
Retrabalho				           Baixa     Médio	            Garantia e acompanhamento

8. Alternativas Consideradas
Alternativa		Vantagens		Desvantagens			Motivo da rejeição
Licitação formal		Maior competitividade	Prazo incompatível		Não atende à urgência
Não executar		Sem custo imediato	Agravamento dos danos e riscos		Inviável
Contratação emergencial Execução imediata	Possível custo maior		Única solução adequada

9. Conclusão
Diante da situação de emergência decretada pelo Município, dos danos causados pela tempestade e da necessidade de preservar a segurança e continuidade das atividades da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, conclui-se pela contratação emergencial dos serviços de manutenção e reparo do telhado, no valor estimado de R$ 24.000,00.

10. Declaração de Viabilidade

	Declaro ser viável esta contratação.




Igor Trindade Silveiras
Presidente
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“Doe érgaos, doe sangue, doe vida”’




