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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Sério
Rua 17 de Novembro, 1075 – Centro – CEP: 95.918-000
      CNPJ 94.706.033/0001-03

[bookmark: _Toc158946281][bookmark: _Toc158946282]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02/2025

[bookmark: _Toc158946285]Setor requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Responsável: Elton Adelar Althaus

1) LOCAL E DEFINIÇÃO DA OBRA: 
A presente contratação tem como objetivo a construção módulos sanitários, em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Foi identificado, por meio de cadastros sociais e visitas, que diversas famílias do município vivem em residências sem sanitários adequados. 
Essa realidade compromete as condições mínimas de saúde, higiene e dignidade humana, além de potencializar a proliferação de doenças relacionadas à ausência de saneamento básico.
2) NATUREZA DO OBJETO CONTRATUAL:
A execução da obra é caracterizada como obra comum de engenharia visto que:
i) os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;
ii) são executadas corriqueiramente pela administração; 
iii) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados; 
iv) os padrões de desempenho e qualidade são aferidos através de especificações técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo DNIT); 
v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório.
A modalidade de licitação a ser empregada será concorrência, com base no art. 6° inciso II da Lei 14.133/2021.
Art. 60 Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]
XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e
serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento poderá ser:
a) menor preço;
b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
c) técnica e preço;
d) maior retorno econômico;
e) maior desconto; [...]

3)NECESSIDADE
[bookmark: _Toc158946286]	O município identificou, por meio de levantamentos sociais e visitas domiciliares, que diversas famílias em situação de vulnerabilidade social residem em moradias que não dispõem de sanitários. Essa carência compromete diretamente a saúde, a higiene e a dignidade dos moradores, além de contrariar os princípios básicos de saneamento e moradia adequada previstos em políticas públicas nacionais.
A ausência de sanitários obriga os munícipes a recorrerem a soluções improvisadas e insalubres, favorecendo a proliferação de doenças, a contaminação do solo e a degradação da qualidade de vida. Assim, torna-se necessária a construção de sanitários completos e funcionais, de modo a promover saúde pública, garantir condições mínimas de moradia digna e reduzir desigualdades sociais.

4) ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO:
                 Contratação não prevista no Plano anual de Contratação, pois o município ainda não dispões de um plano.
5)REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Toc158946288]	A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021 e dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global;
· A empresa deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de obras com características similares;
· A execução da obra deverá ser supervisionada por um engenheiro civil com registro ativo no CREA, que será o responsável técnico pela obra.
· A empresa deverá disponibilizar profissionais qualificados para a execução das diversas etapas da obra, incluindo pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores e outros, conforme as necessidades do projeto.
· A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução da obra, conforme especificações técnicas constantes no projeto.
· A obra deverá ser executada conforme as normas de segurança do trabalho (NR-18), normas ambientais e de acessibilidade (NBR 9050), e com rigoroso controle de qualidade de todos os insumos e serviços prestados.
· A empresa deverá seguir todas as diretrizes estabelecidas pelo projeto.
· A empresa deverá oferecer garantia mínima de 5 anos para vícios construtivos e de qualidade, conforme as disposições do Código Civil e normas específicas para construção de imóveis.
· A garantia deverá cobrir reparos em caso de falhas estruturais, problemas hidráulicos, elétricos e outros serviços relacionados à construção.
· A obra deverá respeitar as normas ambientais, adotando práticas sustentáveis, como o gerenciamento de resíduos da construção civil e a utilização de materiais com baixo impacto ambiental, sempre que possível.
· O pagamento será realizado conforme o andamento físico da obra, com base em medições periódicas que atestem o progresso dos trabalhos.
5.1. REQUISITOS TÉCNICOS:
· Execução conforme projeto básico e executivo fornecido pelo Município;
· Atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo:
· NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais;
· NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
· NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
· NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;
· NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário.
5.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE: 
A execução da obra deverá observar práticas sustentáveis, alinhadas à legislação ambiental vigente, às diretrizes de construções verdes e aos princípios de desenvolvimento sustentável.
a) Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.  
b) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.
c) A contratada deverá sempre respeitar o determinado no art. 45 da Lei 14.133/2021, a saber:
Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
[bookmark: art45i]I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
[bookmark: art45ii]II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
[bookmark: art45iii]III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
[bookmark: art45iv]IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
[bookmark: art45v]V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
[bookmark: art45vi]VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
6) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
[bookmark: _Toc158946290]A presente estimativa baseia-se na demanda identificada pelo Município, considerando critérios sociais, capacidade orçamentária e parâmetros técnicos para construção de 3 (três) unidades de sanitários.
Área total a construir: 3,30 m² por unidade
7) LEVANTAMENTO DE MERCADO
	Como solução para execução, surgiu como opção:
[bookmark: _Toc158946294][bookmark: _Toc158946295]a)	Solução 1:  Contratação de empresa especializada em construção civil para construção das unidades de sanitários.
a.1)	Viabilidade de mercado: (x) sim (  ) não
[bookmark: _Toc158946296]Com base em pesquisa de mercado preliminar, verificou-se a existência de empresas com capacidade técnica e operacional para atender à demanda de construção de unidades sanitárias. 
a.2)	Viabilidade econômica: 
A análise de viabilidade econômica tem por objetivo verificar se os custos estimados para a execução da obra são compatíveis com os preços praticados pelo mercado e se estão adequados à capacidade orçamentária do ente público.
A equipe técnica elaborou projeto básico definido os quantitativos dos serviços e material necessários para a realização da obra ora pretendida, sendo detalhado todos os itens necessários em planilha orçamentária que deverá conter a descrição completa dos serviços e dos materiais que serão necessários, com valor unitário e total de cada item, devendo estar incluso os encargos sociais e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), para a realização da obra, a precificação será com base na planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil), o município possui dotação orçamentária e disponibilidade financeira para a realização dos serviços.
[bookmark: _Toc158946298]a.3) Viabilidade operacional: 	
[bookmark: _Toc158946299]A análise de viabilidade operacional considera a capacidade da Administração Pública em executar, acompanhar e fiscalizar a obra, bem como a existência de condições práticas para que o objeto seja devidamente implantado e concluído.
[bookmark: _GoBack]Solução 2:   Execução pelo próprio Município, considerando a complexidade e particularidades de execução de uma obra e considerando que a Prefeitura Municipal de Sério/RS não possui estrutura técnico-profissional e infraestrutura física própria necessárias à execução de todos os serviços atinentes a realização das referidas atividades; torna-se inviável a execução do objeto pela própria Administração. 
8) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
A estimativa de gastos é de R$ 16.033,23 (dezesseis mil e trinta e três reais com vinte e três centavos), por unidade tendo como base a Planilha SINAPI Competência- 05/2025, conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, a saber:
Art. 23 [...]
§ 2° No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais
(ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte
ordem:
I composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais
obras e serviços de engenharia;
Os preços detalhados por itens bem como os quantitativos estimados necessários a realização da obra, constam na planilha orçamentária que fara parte do edital da concorrência para contratação pretendida.
[bookmark: _Toc158946311][bookmark: _Toc158946312]9) JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
[bookmark: _Toc158946307]Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes. A adoção de lote único para a execução dos serviços deverá proporcionar ganho de escala na instalação e mobilização dos equipamentos e pessoal alocado.
Dessa forma, a divisão em dois ou mais lotes não se justifica e comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços. Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.
[bookmark: _Toc158946314]10) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Garantir condições adequadas de higiene, saúde e dignidade para os usuários, por meio da implantação de sanitários acessíveis, seguros e de fácil manutenção.
11) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
[bookmark: _Toc158946315]A adequada fiscalização do contrato é essencial para garantir a correta execução da obra, o cumprimento dos prazos, a observância das normas técnicas e a boa aplicação dos recursos públicos. Para tanto, será utilizado profissional já qualificado para a fiscalização do contrato.
12) DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:
A execução da obra de construção de sanitários poderá ocasionar impactos ambientais diretos e indiretos. Para garantir que esses impactos sejam minimizados ou evitados, serão adotadas medidas de prevenção, controle, mitigação e compensação, alinhadas à legislação ambiental vigente.
A adoção de práticas garantirá que a obra atenda aos princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável, assegurando a preservação do meio ambiente, o uso eficiente dos recursos naturais e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis.
13) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Toc158946318][bookmark: _Toc158946317]Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.        



Sério/RS, 01 de setembro de 2025.
                                                                                                       

[bookmark: _Toc158946319]___________________________________________
[bookmark: _Toc158946320]Responsável pela Elaboração do ETP
Guilherme Sartori
Engenheiro Cívil


[bookmark: _Toc158946322]ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA
(    ) Aprovado

[bookmark: _Toc158946323](    ) Reprovado. Justificar:                      ____________________________________________________________________________________________


[bookmark: _Toc158946324]_____________________________
[bookmark: _Toc158946325]Elton Adelar Althaus
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação
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