ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 01/2026

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Responsável: Elton Adelar Althaus

- LOCAL E DEFINIÇÃO DA OBRA:

A obra será realizada em propriedade do Município de Sério/RS, na área urbana, localizada na Rua Antônio Franciosi, Centro, Sério/RS.

A presente contratação tem como objetivo a construção de 10 (dez) unidades habitacionais populares, a fim de atender à demanda de famílias em situação de vulnerabilidade social e garantir o direito à moradia digna, conforme previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Trata-se de ação estratégica que visa reduzir o déficit habitacional do município, contribuindo com políticas públicas de habitação e desenvolvimento social.

A construção será conforme o Termo de Compromisso Transferegov.br nº 983517/2025, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado p ela Caixa Econômica Federal, e o Município de Sério/RS, com a finalidade de provisão de unidades habitacionais no Município de Sério/RS.

2) NATUREZA DO OBJETO CONTRATUAL:

A execução da obra é caracterizada como obra comum de engenharia visto que:

I) os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

II) são executadas corriqueiramente pela administração;

III) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados;

IV) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório.

A modalidade de licitação a ser empregada será concorrência, com base no art. 6° inciso II da Lei 14.133/2021.

Art. 60 Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e

serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo

critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto; [...]

#### 3) NECESSIDADE

A contratação visa atender à necessidade urgente de moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade social, de baixa renda ou que residem em áreas de risco e insalubridade. O déficit habitacional identificado no município impacta diretamente na qualidade de vida da população e na efetivação dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, especialmente o direito à moradia.

O poder público, enquanto agente promotor de políticas habitacionais, tem o dever de adotar medidas concretas para garantir habitação adequada, com infraestrutura básica, segurança, acessibilidade e salubridade. A construção de unidades habitacionais populares é, portanto, uma ação estratégica que contribui para a redução da desigualdade social, inclusão cidadã e promoção da dignidade humana.

Além disso, o projeto atende às diretrizes do Plano Diretor Municipal e de Programas de Habitação, que apontam para a necessidade de expansão da oferta de moradias populares, especialmente em regiões com disponibilidade de infraestrutura urbana e serviços públicos.

4) ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO:

Contratação não prevista no Plano anual de Contratação.

5)REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021 e dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global;

- A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprovem a execução de obras com características similares;

- A execução da obra deverá ser supervisionada por um engenheiro civil com registro ativo no CREA, que será o responsável técnico pela obra.

- A empresa deverá disponibilizar profissionais qualificados para a execução das diversas etapas da obra, incluindo pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores e outros, conforme as necessidades do projeto.

- A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução da obra, conforme especificações técnicas constantes no projeto.

- A obra deverá ser executada conforme as normas de segurança do trabalho (NR-18), normas ambientais e de acessibilidade (NBR 9050), e com rigoroso controle de qualidade de todos os insumos e serviços prestados.

- A empresa deverá seguir todas as diretrizes estabelecidas pelo projeto arquitetônico, incluindo aspectos de sustentabilidade e eficiência energética.

- A empresa deverá oferecer garantia mínima de 5 anos para vícios construtivos e de qualidade, conforme as disposições do Código Civil e normas específicas para construção de imóveis populares.

- A garantia deverá cobrir reparos em caso de falhas estruturais, problemas hidráulicos, elétricos e outros serviços relacionados à construção.

- A obra deverá respeitar as normas ambientais, adotando práticas sustentáveis, como o gerenciamento de resíduos da construção civil e a utilização de materiais com baixo impacto ambiental, sempre que possível.

- O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro, com base em medições periódicas que atestem o progresso dos trabalhos.

5.1. REQUISITOS TÉCNICOS:

- Execução conforme projeto básico e executivo fornecido pelo Município;

- Atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo:

- NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais;

- NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

- NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário.

5.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

A execução das unidades habitacionais deverá observar práticas sustentáveis, alinhadas à legislação ambiental vigente, às diretrizes de construções verdes e aos princípios de desenvolvimento sustentável

a) Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

b) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

c) A contratada deverá sempre respeitar o determinado no art. 45 da Lei 14.133/2021, a saber:

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

6) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A presente estimativa baseia-se na demanda habitacional identificada pelo Município, considerando critérios sociais, disponibilidade de terreno, capacidade orçamentária e parâmetros técnicos para construção de unidades habitacionais de interesse social.

Quantidade total estimada: 10 (dez) unidades, com 47,46 m² (quarenta e sete ponto quarenta e seis) metros quadrados de área construída por unidade.

7) LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como solução para execução, surgiu como opção:

a)	Solução 1:  Contratação de empresa especializada em construção civil para construção das unidades habitacionais, com fornecimento de material e mão de obra.

a.1)	Viabilidade de mercado: (x) sim (  ) não

Com base em pesquisa de mercado preliminar, verificou-se a existência de empresas com capacidade técnica e operacional para atender à demanda de construção de unidades habitacionais populares no município.

a.2)	Viabilidade econômica:

A análise de viabilidade econômica tem por objetivo verificar se os custos estimados para a execução da obra são compatíveis com os preços praticados pelo mercado e se estão adequados à capacidade orçamentária do ente público.

A equipe técnica elaborou projeto básico definido os quantitativos dos serviços e material necessários para a realização da obra ora pretendida, sendo detalhado todos os itens necessários em planilha orçamentária que deverá conter a descrição completa dos serviços e dos materiais que serão necessários, com valor unitário e total de cada item, devendo estar incluso os encargos sociais e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), para a realização da obra, a precificação será com base na planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil), o município possui dotação orçamentária e disponibilidade financeira para a realização dos serviços.

a.3) Viabilidade operacional:

Não serão necessária contratações correlata ou interdependente para a execução da obra.

Solução 2:   Execução pelo próprio Município, considerando a complexidade e particularidades de execução de uma obra e considerando que a Prefeitura Municipal de Sério/RS não possui estrutura técnico-profissional e infraestrutura física própria necessárias à execução de todos os serviços atinentes a realização das referidas atividades; torna-se inviável a execução do objeto pela própria Administração.

8) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de gastos é de R$ 1.392.872,35 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais com trinta e cinco centavos), tendo como base a Planilha SINAPI Competência- 06/2024, TCPO e Própria, conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, a saber:

Art. 23 [...]

§ 2° No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia,

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais

(ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte

ordem:

I composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para

serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais

obras e serviços de engenharia;

Os preços detalhados por itens bem como os quantitativos estimados necessários a realização da obra, constam na planilha orçamentária que fara parte do edital da concorrência para contratação pretendida.

9) JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes. A adoção de lote único para a execução dos serviços deverá proporcionar ganho de escala na instalação e mobilização dos equipamentos e pessoal alocado.

Dessa forma, a divisão em dois ou mais lotes não se justifica e comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços. Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação da obra de construção de unidades habitacionais populares tem como objetivo final alcançar resultados sociais concretos, com impactos diretos na qualidade de vida da população e no desenvolvimento urbano do município.

11) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

A adequada fiscalização do contrato é essencial para garantir a correta execução da obra, o cumprimento dos prazos, a observância das normas técnicas e a boa aplicação dos recursos públicos. Para tanto, será utilizado profissional qualificado (engenheiro civil) para a fiscalização do contrato.

12) DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:

A execução da obra de construção de unidades habitacionais populares poderá ocasionar impactos ambientais diretos e indiretos. Para garantir que esses impactos sejam minimizados ou evitados, serão adotadas medidas de prevenção, controle, mitigação e compensação, alinhadas à legislação ambiental vigente.

A adoção de práticas garantirá que a obra atenda aos princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável, assegurando a preservação do meio ambiente, o uso eficiente dos recursos naturais e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis.

13) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

Sério/RS, 03 de fevereiro de 2026.

___________________________________________

Responsável pela Elaboração do ETP

Guilherme Sartori

Engenheiro Cívil

ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA
(    ) Aprovado

(    ) Reprovado. Justificar:                      ____________________________________________________________________________________________

_____________________________

Elton Adelar Althaus

Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação