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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
Estado do Rio Grande do Sul

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR N.º
Em conformidade ao art. 18, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021

Município de Presidente Lucena/RS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Necessidade da Administração/Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de projeto de pavimentação asfáltica nas Ruas Borges de Medeiros e Euclides da Cunha.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de pavimentação asfáltica nas Ruas Borges de Medeiros e Euclides da Cunha.
A contratação é necessária para a execução da pavimentação asfáltica nas Ruas Borges de Medeiros e Euclides da Cunha, localizadas no perímetro urbano do município, conforme projetos elaborados pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda., CNPJ 07.975.597/0001-39, Contrato Administrativo nº 048/2023.
A execução desses projetos é essencial para garantir a melhoria da infraestrutura urbana, promover a acessibilidade e a qualidade de vida aos moradores, além de contribuir para a sustentabilidade e segurança no trânsito.
A pavimentação asfáltica proporcionará maior durabilidade e resistência ao tráfego, reduzindo os custos com manutenção viária e os impactos ambientais decorrentes da poeira e da erosão do solo.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual de 2026 do Município, como se vê do item 1466 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
O objeto da contratação tem natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, XIII, da Lei n.º 14.133/2021.
O contrato, a ser firmado, terá a validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de Ordem de Início, que será emitida pelo Setor de Engenharia e/ou Prefeito Municipal. A contratada deverá atender ao cronograma físico-financeiro, o qual consta no Memorial Descritivo elaborado pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda.
Decorrido o prazo fixado para a conclusão do objeto, havendo plena e efetiva satisfação de todas as obrigações assumidas e comprovada a perfeição dos serviços executados, o Município expedirá o termo definitivo de recebimento da obra.
Não obstante a expedição do termo definitivo, a empresa vencedora responderá pela solidez e segurança dos serviços executados, eventuais vícios ocultos, inclusive atinentes aos materiais e equipamentos empregados e aplicados, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em consonância com o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.
Para o fornecimento/prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 e 66 da Lei n.º 14.133/2021.
A empresa contratada deverá contar com um Engenheiro Civil pleno, que precisará comprovar a execução de obras de capacidade tecnológica similares às do objeto.
A contratada deverá dispor de uma equipe de topografia (topógrafo e auxiliar), os quais deverão possuir formação em técnico de estradas, além de equipamentos adequados e aferidos para os serviços.
A contratada deverá seguir as especificações técnicas estabelecidas no Memorial Descritivo elaborado pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda. Este Memorial expõe de maneira detalhada as normas técnicas, materiais a serem utilizados, assim como os acabamentos e demais metodologias de processos executivos que irão definir os serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização viária, serviços complementares e controles tecnológicos dos materiais.
A empresa deverá:
1. Apresentar, na data de início da obra, a matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT de execução;
1. Responsabilizar-se pelo recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos, sem ônus adicional ao Município;
1. Responsabilizar-se pela colocação de todas as instalações provisórias e de sinalização de segurança, sem qualquer ônus adicional ao Município.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:
[bookmark: _Hlk201647508]A abertura de processo licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica, conforme segue:
	Item
	Descrição
	Quant.
	Unid.

	1
	Execução de pavimentação asfáltica na Rua Borges de Medeiros. 
	2.018,58
	m²

	2
	Execução de pavimentação asfáltica na Rua Euclides da Cunha.
	1.730,47
	m²



5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:
Para a execução do objeto, o mercado dispõe de dois tipos de pavimentação mais comumente utilizados, que são a asfáltica e a colocação de PVS (pisos intertravados). A pavimentação asfáltica foi a escolhida para a execução destes projetos, em razão principal do fluxo de veículos nessas vias, visto sua aplicação ser relativamente rápida.
Com a solução escolhida, pavimentação asfáltica, a administração adquirirá uma estrutura de alta qualidade, resistência e durabilidade.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Conforme estudo realizado pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda., os valores para a execução das obras são os que seguem:
	Item
	Descrição
	Quant.
	Valor global

	1
	Execução de pavimentação asfáltica na Rua Borges de Medeiros. 
	2.018,58m²
	R$860.054,25 

	2
	Execução de pavimentação asfáltica na Rua Euclides da Cunha.
	1.730,47m²
	R$646.776,40 



7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de pavimentação asfáltica, conforme as seguintes especificações/condições:
· A empresa executora da obra (contratada), por meio de sua equipe técnica de topografia, deverá realizar as marcações “offsets”;
· A contratada deverá manter uma equipe permanente na obra, com o objetivo de garantir o desenvolvimento do empreendimento, assim como ter à disposição os equipamentos necessários para atender à obra;
· Os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra deverão ser fornecidos pela contratada, conforme previsto na NR-08 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de segurança necessários;
· Os funcionários da contratada deverão estar uniformizados (calça, camiseta e jaqueta) com a identificação da empresa;
· A obra deverá contar com um Engenheiro Civil, o qual cumprirá as funções de supervisionar a qualidade da execução, garantindo que a obra está sendo executada conforme os projetos, além de verificar condições de risco e segurança do trabalho;
· A equipe de topografia deverá garantir que as características do projeto sejam executadas adequadamente, além de evitar distorções em medições de volume;
· O encarregado geral de obras residente será responsável por coordenar as obras de drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços correlatos a estes, devendo permanecer no trecho durante todo o período de execução. Este deverá cumprir as funções de coordenador das equipes de trabalho, logística de materiais e executar as obras conforme o especificado nos projetos;
· Ao final da obra, a empresa contratada deverá apresentar laudos de controle tecnológico de todas as camadas projetadas para os serviços de aplicação e fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
· A contratada deverá seguir rigorosamente o projeto elaborado pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
[bookmark: _Hlk201651376]A entrega dos serviços deverá ocorrer conforme etapas previstas no cronograma físico-financeiro, o qual será aferido por meio de medições realizadas pelo Setor de Engenharia.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:
A execução do projeto de pavimentação asfáltica nas Ruas Borges de Medeiros e Euclides da Cunha visa, não apenas a melhoria da infraestrutura viária, mas também a promoção de benefícios econômicos e a otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Ao analisarmos os resultados pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que impactam positivamente tanto a economia local quanto a gestão eficiente dos recursos envolvidos.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO:
Para a contratação pretendida, não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração, visto haver projeto de pavimentação elaborado pela empresa Idea Engenharia e Construtora Ltda.
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, conforme segue:
	Responsabilidade
	Nome
	Matrícula
	Cargo

	Gestor
	Valmir Eckardt
	1120
	Sec. de Obras

	Fiscal
	Roseane Dornelles Teles
	1266
	Engenheira

	Auxiliar de fiscalização
	André Agostini
	1172
	Engenheiro

	Responsável Técnico
	Idea Engenharia e Construtora Ltda.
	07.975.597/0001-39
	Contratada



11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.
Para Obras e Serviços de Engenharia, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis estabelece como providência a ser tomada: “A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.”

13. CONCLUSÃO:
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário conforme Lei Municipal nº1.611, de 08 de dezembro de 2025, para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Secretaria, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Presidente Lucena/RS, 13 de julho de 2026.



Valmir Eckardt
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



Lucinéia Gubert
Responsável pela elaboração do ETP


VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: ___/___/2026


____________________________
LUIZ JOSÉ SPANIOL
PREFEITO
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