ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informações

caracterizadores, para subsidiar o processo de contratação.

Este documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos

estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade identificada.

Sendo assim, detecta-se a necessidade (primeiro passo do processo) e transforma-se essa

necessidade em uma requisição (documento padrão a ser preenchido pelo requisitante) na qual descreve-

se de forma detalhada o que se almeja e se encaminha ao departamento de licitações.

Portanto, o objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a

melhor solução para supri-la sob a perspectiva do interesse Público e em observância às normas vigentes e

aos princípios que regem a Administração Pública.

Com efeito, trata-se de documento constituído com a soma de esforços do departamento

requisitante, departamento de licitações e dos agentes de contratação que atuarão ao longo do certame, com

a intervenção de profissionais de áreas de conhecimento especifico do objeto pretendido.

1

.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

1

1

.1 NÚMERO DO PROCESSO:

Será definido pelo departamento de licitações.

.2 OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Sondagem do Solo – SPT,

Ensaio de Percolação, Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos, com emissão dos

respectivos Laudos e Relatórios Técnicos.

1

.3 DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO COMO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA

Os serviços objeto da presente contratação caracterizam-se como serviços comuns de engenharia,

nos termos da Lei nº 14.133/2021, por constituírem atividades técnicas de engenharia cujos padrões de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela Administração mediante especificações

usuais de mercado, normas técnicas e critérios previamente estabelecidos no Termo de Referência.

A sondagem de simples reconhecimento do solo – SPT possui procedimento técnico padronizado,

devendo ser executada conforme a ABNT NBR 6484:2020, ou norma que venha a substituí-la, estando

previamente definidos os critérios de execução, profundidade nominal, registros de campo, informações

mínimas a serem produzidas, responsabilidade técnica e conteúdo dos respectivos laudos e relatórios.

Da mesma forma, os ensaios de percolação serão executados conforme metodologia técnica

previamente definida, com critérios objetivos para coleta de dados, cálculos, apresentação dos resultados e

elaboração dos documentos técnicos correspondentes.

Embora os serviços demandem profissional legalmente habilitado, equipamentos específicos e

emissão de ART, tais circunstâncias não lhes conferem, isoladamente, natureza especial, uma vez que a

execução não envolve alta heterogeneidade, complexidade extraordinária ou necessidade de

desenvolvimento de solução técnica singular pela contratada.

A obrigação principal consiste na execução de procedimentos técnicos previamente especificados

pela Administração, com resultados verificáveis mediante critérios objetivos, permitindo a comparação das

propostas essencialmente pelo preço, sem necessidade de avaliação qualitativa diferenciada das soluções

oferecidas.

Dessa forma, considerando a padronização dos procedimentos, a existência de normas técnicas

aplicáveis, a possibilidade de definição objetiva dos resultados esperados e a inexistência de elevada

complexidade ou heterogeneidade, o objeto enquadra-se como serviço comum de engenharia.

1

1

.4

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES (ART. 78, LEI 14.133/2021)

.4.1 Registro de Preços

O processamento da presente licitação será mediante sistema de Registro de Preços – SRP, cujas

regras são as dispostas no edital e na minuta de Ata de Registro de Preços, conforme Art. 3º inciso I do

Decreto Municipal nº036/2025 considerando a natureza e as características do objeto, há necessidade de

contratações frequentes, bem como a previsão de entregas parceladas.

Não será aceita a adesão por outros órgãos públicos, nos termos do § 1º, artigo 86 da Lei n.

1

4.133/2021, uma vez que, a(s) quantidade(s) estimada(s) leva(m) em consideração somente a contratação

para este órgão, tendo em vista que o descritivo dos produtos/serviços são para atender a uma necessidade

muito específica para este ente e, além disso, ao fato de a administração não dispor de estrutura

administrativa e operacional suficiente para o gerenciamento das atas de registro de preços, o que torna

inviável a realização do procedimento público de intenção de registro de preços, possibilitando que a

Administração somente promova a licitação para as suas necessidades.

1

.5

DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Não será permitida a participação de pessoa física na presente contratação, visto que os serviços

deverão ser executados por equipe de profissionais ou corpo técnico para a execução do objeto

incompatíveis com a natureza profissional da pessoa física, conforme demonstrado em estudo técnico

preliminar, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº298/2023.

1

.6

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

A vedação a participação de consórcios é necessária em se tratando de licitações exclusivas para

micro e pequenas empresas. Ora, o regime especial conferido às microempresas - ME e empresas de

pequeno porte - EPP tem por objetivo a implementação de uma política pública de fomento e incentivo

destas entidades. Esta é a razão pela qual o legislador previu a possibilidade de haver licitação exclusiva

para estas pessoas jurídicas no âmbito da Administração. Permitir que estas empresas se unam em consórcio

para fins de disputar uma licitação exclusiva para as ME e EPP desnaturaria o intento legislativo. Afinal,

normalmente as empresas se unem em consórcio para possibilitar a execução de objetos vultosos que,

sozinhas, não seriam capazes de ultimar, ampliando-se nesses casos, a competitividade porque empresas

menores, unidas, poderiam competir com as grandes empresas de determinado setor econômico. Em se

tratando de licitação exclusiva para ME e EPP, o raciocínio é inverso. Isso porque, nesta forma de licitação,

em que o objeto é de valor simplório e normalmente de mais simples execução, permitir a participação de

consórcios causaria manifesto prejuízo às demais licitantes e à ampla competitividade do certame. Para

mais, verifica-se que se trata de serviços de baixa complexidade técnica, de forma que não se trata de objetos

vultuosos, podendo uma empresa prestar o serviço de forma adequada.

1

.7

DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA

Será permitida a participação de empresas em cooperativa na presente contratação desde que

atendidos os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.

1

.8

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2

.

DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Servidor: Fernanda Carolina Bohn da Silva - Matrícula: 10661

3

.

NORMAS E DIRETRIZES QUE BASEIAM ESTE ETP

Aplica-se à contratação proposta os seguintes marcos normativos:

Esta contratação está sujeita à Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, além dos seguintes

decretos: o Decreto Municipal nº 078/2024, que estabelece critérios de licitação baseados no menor preço

ou maior desconto; o Decreto Municipal nº 286/2023, que regulamenta a elaboração dos Estudos Técnicos

Preliminares (ETP); o Decreto Municipal nº 287/2023, que disciplina a Pesquisa de Preço, o Decreto

Municipal nº 290/2023 que regulamenta a elaboração do Termo de Referência, juntamente com outros

decretos aplicáveis à NLLC para este caso.

4

.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

A presente contratação decorre da necessidade do Município de Santa Lúcia/PR de dispor de

informações técnicas confiáveis sobre as características geológicas e geotécnicas dos solos em áreas

destinadas a projetos, obras e intervenções de engenharia da Administração Municipal.

A elaboração adequada de projetos de engenharia exige conhecimento prévio das condições do

subsolo, especialmente quanto à sua estratigrafia, resistência à penetração, características das camadas

existentes, ocorrência de nível d'água e condições de infiltração/percolação. A ausência dessas informações

pode resultar na adoção de soluções de engenharia inadequadas ou excessivamente conservadoras, provocar

alterações posteriores de projetos, aumentar custos, gerar retrabalhos e comprometer a segurança e a

eficiência dos empreendimentos.

Nesse contexto, a sondagem de simples reconhecimento com SPT – Standard Penetration Test

constitui instrumento técnico para investigação do subsolo, permitindo identificar as diferentes camadas de

solo, sua resistência à penetração e outras informações relevantes para subsidiar a concepção e o

dimensionamento de projetos.

O ensaio de percolação, por sua vez, permite determinar as características de infiltração do solo,

gerando informações necessárias às soluções de engenharia que dependam da capacidade de absorção e

percolação do terreno.

Além da execução dos ensaios propriamente ditos, mostra-se necessária a contratação dos serviços

de mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos, considerando que as atividades deverão

ser realizadas nos locais indicados pela Administração, bem como a elaboração e entrega de laudos e

relatórios técnicos conclusivos, contendo os registros, resultados e informações necessários à utilização

posterior pelos profissionais responsáveis pelos projetos municipais.

A própria Lei nº 14.133/2021 reconhece sondagens e ensaios geotécnicos como informações

necessárias à adequada elaboração de projetos de engenharia, ao incluí-los entre os elementos técnicos que

podem subsidiar o projeto básico.

Dessa forma, a contratação pretende suprir necessidade eminentemente técnica da Administração,

proporcionando dados confiáveis para planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos e

intervenções municipais, contribuindo para:

maior segurança das soluções de engenharia;

adequado dimensionamento das fundações e demais elementos dependentes das características do

solo;

redução da ocorrência de imprevistos durante a execução das obras;

redução de alterações de projetos;

diminuição de retrabalhos;

maior precisão das estimativas de custos;

melhor aplicação dos recursos públicos;

redução dos riscos técnicos e financeiros relacionados às futuras obras municipais.

A execução por empresa especializada mostra-se necessária em razão da necessidade de

equipamentos específicos, equipe tecnicamente qualificada, metodologia própria de ensaio e

responsabilidade técnica pelos resultados apresentados, recursos que não se encontram disponíveis de

forma suficiente na estrutura operacional ordinária da Administração Municipal.

Assim, os ensaios geotécnicos representam investimento necessário e obrigatório, que assegura

qualidade, durabilidade e sustentabilidade, nas futuras obras públicas, protegendo o interesse coletivo e a

correta aplicação do erário.

Além disso, a contratação visa garantir que os recursos públicos sejam aplicados com

responsabilidade técnica e financeira, evitando futuros prejuízos decorrentes de falhas estruturais ou

retrabalhos por falta de estudos adequados do solo ao promover obras seguras e eficientes.

5

.

ÁREA REQUISITANTE

ÁREA REQUISITANTE

RESPONSÁVEL

SILVANO TORTELLI

LUIZ RODRIGO BOCCA

DARCI CASTAGNETTI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS

6

.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Art. 18, §1º, III, da Lei nº 14.133/2021

A contratação deverá atender aos requisitos necessários e suficientes para assegurar a obtenção de

resultados tecnicamente confiáveis, sem inserção de exigências excessivas ou capazes de restringir

injustificadamente a competitividade.

3

.1. Requisitos gerais

A contratada deverá:

a) possuir objeto social e habilitação compatíveis com os serviços pretendidos;

b) possuir registro perante o conselho profissional competente, quando legalmente exigível;

c) disponibilizar profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica pelos

serviços;

d) apresentar a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos

serviços executados;

e) fornecer toda a mão de obra, equipamentos, instrumentos, ferramentas, materiais, veículos e

demais recursos necessários à execução;

f) assumir os custos de deslocamento, transporte, alimentação, hospedagem, mobilização de

pessoal e equipamentos e demais despesas necessárias, observada a estrutura de preços definida no Termo

de Referência;

g) observar as normas técnicas brasileiras vigentes e demais regulamentos aplicáveis ao objeto;

h) observar especialmente os procedimentos técnicos aplicáveis às sondagens de simples

reconhecimento do solo com SPT;

i) realizar os ensaios nos locais e pontos previamente indicados ou aprovados pela fiscalização;

j) preservar as condições de segurança durante os trabalhos;

k) reparar eventuais danos causados durante a realização dos ensaios;

l) restabelecer, quando tecnicamente possível e aplicável, as condições superficiais dos locais após

a realização das perfurações;

m) entregar relatórios e laudos técnicos devidamente assinados pelo responsável técnico.

Os serviços profissionais de engenharia estão sujeitos à respectiva ART, que identifica legalmente

os responsáveis técnicos pelo empreendimento ou serviço.

3

.2. Sondagem SPT

As sondagens deverão ser realizadas conforme as normas técnicas vigentes aplicáveis,

especialmente a ABNT NBR 6484:2020 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT –

Método de ensaio, ou norma que venha a substituí-la.

Cada unidade prevista na presente contratação corresponde a uma sondagem SPT com

profundidade nominal de até 10 metros, ressalvada a necessidade de observância dos critérios técnicos de

paralisação previstos nas normas aplicáveis.

Os resultados deverão permitir, conforme aplicável:

identificação das camadas de solo;

profundidade das camadas;

classificação do material;

número de golpes do ensaio;

índices de resistência à penetração;

perfil geológico/geotécnico;

indicação do nível d'água, quando constatado;

profundidade efetivamente atingida;

identificação e localização do ponto investigado;

registro das informações relevantes observadas em campo.

3

.3. Ensaio de Percolação

Os ensaios deverão ser executados segundo metodologia técnica aplicável, permitindo determinar

a capacidade de infiltração/percolação do solo no ponto investigado.

O relatório correspondente deverá apresentar, no mínimo:

identificação do local;

ponto de realização;

data da execução;

metodologia utilizada;

dados coletados;

cálculos realizados;

resultados obtidos;

registros fotográficos quando pertinentes;

conclusão técnica;

identificação e assinatura do responsável técnico;

respectiva ART.

3

.4. Laudos e Relatórios Técnicos

Embora a solicitação de cotação não apresente item financeiro autônomo denominado “laudo

técnico”, a emissão dos laudos integra expressamente o objeto da contratação. Portanto, sua elaboração

deverá ser compreendida como obrigação inerente aos serviços de SPT e percolação e considerada na

formação do preço ofertado, evitando futura cobrança adicional pela emissão dos documentos.

Os relatórios deverão ser entregues preferencialmente em formato digital PDF, assinado pelo

responsável técnico, acompanhados da respectiva ART e, quando solicitado pela fiscalização, de arquivos

complementares tecnicamente pertinentes.

7

. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Art. 18, §1º, V, da Lei nº 14.133/2021

Para atendimento da necessidade foram consideradas as seguintes alternativas.

ALTERNATIVA 1 – Execução direta pela Administração

Consistiria na aquisição ou disponibilização dos equipamentos necessários e utilização de

servidores municipais para realização dos ensaios.

A alternativa não se mostra adequada, pois os serviços demandam equipamentos específicos,

equipe capacitada, conhecimento técnico especializado, responsabilidade profissional e emissão de

documentação técnica.

Além dos custos para aquisição, manutenção e calibração dos equipamentos, seria necessário

manter estrutura permanente para uma demanda que ocorre de maneira pontual e vinculada a determinados

projetos.

Conclusão: alternativa técnica e economicamente desvantajosa.

ALTERNATIVA 2 – Contratações separadas para cada tipo de ensaio

Outra possibilidade seria realizar contratações independentes para sondagem SPT, ensaio de

percolação e mobilização.

Apesar de ampliar potencialmente o número de fornecedores em cada serviço isolado, a alternativa

pode produzir:

duplicidade de custos de deslocamento;

múltiplas mobilizações;

necessidade de administrar contratos distintos;

dificuldades de compatibilização dos resultados;

fragmentação da responsabilidade técnica;

aumento dos custos administrativos de fiscalização.

Conclusão: possível, mas menos eficiente para a necessidade identificada.

ALTERNATIVA 3 – Contratação integrada de empresa especializada

Consiste na contratação de empresa especializada responsável pela mobilização da estrutura

técnica, execução das sondagens SPT e ensaios de percolação e emissão dos respectivos relatórios e

documentos de responsabilidade técnica.

A solução apresenta como vantagens:

responsabilidade técnica centralizada;

compatibilidade metodológica;

otimização dos deslocamentos;

redução dos custos indiretos;

melhor programação das campanhas de campo;

uniformidade dos documentos técnicos;

maior facilidade de fiscalização;

possibilidade de aproveitamento de uma mesma mobilização para diferentes ensaios executados

em uma mesma região ou empreendimento.

Existem contratações públicas com objetos semelhantes no mercado nacional e regional. Como

exemplo, o Município de Marmeleiro/PR realizou contratação de empresa especializada em estudos

geotécnicos envolvendo sondagem SPT e teste de percolação, exigindo laudos técnicos e ART, o que

demonstra a existência de mercado prestador capaz de atender a solução proposta.

SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Após comparação das alternativas, considera-se mais adequada a contratação de empresa

especializada

para

execução

integrada

dos

serviços,

abrangendo

SPT,

percolação,

mobilização/desmobilização e emissão dos respectivos laudos técnicos.

8

. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Art. 18, §1º, VII, da Lei nº 14.133/2021

A solução consiste na contratação de empresa especializada para realizar, sob demanda da

Administração:

I – Mobilização

Deslocamento da equipe técnica, veículos, equipamentos e demais recursos necessários até os

locais definidos pela Administração.

II – Execução de sondagens SPT

Realização de 21 sondagens de simples reconhecimento do solo, com profundidade nominal de

até 10 metros por ponto, observados os procedimentos e critérios técnicos previstos nas normas aplicáveis.

III – Execução de ensaios de percolação

Realização de 12 ensaios, nos pontos indicados pela Administração, com coleta e processamento

das informações necessárias à obtenção dos respectivos resultados técnicos.

IV – Registros de campo

Registro das condições encontradas durante a execução, contendo as informações técnicas

pertinentes e, quando aplicável, registros fotográficos e localização dos pontos.

V – Responsabilidade técnica

Emissão da correspondente ART, vinculando profissional legalmente habilitado aos serviços

executados.

VI – Laudos e relatórios

Elaboração dos documentos técnicos contendo resultados, metodologia, dados coletados, perfis,

conclusões e demais elementos necessários à utilização das informações nos projetos municipais.

VII – Desmobilização

Retirada dos equipamentos e materiais, limpeza da área utilizada e recomposição das condições

superficiais afetadas pela execução, quando aplicável.

A solução deverá compreender todos os recursos indispensáveis à execução adequada do objeto,

de forma que os preços ofertados incluam todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento

integral das obrigações.

Não se aplica exigência de manutenção ou assistência técnica posterior típica de aquisição de

equipamentos, uma vez que se trata de serviço contratado por escopo, sendo exigível, entretanto, a correção

ou complementação dos relatórios quando forem constatadas inconsistências imputáveis à contratada.

9

. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades para a presente contratação foi elaborada considerando a demanda

projetada para o novo período de contratação, bem como o histórico de utilização da contratação anterior,

formalizada por meio da Dispensa nº 47/2025 – Registro de Preços.

A Ata de Registro de Preços decorrente da contratação anterior permanece vigente até 10 de

setembro de 2026, sendo que a nova licitação somente será deflagrada após o encerramento de sua vigência.

Dessa forma, eventual saldo remanescente da ata anterior não constitui quantitativo disponível

para atendimento das necessidades futuras, uma vez que, quando a nova contratação entrar em vigor, a ata

anterior já estará encerrada.

Por essa razão, os saldos existentes foram considerados exclusivamente como elementos históricos

de planejamento e análise do comportamento da demanda, não sendo abatidos das quantidades previstas

para a nova contratação.

4

.1. Histórico da contratação anterior

Na contratação anterior foram registrados os seguintes quantitativos:

Serviço

Quantidade registrada

Quantidade requisitada

Saldo atual

Ensaio de Percolação

Mobilização e Desmobilização

Sondagem SPT – 10 metros

12

7

21

11

4

9

1

3

12

O histórico evidencia que houve utilização significativa dos serviços durante a vigência da ata,

especialmente dos ensaios de percolação, bem como demanda efetiva por mobilizações e sondagens SPT.

Embora parte dos quantitativos permaneça disponível até o encerramento da ata, tais saldos

poderão ser utilizados até 10/09/2026 e, após essa data, deixarão de possuir disponibilidade jurídica para

atendimento de novas solicitações.

Assim, não se mostra adequado reduzir os quantitativos da nova contratação com fundamento no

saldo momentaneamente existente, pois isso poderia resultar em subdimensionamento da demanda futura.

4

.2. Necessidade para o novo período

Para o período subsequente ao encerramento da ata vigente, a Administração estima a necessidade

dos seguintes quantitativos:

Item

Serviço

Unidade

UND

SR

Quantidade estimada

1

2

3

Ensaio de Percolação

12

7

Mobilização e Desmobilização Completa da Equipe

Sondagem SPT – 10 metros

UND

21

Os quantitativos referem-se a uma nova necessidade projetada para período futuro, não se

confundindo com eventual saldo remanescente da contratação anterior.

4

.3. Justificativa para manutenção de quantitativo superior ao consumo histórico

A estimativa das quantidades não deve se limitar exclusivamente ao consumo histórico,

especialmente quando o objeto está diretamente relacionado a projetos, obras e intervenções de engenharia

cuja demanda varia de acordo com o planejamento municipal.

A realização de sondagens SPT e ensaios de percolação não caracteriza consumo contínuo ou

linear. A necessidade decorre da quantidade de projetos, terrenos, edificações, obras e intervenções que

demandem prévia investigação das características geotécnicas do solo.

Consequentemente, a utilização inferior ao quantitativo máximo durante a vigência anterior não

significa, por si só, superestimativa para o período subsequente.

A nova demanda deverá contemplar margem suficiente para atendimento dos projetos e

intervenções programados pelo Município, considerando que a inexistência de saldo contratual durante o

desenvolvimento de determinado projeto poderá provocar:

paralisação ou atraso na elaboração de projetos de engenharia;

necessidade de abertura de contratação emergencial ou novo procedimento administrativo;

atraso na execução de obras;

comprometimento de cronogramas vinculados a convênios ou transferências de recursos;

aumento de custos administrativos;

perda de eficiência no planejamento municipal.

4

.4. Memória de cálculo

A estimativa fica assim consolidada:

Ensaio de Percolação

Quantidade necessária para o novo período:

1

2 pontos × 1 ensaio por ponto = 12 ensaios.

O histórico anterior demonstra elevada utilização desse serviço, uma vez que foram requisitadas

1 das 12 unidades registradas.

Dessa forma, a manutenção de 12 unidades apresenta compatibilidade tanto com o histórico quanto

com a demanda projetada.

Quantidade estimada: 12 unidades.

1

Mobilização e Desmobilização

A quantidade foi estimada considerando a possibilidade de execução dos serviços em diferentes

locais, terrenos, empreendimentos ou campanhas de trabalho.

Cada mobilização compreende o deslocamento da equipe, equipamentos e demais recursos

necessários até o local indicado pela Administração.

A previsão de:

7

campanhas/localidades = até 7 mobilizações e desmobilizações.

A Administração deverá, sempre que tecnicamente possível, agrupar pontos próximos em uma

mesma mobilização, visando à redução dos custos de deslocamento e à obtenção de economia de escala.

Quantidade estimada: até 7 serviços.

Sondagem SPT – 10 metros

A demanda projetada contempla:

2

1 pontos de sondagem × até 10 metros por ponto = até 210 metros lineares nominais de

investigação geotécnica.

Embora a contratação anterior tenha apresentado saldo de sondagens, o novo quantitativo

corresponde à demanda projetada para período posterior à extinção da ata vigente.

Além disso, a necessidade de sondagem depende diretamente dos projetos e obras a serem

desenvolvidos durante o novo período, não sendo tecnicamente adequado utilizar somente o quantitativo

efetivamente requisitado no exercício anterior como limitador da demanda futura.

Quantidade estimada: 21 sondagens de até 10 metros.

4

.5. Relação entre contratação anterior e nova contratação

A contratação anterior e a nova contratação atendem a períodos distintos de demanda.

A ata atualmente vigente poderá ser utilizada somente até o término de sua vigência, em

0/09/2026. A nova contratação será promovida após essa data, com a finalidade de assegurar continuidade

1

no atendimento das demandas de investigação geotécnica que surgirem no novo período.

Consequentemente:

Saldo da ata anterior ≠ estoque disponível para a nova contratação.

O saldo representa apenas informação histórica de consumo e deverá ser utilizado para

aperfeiçoamento do planejamento, sem necessidade de abatimento das quantidades da nova licitação.

4

.6. Quantitativos consolidados

Diante da análise da demanda futura, do histórico da contratação anterior e da impossibilidade de

utilização do saldo da ata após o encerramento de sua vigência, estabelecem-se os seguintes quantitativos

máximos:

1

7

2

2 ensaios de percolação;

serviços de mobilização e desmobilização completa da equipe;

1 sondagens SPT de 10 metros, correspondentes a até 210 metros lineares nominais de

investigação geotécnica.

Os quantitativos constituem estimativas máximas destinadas ao atendimento das necessidades

durante a futura vigência, não representando obrigação de consumo integral pela Administração,

especialmente se a contratação for processada mediante Sistema de Registro de Preços.

A execução deverá ocorrer conforme a efetiva necessidade dos projetos e intervenções municipais,

mediante solicitações específicas da Administração.

4

.7. Conclusão da estimativa quantitativa

Conclui-se que os quantitativos previstos apresentam justificativa técnica e administrativa para o

novo período de contratação.

Embora a contratação anterior apresente saldo em determinados itens, sua existência não implica

redução automática da futura demanda, pois a nova licitação somente será realizada após o encerramento

da ata vigente e atenderá período contratual distinto.

Dessa forma,

a

manutenção dos quantitativos de 12 ensaios de percolação,

7

mobilizações/desmobilizações e 21 sondagens SPT de 10 metros mostra-se compatível com o planejamento

da Administração, devendo a execução ocorrer exclusivamente conforme a necessidade efetivamente

identificada durante a vigência da futura contratação.

1

0. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

1

0.1. Metodologia adotada

A estimativa do valor da contratação foi elaborada observando-se a natureza do objeto,

caracterizado como serviço comun de engenharia relacionado à investigação geotécnica do solo,

compreendendo sondagem SPT, ensaio de percolação, mobilização/desmobilização de equipe e

equipamentos e emissão dos respectivos documentos técnicos.

Nos termos do art. 23, §2º, da Lei nº 14.133/2021, para obras e serviços de engenharia o orçamento

estimado deve observar, em ordem, os parâmetros do SICRO/SINAPI; pesquisas especializadas, tabelas de

referência e sítios eletrônicos; contratações similares da Administração Pública realizadas ou concluídas no

período de um ano; e, subsidiariamente, a Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas.

A metodologia aplicada ao presente caso buscou respeitar essa ordem de preferência, com a

seguinte análise:

I – SICRO/SINAPI: nas consultas realizadas para os serviços especificamente pretendidos, não foi

identificada composição que apresentasse correspondência integral e diretamente aplicável à forma de

medição adotada pelo Município, sobretudo para o conjunto formado por sondagem SPT de até 10 metros,

laudo técnico, ensaio de percolação e mobilização independente. Antes da consolidação do orçamento

definitivo, a equipe técnica deverá anexar aos autos a consulta realizada às bases vigentes do

SINAPI/SICRO, demonstrando a inexistência ou inadequação de item diretamente equivalente.

II – Tabelas e referências oficiais: como referência técnica regional complementar foi considerada

a Resolução SECID/PR nº 094/2026, que estabelece valores referenciais para serviços de engenharia no

Estado do Paraná. A tabela apresenta R$ 1.139,26 por furo de sondagem SPT, R$ 890,05 para relatório de

sondagem, R$ 658,64 para mobilização de SPT, R$ 560,73 por furo de percolação e R$ 195,81 para

mobilização relacionada ao ensaio de percolação.

Ressalva-se que essa tabela é estadual, e não tabela formalmente aprovada pelo Poder Executivo

federal na hipótese do inciso II do §2º. Sua utilização como sistema de custos do ente federativo deverá

observar o art. 23, §3º, da Lei nº 14.133/2021 e pressupõe que a contratação não envolva recursos da União,

circunstância que deverá ser confirmada pela equipe de planejamento.

III – Contratações e pesquisas similares da Administração Pública: foram analisados processos

recentes, especialmente do Estado do Paraná, buscando-se objetos tecnicamente próximos e preços atuais.

Além disso, foi utilizado como dado histórico o preço da própria Dispensa nº 47/2025 – Registro

de Preços do Município de Santa Lúcia/PR, por se tratar do mesmo conjunto de serviços e de instrumento

ainda vigente até 10/09/2026. O relatório municipal registra R$ 400,00 para ensaio de percolação, R$

4

00,00 para mobilização e R$ 800,00 para sondagem SPT de 10 metros.

Como referências externas, destacam-se:

Imbituva/PR – Dispensa nº 26/2026: preço estimado de R$ 1.301,52 por furo de SPT e R$ 935,90

por ensaio de percolação; posteriormente, o lote de SPT foi adjudicado por R$ 800,00 e o lote de percolação

por R$ 490,00. - Araruna/PR – processo de 2026: orçamento oficial apresenta R$ 1.496,93 por unidade de

sondagem SPT e R$ 846,26 por ensaio de percolação.

Coronel Vivida/PR – processo homologado em 2026: foram identificados preços inferiores, porém

com composição diferenciada, inclusive sondagem sequencial e furo adicional, além de mobilização

incorporada ao item. Em razão da diferença de unidade e composição, tais valores foram utilizados somente

para validação de mercado, e não diretamente na formação da mediana.

IV – Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas: não foi utilizada como fonte principal nesta

etapa, tendo em vista a existência de dados públicos mais diretamente relacionados ao objeto.

1

1

0.2. Preços referenciais pesquisados

0.2.1. Ensaio de Percolação

Fonte

Referência unitária

Santa Lúcia/PR – contratação anterior

SECID/PR – Resolução nº 094/2026

Araruna/PR – pesquisa/orçamento 2026

Tratamento estatístico:

R$ 400,00

R$ 560,73

R$ 846,26

Média: R$ 602,33

Mediana: R$ 560,73

Desvio padrão: aproximadamente R$ 184,54

Coeficiente de variação: aproximadamente 30,64%

Considerando a dispersão identificada, adotou-se a mediana de R$ 560,73, por ser menos sensível

aos extremos da amostra e constituir parâmetro prudente de estimativa.

O resultado adjudicado por Imbituva/PR em 2026, de R$ 490,00 por ensaio, foi utilizado como

validação complementar e demonstra que a mediana adotada permanece em faixa compatível com preços

efetivamente praticados no mercado público.

1

0.2.2. Mobilização e Desmobilização

Para o componente de mobilização, verificou-se maior dificuldade de comparação, uma vez que

diversos órgãos incorporam essa despesa ao preço da sondagem ou do ensaio, enquanto o Município de

Santa Lúcia prevê item autônomo.

Foram considerados os seguintes parâmetros:

Fonte

Referência

R$ 195,81

R$ 400,00

R$ 658,64

SECID/PR – mobilização percolação

Santa Lúcia/PR – contratação anterior

SECID/PR – mobilização SPT

Tratamento estatístico:

Média: R$ 418,15

Mediana: R$ 400,00

Desvio padrão: aproximadamente R$ 189,38

Coeficiente de variação: aproximadamente 45,29%

A elevada dispersão decorre principalmente da distância de deslocamento, quantidade de

equipamentos, número de profissionais, necessidade de estadia e agrupamento dos pontos de ensaio.

Diante disso, adota-se preliminarmente a mediana de R$ 400,00 por mobilização/desmobilização,

coincidindo com o preço praticado na contratação anterior do próprio Município.

Todavia, em razão do coeficiente de variação elevado, recomenda-se que a pesquisa de preços

definitiva acrescente ao menos mais uma ou duas referências específicas de mobilização/desmobilização

completa de equipe de sondagem, preferencialmente de municípios da região Oeste/Sudoeste do Paraná.

1

0.2.3. Sondagem SPT de até 10 metros

Fonte

Referência unitária

Santa Lúcia/PR – contratação anterior

SECID/PR – perfuração SPT

Araruna/PR – orçamento 2026

Tratamento estatístico:

R$ 800,00

R$ 1.139,26

R$ 1.496,93

Média: R$ 1.145,40

Mediana: R$ 1.139,26

Desvio padrão: aproximadamente R$ 284,55

Coeficiente de variação: aproximadamente 24,84%

Adota-se como preço referencial preliminar a mediana de R$ 1.139,26 por sondagem SPT de até

1

0 metros.

Como verificação complementar, o processo de Imbituva/PR resultou, em abril de 2026, na

adjudicação do respectivo lote por R$ 800,00, evidenciando a existência de preços públicos abaixo da

mediana utilizada.

Deverá ser conferido, antes da consolidação do Mapa de Preços, se todas as referências

consideradas contemplam de forma equivalente a emissão de laudo/relatório técnico, ART, materiais, mão

de obra e demais obrigações, pois a Resolução SECID/PR apresenta o relatório de sondagem como

componente financeiro separado, no valor de R$ 890,05.

Essa conferência é necessária para impedir comparação entre preços de escopos distintos.

1

0.3. Memória de cálculo do valor estimado

Os quantitativos previstos para a futura contratação são:

1

7

2

2 ensaios de percolação;

mobilizações e desmobilizações completas da equipe;

1 sondagens SPT de até 10 metros.

Tais quantitativos correspondem à demanda projetada para o período posterior ao término da ata

atual, razão pela qual eventual saldo da Ata vigente até 10/09/2026 não foi abatido da nova estimativa.

Aplicando-se os preços referenciais adotados:

Item

Descrição

Qtd.

12

7

Valor

Valor

unitário referencial total

R$ 560,73

1

2

Ensaio de Percolação

R$

6

.728,76

Mobilização

Desmobilização Completa da

Equipe

e

R$ 400,00

R$

2.800,00

3

Sondagem SPT – até

0 metros

VALOR GLOBAL

PRELIMINAR ESTIMADO

21

R$

R$

23.924,46

R$

33.453,22

1

1.139,26

Portanto, com base na metodologia descrita, o valor preliminar estimado da contratação

corresponde a R$ 33.453,22 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).

1

0.4. Comparação com a contratação anterior

Para os mesmos quantitativos, a contratação anterior apresenta a seguinte composição:

Serviço

Qtd.

12

7

Preço anterior

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 800,00

Total anterior

R$ 4.800,00

R$ 2.800,00

R$ 16.800,00

R$ 24.400,00

Percolação

Mobilização

SPT 10 m

TOTAL

21

O novo valor preliminar de R$ 33.453,22 representa acréscimo nominal de aproximadamente R$

.053,22, ou 37,10%, em relação ao valor correspondente aos preços registrados anteriormente.

Essa diferença não deve ser interpretada automaticamente como aumento de mercado da mesma

9

magnitude, pois parte das referências atuais possui composição técnica distinta, particularmente quanto à

inclusão ou segregação de laudos, ART e mobilização.

Por esse motivo, antes da fixação definitiva do orçamento-base, deverá ser promovida a

homogeneização das referências pesquisadas, garantindo comparação entre objetos efetivamente

equivalentes.

1

0.5. Análise do Custo Total de Propriedade – TCO

Por se tratar de contratação de serviços por demanda, e não de aquisição de equipamento ou ativo

permanente, o conceito de Custo Total de Propriedade – TCO apresenta aplicação simplificada.

A Administração não passará a deter equipamentos de sondagem, não terá obrigação de realizar

manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos utilizados pela contratada e não suportará

diretamente despesas permanentes com operadores, peças, calibração, armazenamento ou depreciação.

Solução 1 – Execução direta pela Administração

A execução direta exigiria, no mínimo:

aquisição ou disponibilização de equipamentos específicos para sondagem;

veículos de transporte;

ferramentas e instrumentos;

equipe técnica habilitada;

operadores;

treinamento;

equipamentos de proteção;

manutenção preventiva e corretiva;

reposição de componentes;

calibração;

emissão de responsabilidade técnica.

Custo inicial: não quantificado, pois não foram fornecidos preços de aquisição dos equipamentos.

Custos operacionais: pessoal, transporte, combustível, água, insumos e ART.

Custos de manutenção: manutenção dos equipamentos, reposição, calibração e armazenamento.

Horizonte temporal: dependeria da vida útil dos equipamentos.

A documentação atualmente disponível não permite calcular financeiramente o TCO dessa

alternativa sem criação artificial de valores.

Informação complementar necessária: a área técnica somente deverá quantificar essa alternativa

caso entenda existir possibilidade real de internalização dos serviços, mediante levantamento de

equipamentos, mão de obra e manutenção.

Solução 2 – Contratação separada de empresas para SPT e percolação

A contratação de fornecedores diferentes poderia provocar repetição dos custos de mobilização.

Como exercício paramétrico, supondo a necessidade de 7 campanhas e que cada prestador

necessitasse realizar mobilização independente:

1

4 mobilizações × R$ 400,00 = R$ 5.600,00.

Mantidos os demais preços referenciais:

Componente Valor

1

2

2 ensaios de percolação

1 sondagens SPT

R$ 6.728,76

R$ 23.924,46

R$ 5.600,00

R$ 36.253,22

Até 14 mobilizações

TCO paramétrico

Esse valor é apenas um cenário paramétrico, pois a quantidade efetiva de mobilizações dependeria

da divisão dos locais e da forma de contratação.

Solução 3 – Contratação integrada dos serviços

Na solução selecionada, uma única empresa poderá executar os diferentes ensaios em campanhas

coordenadas, reduzindo a duplicidade de deslocamentos.

Componente

Valor

1

2

7

2 ensaios de percolação

1 sondagens SPT

mobilizações

R$ 6.728,76

R$ 23.924,46

R$ 2.800,00

R$ 33.453,22

TCO estimado

Não existem custos de propriedade posteriores para o Município, pois os equipamentos

permanecerão sob responsabilidade da contratada.

Considerando uma contratação anual ou por período inferior, não se mostra necessária aplicação

de taxa de desconto para cálculo de valor presente, por não haver investimentos de capital ou fluxos de

manutenção de longo prazo suportados pela Administração.

1

0.6. Quadro comparativo das soluções

Aspecto

Execução direta

Contratações

separadas

Contratação

integrada

Investimento inicial

Elevado e não

quantificado

Necessários

Necessário

Inexistente

Inexistente

Equipamentos próprios

Pessoal especializado

próprio

Não

Não

Não

Não

Manutenção de

equipamentos

Mobilizações

Administração

Próprias

Contratadas

Contratada

Otimizadas

Centralizada

R$ 33.453,22

Maior

Potencialmente

duplicadas

Fragmentada

Responsabilidade técnica

Município/profissional

próprio

Não

TCO mensurável nesta

etapa

Eficiência operacional

R$ 36.253,22

Menor para demanda

eventual

Intermediária

Impacto ambiental de

deslocamentos

Complexidade de

fiscalização

Dependente da frota

Elevada

Potencialmente

maior

Maior

Menor pela

racionalização

Menor

Cenário paramétrico considerando duplicidade das 7 mobilizações.

Sob os aspectos econômico e operacional, a contratação integrada por empresa especializada

apresenta-se preliminarmente como a alternativa de menor TCO mensurável, além de favorecer a

centralização da responsabilidade técnica, racionalização das mobilizações e redução do número de

deslocamentos.

1

0.7. Aspectos ambientais e sociais relacionados ao custo

A contratação integrada também apresenta potencial vantagem ambiental, pois possibilita que

sondagens SPT e ensaios de percolação localizados em uma mesma região sejam programados em uma

única campanha, reduzindo:

deslocamentos;

consumo de combustível;

emissão de gases;

horas improdutivas;

necessidade de múltiplas equipes em um mesmo local.

Sob o aspecto social e administrativo, a solução possibilita maior previsibilidade para os projetos

públicos e reduz o risco de atraso de obras em razão da indisponibilidade de estudos geotécnicos prévios.

1

0.8. Análise da compatibilidade com os preços de mercado

Os preços utilizados situam-se dentro das faixas identificadas nas pesquisas públicas realizadas.

O valor adotado para percolação, de R$ 560,73, encontra-se entre o preço anteriormente praticado

pelo Município e as referências públicas mais elevadas identificadas.

O valor de R$ 1.139,26 para SPT também se encontra dentro da faixa encontrada nas referências

recentes, sem utilização automática do maior preço pesquisado.

Dessa forma, o orçamento preliminar não apresenta, nesta etapa, evidência objetiva de sobrepreço.

Entretanto, a existência de variações relevantes entre as fontes exige que a Administração confira

a equivalência dos escopos, principalmente quanto a profundidade da sondagem, quantidade de furos por

campanha, mobilização, ART e elaboração dos laudos.

1

0.9. Orçamento sigiloso

Não se identifica, preliminarmente, necessidade concreta de atribuir caráter sigiloso ao orçamento

estimado.

O art. 24 da Lei nº 14.133/2021 admite orçamento sigiloso desde que haja justificativa,

preservando-se a divulgação dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das

propostas.

No presente caso, considerando a baixa complexidade da formação de preços, a existência de

referências públicas e o reduzido número de itens, recomenda-se a manutenção do orçamento como público,

salvo se a autoridade competente identificar vantagem concreta e devidamente fundamentada para adoção

do sigilo.

1

0.10. Fontes consultadas

Foram utilizadas ou analisadas como referências:

Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 18, 23 e 24.

Dispensa nº 47/2025 – Registro de Preços do Município de Santa Lúcia/PR, para identificação dos

preços e histórico local.

Resolução SECID/PR nº 094/2026, como referência estadual atual de preços de sondagem,

percolação e mobilização.

Dispensa nº 26/2026 – Município de Imbituva/PR, incluindo orçamento e resultados da disputa.

Processo de contratação de Araruna/PR – 2026, contendo preços referenciais de SPT e percolação.

Processo homologado de Coronel Vivida/PR – 2026, utilizado para avaliação comparativa, mas

não incorporado diretamente à estatística principal por diferenças na composição dos itens.

1

1. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Enquadramento jurídico

A análise do parcelamento da contratação deve considerar não apenas a possibilidade física ou

técnica de separar os serviços, mas principalmente se essa divisão representa solução tecnicamente

adequada, economicamente vantajosa e capaz de preservar a competitividade.

Nos termos do art. 47, II, da Lei nº 14.133/2021, as licitações de serviços devem observar o

princípio do parcelamento quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. O §1º do mesmo

artigo determina que sejam considerados, nessa avaliação: a responsabilidade técnica; o custo

administrativo de vários contratos em comparação com as vantagens decorrentes da divisão; e o dever de

ampliar a competição e evitar concentração de mercado.

O art. 18, §1º, VIII, da Lei nº 14.133/2021 exige que o Estudo Técnico Preliminar apresente a

justificativa para o parcelamento ou não da contratação. No mesmo sentido, o art. 9º, VII, da IN SEGES nº

5

8/2022 exige expressamente a justificativa para o parcelamento ou não da solução.

Registra-se, ainda, que embora o roteiro de planejamento faça referência ao art. 40, §1º, da Lei nº

4.133/2021, tal dispositivo trata especificamente dos elementos do Termo de Referência para compras.

1

Para o objeto ora analisado, constituído por serviços de investigação geotécnica, o fundamento específico

para a decisão de parcelamento encontra-se no art. 47, II e §1º, sem prejuízo da aplicação sistêmica dos

princípios da economicidade, competitividade, eficiência e planejamento previstos no art. 5º da Lei.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consolidada na Súmula nº 247, orienta que a

adjudicação por item deve ser adotada quando o objeto for divisível, desde que não haja prejuízo para o

conjunto ou perda de economia de escala. O próprio TCU também reconhece que o parcelamento não

constitui finalidade absoluta: deve ser afastado quando tecnicamente inadequado, economicamente

desvantajoso ou quando os custos de gerenciamento e coordenação superarem os benefícios da divisão.

Identificação do objeto sujeito à análise

A contratação compreende os seguintes serviços:

Item

Serviço

Unidade

UND

SR

Quantidade

1

2

3

Ensaio de Percolação

12

7

Mobilização e Desmobilização Completa da Equipe

Sondagem SPT – 10 metros

UND

21

Os três componentes integram a mesma finalidade administrativa: obtenção de informações

geotécnicas do solo para subsidiar projetos, obras e demais intervenções de engenharia do Município.

ANÁLISE TÉCNICA DA DIVISIBILIDADE DO OBJETO

Natureza técnica dos serviços

Sob perspectiva estritamente técnica, a sondagem SPT e o ensaio de percolação são procedimentos

distintos e individualmente executáveis, razão pela qual não se pode afirmar que o objeto seja

absolutamente indivisível.

A sondagem SPT destina-se à investigação geotécnica do subsolo, permitindo identificar camadas,

resistência à penetração, características dos materiais atravessados e ocorrência de nível d'água, sendo

executada segundo procedimentos da ABNT NBR 6484:2020. Documentos técnicos de órgãos públicos

adotam expressamente essa norma para execução de sondagens de simples reconhecimento com SPT.

O ensaio de percolação, por sua vez, destina-se à determinação da capacidade de

infiltração/percolação do solo. Referências públicas atuais utilizam a ABNT NBR 17076:2024 para esse

procedimento.

Apesar da separabilidade técnica, os serviços apresentam forte afinidade operacional e funcional.

Ambos dependem de:

equipe de campo especializada;

deslocamento até os pontos indicados pela Administração;

equipamentos e ferramentas próprios de investigação do solo;

definição e identificação dos pontos;

levantamento das condições do terreno;

responsabilidade técnica;

elaboração de relatórios e laudos;

organização de campanhas de campo;

mobilização e posterior desmobilização.

A mobilização e desmobilização, por sua natureza, não constitui resultado técnico autônomo útil

à Administração. Trata-se de atividade acessória necessária para viabilizar os ensaios principais. Portanto,

sua adjudicação isolada a empresa diversa daquela responsável pelos ensaios seria operacionalmente

inadequada.

Assim, embora SPT e percolação sejam individualmente executáveis, os componentes formam

uma solução geotécnica operacionalmente integrada.

Interdependência entre as etapas executivas

Existe interface relevante entre os serviços de campo.

A Administração poderá necessitar de SPT e percolação em um mesmo terreno ou

empreendimento. Nessas situações, uma única mobilização permite que equipe, veículos e demais recursos

sejam utilizados racionalmente na execução dos diferentes ensaios.

Além disso, pode existir necessidade de sequenciamento técnico. Em especificação pública recente

da GOINFRA, por exemplo, o ensaio de percolação é previsto posteriormente à sondagem SPT para que se

disponha de informação referente ao nível do aquífero da área ensaiada.

A contratação de empresas diferentes exigiria:

Empresa A → mobilização → SPT → relatório → desmobilização

e, posteriormente:

Empresa B → nova mobilização → percolação → relatório → desmobilização.

Na solução integrada:

uma mobilização → SPT + percolação, quando necessários no mesmo local → relatórios → uma

desmobilização.

Dessa forma, a fragmentação pode produzir duplicidade de deslocamentos e necessidade de

coordenação entre diferentes prestadores.

Também surgiria risco de incompatibilidade de informações, principalmente quanto à

identificação dos pontos, coordenadas, características do terreno, nível d'água e referência dos relatórios

técnicos.

Complexidade e responsabilidade técnica

O objeto não apresenta complexidade extraordinária que, isoladamente, obrigue sua execução por

um único prestador. Entretanto, possui complexidade técnica suficiente para exigir coordenação entre

campo, resultados, relatórios e responsabilidade profissional.

Na execução conjunta, a Administração contará com uma única empresa responsável pela

coordenação contratual dos serviços, sem prejuízo da emissão das ARTs específicas exigíveis.

Essa centralização facilita:

identificação da responsabilidade por falhas;

compatibilização dos relatórios;

programação das campanhas;

comunicação com a fiscalização;

correções e complementações;

controle de qualidade;

rastreabilidade dos resultados.

Portanto, o fundamento do não parcelamento não é a indivisibilidade absoluta, mas a existência de

integração operacional, responsabilidade técnica coordenada e vantagem econômica decorrente

principalmente da racionalização das mobilizações.

ANÁLISE ECONÔMICA DO PARCELAMENTO

Economia de escala

A principal economia de escala está associada à mobilização e desmobilização da equipe e

equipamentos.

Na configuração atualmente prevista, foram estimadas:

7

mobilizações/desmobilizações.

Considerando o preço referencial preliminar de R$ 400,00 por mobilização, o custo estimado é:

× R$ 400,00 = R$ 2.800,00.

7

Caso SPT e percolação fossem adjudicados a empresas diferentes e ambas necessitassem atender

às mesmas sete campanhas/localidades, poderiam ocorrer:

7

mobilizações para SPT + 7 mobilizações para percolação = até 14 mobilizações.

Nesse cenário paramétrico:

4 × R$ 400,00 = R$ 5.600,00.

1

Consequentemente, somente a possível duplicação da mobilização representaria:

R$ 5.600,00 − R$ 2.800,00 = R$ 2.800,00 de custo adicional.

Tomando-se como referência o valor preliminar estimado da solução integrada de R$ 33.453,22,

o impacto potencial corresponde a aproximadamente:

R$ 2.800,00 ÷ R$ 33.453,22 × 100 = 8,37%.

Trata-se de projeção paramétrica, e não de preço definitivo, pois o impacto efetivo dependerá dos

locais, distâncias, número de campanhas e fornecedores vencedores.

Ainda assim, demonstra objetivamente a possibilidade de perda de economia de escala decorrente

do parcelamento.

Custos administrativos e operacionais

No cenário de contratação única, a Administração realizará:

uma relação contratual;

uma programação integrada;

uma fiscalização contratual coordenada;

uma sistemática de medição;

uma gestão de prazos;

um processo de responsabilização contratual.

Com o parcelamento em empresas independentes, aumentariam:

ordens de serviço;

conferências;

comunicações;

medições;

notas fiscais;

recebimentos;

controles de saldo;

registros de ocorrências;

procedimentos sancionatórios eventualmente necessários;

necessidade de conciliar cronogramas.

O TCU reconhece que a Administração pode considerar os impactos decorrentes da multiplicidade

de contratos, desde que essa análise seja feita concretamente e segundo critérios de proporcionalidade e

razoabilidade.

No presente objeto, de valor relativamente reduzido e quantitativos limitados, a formação de

diversos contratos produziria aumento proporcional do esforço administrativo sem demonstração de

benefício econômico equivalente.

Eficiência na utilização dos recursos

A contratação integrada permite compartilhar:

equipe + veículos + deslocamento + planejamento de campo + localização dos pontos + estrutura

administrativa + emissão documental.

A possibilidade de concentrar SPT e percolação em uma mesma campanha também favorece o

cronograma dos projetos municipais.

O parcelamento poderia provocar situação na qual uma empresa conclua o SPT, mas a outra ainda

não tenha disponibilidade para executar a percolação, retardando a obtenção do conjunto de informações

necessário ao projeto.

Há, portanto, ganho operacional na contratação conjunta.

ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE E DO MERCADO

Estrutura do mercado fornecedor

Os serviços de sondagem SPT, percolação e demais investigações geotécnicas são normalmente

ofertados por empresas de engenharia, geotecnia, geologia e investigações de solo.

A análise de contratações públicas demonstra que SPT e percolação são frequentemente inseridos

dentro de uma mesma solução de contratação.

No Pregão Eletrônico nº 90016/2025 do Município de Sulina/PR, por exemplo, a Administração

agrupou, no Grupo G1, os serviços de sondagem SPT, ensaio de percolação

e

estudos

geológicos/geotécnicos. O item de SPT previa perfuração até 10 metros, laudo, ART/RRT e

mobilização/desmobilização, enquanto o ensaio de percolação também incluía relatório, ART/RRT e

mobilização/desmobilização.

Também foram localizadas contratações recentes de Administração Pública envolvendo

conjuntamente SPT e percolação, como em Imbituva/PR e Araruna/PR, confirmando que tais serviços

integram o mesmo segmento de mercado geotécnico.

Há, portanto, evidência de prática de mercado compatível com a formação de solução conjunta.

Experiência anterior do próprio Município

A contratação anterior do Município constitui elemento especialmente relevante.

A Dispensa nº 47/2025 – Registro de Preços reuniu, no Lote 001, os mesmos três componentes:

ensaio de percolação;

mobilização/desmobilização;

sondagem SPT de 10 metros.

Os itens foram registrados em nome de um mesmo fornecedor, RAUL SOPKO JUNIOR

ENGENHARIA.

A experiência anterior demonstra, portanto, que a modelagem integrada já foi operacionalmente

utilizada pelo Município para essa mesma necessidade.

Ampliação da competitividade

Reconhece-se que, em tese, a adjudicação isolada de SPT e percolação poderia permitir

participação de empresa que executasse apenas um dos serviços.

Entretanto, essa possível vantagem deve ser confrontada com:

a afinidade técnica dos serviços;

o baixo número de itens;

o valor global reduzido;

a duplicação potencial das mobilizações;

a prática observada no mercado;

a experiência anterior do Município;

os custos adicionais de gestão.

Não foram identificados, nos elementos atualmente disponíveis, indícios de que a reunião dos

serviços em lote único torne o objeto acessível apenas a número excepcionalmente reduzido de empresas.

ANÁLISE DOS RISCOS ASSOCIADOS

Riscos técnicos do parcelamento

Risco

Consequência

Dificuldade de identificação da origem de

divergências entre resultados

Avaliação

Média

Fragmentação da responsabilidade técnica

SPT e percolação executados em

campanhas diferentes

Divergência na identificação dos pontos

Aumento do prazo para obtenção dos estudos

Média

Média

Relatórios relativos a áreas/pontos não perfeitamente

coincidentes

Diferentes metodologias de apresentação

Falha de um dos prestadores

Necessidade de compatibilização dos documentos

Solução geotécnica parcialmente disponível

Média

Média/Alta

A adoção de uma empresa responsável pelo conjunto reduz as interfaces contratuais, sem afastar

a obrigação de emissão dos documentos de responsabilidade técnica cabíveis.

Riscos de gestão e coordenação

O parcelamento aumentaria a probabilidade de:

conflito de cronogramas;

atraso de uma empresa condicionando etapa posterior;

necessidade de múltiplas ordens de serviço;

dificuldade de sincronização das visitas;

duplicação de mobilizações;

discussões sobre responsabilidade por ponto ou condição de campo;

maior esforço da fiscalização municipal.

O TCU identifica como risco do parcelamento inadequado justamente a possibilidade de

multiplicação de contratações produzir custos totais superiores aos de uma contratação consolidada e

ampliar custos de gestão além dos benefícios obtidos com a divisão.

Riscos jurídicos e financeiros

Parcelamento excessivo

A divisão artificial do objeto não poderá ser utilizada para fragmentar a despesa ou alterar

indevidamente o enquadramento jurídico da contratação. A necessidade deve ser considerada globalmente

para fins de planejamento.

Aumento de custos

A principal exposição financeira está na duplicação das mobilizações, estimada parametricamente

em até R$ 2.800,00, além dos custos administrativos não monetizados.

Abandono parcial

Caso uma das contratadas responsáveis por parcela autônoma deixe de executar o serviço, a

Administração poderá dispor apenas de parte da investigação necessária e ter de aguardar nova contratação

para completar o estudo.

Risco inverso — restrição por lote único

Também existe risco de que o agrupamento restrinja a competição caso o mercado seja

predominantemente segmentado.

Como mitigação, deverão ser adotadas as seguintes providências:

confirmação prévia da existência de fornecedores que executem ambos os ensaios;

exigências de qualificação técnica limitadas ao necessário;

vedação de exigências desproporcionais;

preços unitários individualizados;

possibilidade de medição independente dos serviços;

definição objetiva dos critérios de mobilização;

manutenção de especificações usuais de mercado.

COMPARAÇÃO GLOBAL DAS ALTERNATIVAS

Critério

Parcelamento em contratações

distintas

Lote único

Divisibilidade técnica

Integração operacional

Responsabilidade contratual

Mobilização

Custo paramétrico

Fiscalização

Possível

Menor

Fragmentada

Potencialmente duplicada

Até R$ 36.253,22

Mais complexa

Exige coordenação

Possível

Maior

Centralizada

Compartilhada

R$ 33.453,22

Simplificada

Facilitada

Compatibilização dos

relatórios

Cronograma

Dependente de múltiplos

fornecedores

Coordenado

Competitividade teórica

Maior

Menor, porém preservada se confirmado

mercado

Economia de escala

Deslocamentos/emissões

Experiência anterior

municipal

Menor

Maior

Potencialmente maiores

Não corresponde ao modelo

anterior

Menores

Compatível

Sob a perspectiva ambiental, a contratação integrada também apresenta vantagem potencial, pois

a concentração dos serviços em uma mesma campanha reduz deslocamentos, consumo de combustível e

emissões associadas ao transporte.

Sob a perspectiva social, não se verifica diferença material negativa decorrente do agrupamento,

permanecendo possível a participação de empresas de menor porte mediante aplicação do tratamento

previsto na legislação.

CONCLUSÃO FUNDAMENTADA

Após análise da divisibilidade técnica, interdependência operacional, economia de escala,

estrutura do mercado, competitividade, riscos e custos administrativos, CONCLUI-SE PELO NÃO

PARCELAMENTO DO OBJETO EM LOTES OU CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS, recomendando-

se sua estruturação em LOTE ÚNICO, composto pelos seguintes itens individualmente identificados e

precificados:

Item

Serviço

1

2

3

Ensaio de Percolação

Mobilização e Desmobilização Completa da Equipe

Sondagem SPT – 10 metros

A decisão não se fundamenta em suposta indivisibilidade absoluta dos ensaios, pois SPT e

percolação são tecnicamente separáveis. Fundamenta-se na constatação de que, no caso concreto:

os serviços possuem a mesma finalidade de investigação geotécnica;

pertencem a segmento técnico correlato;

utilizam recursos logísticos e campanhas de campo que podem ser compartilhados;

a mobilização não possui utilidade autônoma e está diretamente vinculada à execução dos ensaios;

a execução por empresas distintas pode duplicar os custos de mobilização;

o cenário paramétrico indica potencial acréscimo de aproximadamente R$ 2.800,00, equivalente a

8

,37% do valor estimado;

o parcelamento aumentaria os custos e riscos de fiscalização e coordenação;

a execução conjunta favorece a uniformidade e compatibilidade dos relatórios;

existem precedentes de contratações públicas que agrupam SPT e percolação em uma mesma

solução;

lote.

o próprio Município já realizou contratação anterior reunindo os mesmos serviços em um único

A conclusão encontra respaldo no art. 18, §1º, VIII, e especialmente no art. 47, II e §1º, da Lei nº

1

4.133/2021, segundo o qual o parcelamento dos serviços somente deverá prevalecer quando, além de

tecnicamente possível, for economicamente vantajoso, devendo a Administração considerar a

responsabilidade técnica, o custo de múltiplos contratos e a ampliação da competição.

A Súmula nº 247 do TCU igualmente condiciona o parcelamento à inexistência de prejuízo ao

conjunto e de perda de economia de escala. O Acórdão nº 2.529/2021-TCU-Plenário reforça que cabe ao

gestor demonstrar que a contratação agrupada não restringe indevidamente a competição e que produz

ganhos concretos para a Administração; por outro lado, o Acórdão nº 718/2024-TCU-Plenário evidencia

que também é irregular parcelar quando a divisão se revelar inviável.

Registra-se, ainda, que o Acórdão nº 791/2024-TCU-Plenário exige motivação adequada no ETP

para eventual não parcelamento, enquanto o Acórdão nº 2.796/2013-TCU-Plenário admite considerar, no

caso concreto, os prejuízos administrativos decorrentes da multiplicação de contratos.

Assim, a solução preliminarmente mais vantajosa consiste em licitar os três serviços em lote único,

mantendo os preços unitários individualizados, a medição por serviço efetivamente executado e a

possibilidade de solicitações parceladas conforme a necessidade da Administração.

Essa modelagem preserva transparência na composição dos preços e permite controlar

separadamente os saldos de SPT, percolação e mobilização, ao mesmo tempo em que mantém uma única

responsabilidade contratual e aproveita a economia de escala da execução integrada.

1

2. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solução, não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto

da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

1

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 do Município de

Santa Lúcia/PR, estando, portanto, alinhada ao planejamento anual da Administração.

A previsão constante do PCA contempla serviços de sondagem SPT, ensaio de percolação,

mobilização/desmobilização e emissão dos respectivos documentos técnicos.

Quanto às sondagens SPT, o planejamento anual contempla quantitativo superior ao objeto desta

contratação, sendo que a demanda ora apresentada corresponde a 21 sondagens SPT de 10 metros, não

devendo a utilização parcial do quantitativo planejado ser interpretada como alteração da necessidade

prevista no PCA, mas como atendimento da demanda atualmente identificada pela Administração.

A contratação apresenta, portanto, compatibilidade com o planejamento administrativo e com as

necessidades técnicas relacionadas à elaboração e desenvolvimento de projetos e futuras intervenções

municipais.

1

4. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se alcançar os seguintes resultados:

obtenção de informações geotécnicas confiáveis;

conhecimento prévio das características do subsolo;

identificação da resistência das camadas de solo;

identificação do nível d'água, quando existente;

obtenção de dados referentes à capacidade de infiltração do terreno;

fornecimento de subsídios técnicos para elaboração dos projetos municipais;

maior segurança na definição das soluções de fundação;

redução de incertezas durante a execução das obras;

redução de alterações posteriores dos projetos;

redução de retrabalhos;

redução do risco de aditivos decorrentes de condições de solo previsíveis mediante investigação

prévia;

aprimoramento dos orçamentos de futuras obras;

melhor utilização dos recursos públicos;

aumento da segurança técnica das intervenções municipais;

produção de documentação técnica formal e rastreável.

A contratação contribui, portanto, para a economicidade não apenas pelo preço dos ensaios, mas

principalmente pela prevenção de custos significativamente superiores que poderiam decorrer de projetos

desenvolvidos sem conhecimento adequado das condições do terreno.

1

5. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Antes da contratação, recomenda-se à Administração:

definir os locais onde os serviços serão executados;

estabelecer, quando possível, a localização ou coordenadas dos pontos;

definir a distribuição dos serviços entre as 7 mobilizações previstas;

identificar condições de acesso aos terrenos;

providenciar autorizações de ingresso, quando necessárias;

fornecer à contratadas informações existentes sobre redes subterrâneas, instalações ou

interferências conhecidas;

estabelecer critérios objetivos para medição dos serviços;

definir como será realizado o pagamento caso a sondagem seja paralisada antes dos 10 metros em

razão dos critérios técnicos previstos em norma;

estabelecer conteúdo mínimo dos laudos;

definir prazo para entrega dos relatórios;

concluir a pesquisa e o mapa de preços;

confirmar disponibilidade orçamentária;

indicar gestor e fiscal da contratação;

assegurar acompanhamento por servidor ou profissional com conhecimento técnico compatível;

estabelecer procedimentos para recebimento provisório e definitivo;

conferir a ART antes do recebimento definitivo dos serviços;

incorporar ao processo os documentos relativos à previsão da contratação no PCA.

Não se identifica necessidade de obras ou adaptações físicas prévias para viabilização da

contratação, além da garantia de acesso aos pontos nos quais serão realizados os ensaios.

1

6. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução apresenta impacto ambiental relativamente reduzido e localizado, contudo podem

ocorrer:

pequenas intervenções no terreno para abertura dos furos;

geração limitada de resíduos de solo;

consumo de água no ensaio de percolação;

consumo de combustíveis no transporte da equipe e equipamentos;

emissão de gases decorrente dos veículos e equipamentos;

geração de ruído durante a execução;

eventual vazamento de combustível ou lubrificante;

produção de materiais descartáveis utilizados nos serviços.

Como medidas mitigadoras, deverão ser observadas:

a) intervenção apenas nas áreas estritamente necessárias;

b) planejamento dos deslocamentos, buscando concentrar diversos ensaios em uma mesma

mobilização sempre que tecnicamente possível;

c) utilização racional de água;

d) manutenção adequada dos veículos e equipamentos;

e) prevenção de vazamentos de combustíveis, óleos e lubrificantes;

f) recolhimento e destinação ambientalmente adequados dos resíduos produzidos;

g) proibição de abandono de materiais no local;

h) recomposição ou regularização superficial dos pontos de ensaio, quando tecnicamente aplicável;

i) observância da legislação ambiental incidente;

j) entrega prioritária dos relatórios em formato digital, reduzindo consumo de papel e insumos de

impressão.

1

7. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento (ou este servidor) declara VIÁVEL esta contratação com base neste

Estudo Técnico Preliminar.

Santa Lúcia-Pr., 01 de agosto de 2026.

_

_________________________________________

LUIZ RODRIGO BOCCA

Matrícula: 5631

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

_

_________________________________________

DARCI CASTAGNETTI

Matrícula: 11521

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

_

_________________________________________

FERNANDA.C. BOHN DA SILVA

Matrícula: 10661

AGENTE DE PLANEJAMENTO